Zápis z 18. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 13. 10. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha | Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Hosté: Filler – Prahou na kole L. Marek – Pražský deník Kopečný – Klub pražských cyklistů |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb, říjen 2008 (TSK)

- Stanovení změny dopravního režimu světelného signalizačního zařízení, odbor dopr. MHMP 17. 1. 2008

- (Ne)zpoplatnění jízdních kol v MHD, dopis KCD pro ROPID ze 7. 10. 2008

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008							O: Štěpánek

Dosavadní jednání nebyla úspěšná, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1 poté, co  mu členové komise dodají seznam problémů cyklistické dopravy v Praze 1.

Úkol 15/1: Kontaktovat MČ Praha 15 kvůli trase A23 a zajistit dokumentaci pro úsek U břehu.

T: 31. 7. 2008							O: Polák

Splněno, dokumentace je na cestě.

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008							O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy. Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV. Termín: se posunuje na 31. 10. 2008.

Úkol 17/1: Dojednat detaily letošního sčítání cyklistů s ing. Pivcem.

T: 12. 9. 2008							O: ing. Polák

Splněno, zajištěny i finanční prostředky, průzkum bude zahájen koncem října 2008.

Úkol 17/2: Objednat instalaci prvních cca 200 ks stojanů.

T: 22. 9. 2008							O: Introvič

Výběrové řízení je ve fázi otevírání došlých nabídek.

Úkol 17/3: Doplnit a připomínkovat návrh koncepce cyklistické dopravy na období 2009 až 2010.

T: 15. 9. 2008							O: členové komise

Splnil Prokeš.

Úkol 17/4: Zjistit, zda a s jakými podmínkami bylo zadáno „zklidnění magistrály“.

T: 10. 10. 2008							O: Malý

Termín se posunuje do 31. 10. 2008.

- Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

P. Prousek informoval, že jednání s MČ Praha 5 o průjezdu pěší zónou Anděl bude 14. 10. 2008.

Ing. Polák zaurguje úpravu začátků cyklistického pruhu ve Vršovické ul.

Komise se shodla, že pro vedení páteřní cyklotrasy A2 kolem vyšehradské skály bude vhodné využít dostavbu systému náplavek.

Komise žádá, aby TSK zahájilo přípravu napojení portálu vítkovského tunelu a Balabenkou v rámci stavby Nové spojení. Zadávací karta již byla předána.

- Změna smluvních podmínek přepravy kol v prostředcích MHD

Od 14. 12. 2008 bude přeprava kol pevnou součástí přepravního řádu v době od 20 do 06 hodin, rozšíření o úsek Palmovka – Ohrada (jen linka č. 1, resp. náhradní).

- Sčítání cyklistů – průběžné automatické metody

Je třeba zadat umístění jak „dlouhodobých“ čidel na fixních místech, tak „přemisťovacích“ podle potřeb.

Ing. Karban podá zprávu na příštím zasedání komise.

- Cyklistické stojany

Komise žádá TSK o zahájení instalace městských stojanů na jízdní kola.

- Různé

Ing. Malý projednal řešení v MČ Praha-Nedvězí – pomocí piktogramů s jízdním kolem, na začátcích úseku bude výstražná značka A12 (Pozor, cyklisté) a zákaz vjezdu vozidel nad 6 t.

Pražský dálniční okruh (investor ŘSD) přesekává vedení i páteřních a hlavních cyklistických tras, nutno systémově řešit.

Je plánována ve spolupráci s odborem PR putovní výstava o cyklistické dopravě se sborníkem ke zvýšení osvěty pražské veřejnosti, rovněž pro odbory dopravy úřadů městských částí. K tomu bude vhodné vydat letáčky, např. pro řidiče parkující v jednosměrkách s povolenou cyklistickou dopravou v protisměru.

Komise schvaluje zadávací karty úseků A1 uzel Lihovar, Malá Chuchle – Barrandovský most, Výpadová – Radotín a postupuje je TSK k realizaci.

Komise souhlasí s tím, aby hl. m. Praha projevila zájem o uspořádání konference VeloCity v roce 2012/2013. Navrhuje, aby radní Štěpánek k tomu připravil materiál pro Radu hl. m. Prahy.

Úkol 22/1: Podat žádost o grant Interreg IV B ve spolupráci s Drážďany, Vratislaví a městy z ČR.

T: 20. 10. 2008							O: Mourek, Polák

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 10. 11. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 8. 12. 2008, 12. 1. 2009.