Zápis z 20. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 8. 12. 2008

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Poletín – PDS, s.r.o. Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Praha | Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Hosté: Filler – Prahou na kole Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Vilgus – MČ Praha 8 |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb, prosinec 2008 (TSK)

- Návrhy zadávacích karet úseků: A2 Vyšehrad – náplavka, A25 na Vítkov, A102 Lahovice – Komořany, A202 Kunratice - Vestec

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            		O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008									O: Štěpánek

Dosavadní jednání nebyla úspěšná, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1.

Dodat radnímu Štěpánkovi seznam problémů cyklistické dopravy v Praze 1     O: Polák, Introvič

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008									O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy.

Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV.

Zpracovat výsledky jednání a rozeslat členům komise k připomínkám. 	T: 1. 2. 2009

Úkol 19/1: Podat vyjádření k nabídce sčítačů, zadat umístění čidel na fixních místech i „přemisťovacích“ čidel    podle aktuálních potřeb.

T: 30. 11. 2008								O: Polák

Půjde o 120 sčítačů, vypracovat návrh rozmístění.			T: 31. 12. 2008

- Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Cyklistický pruh na Vinohradské ul. má být obousměrně vyznačen do konce roku 2008. Pruh u Uranie se bude realizovat až v roce 2009. Doznačení ve Vlastině ul. bude na jaře 2009, na cyklistický pruh v Záběhlické ul. je hotovo stanovení.

- Rekonstrukce a nové stavby

Komise důrazně žádá v rámci připomínek v procesu posuzování vlivů na životní prostředí projektu „Zklidnění severojižní magistrály u Národního muzea“ přepracování projektu a jeho doplnění o vhodně prvky cyklistické infrastruktury (podle usnesení RHMP č. 544/2003 z 29. 4. 2003), zajišťující vazby celoměstské cyklistické dopravy, hlavně páteřních cyklotras A24 a A41.

KCD požaduje být přizvána k projednání připomínek.

- Zadávací karty nových akcí

Komise schvaluje tyto zadávací karty:

- A2 Vyšehrad – náplavka

- A25 na Vítkov + A225 vítkovský tunel – Balabenka

- A102 – Lahvice – Pomořany

- A202 Kunratice – Vestec

Komise žádá prověření úpravy svodidel jižně od Vyšehradského tunelu.

- Cyklistická stezka Vítkov (staré spojení)

Úkol 20/1: Požádat SFDI o financování akce.

T: 31. 12. 2008								O: Štěpánek

- Různé

Úkol	20/2: Zaslat předsedovi komise seznam 13+15 problematických míst, kam je kvůli nesprávnému parkování aut třeba soustředit pozornost policie.

T: 5. 1. 2009									O: Hrabal

Úkol 20/3: Shromáždit statistiku kolizí cyklistů s chodci v Praze a ČR za období od roku 1990.

T: 5. 1. 2008									O: Karban

Úkol 20/4: Připravit tabulku jednosměrek v textovém formátu pro sdružení nevidomých SONS.

T: 5. 1. 2009									O: Syrový

Komise konstatuje, že generel cyklistické dopravy Prahy 5, jak byl zpracován, je v souladu se 	  strategií cyklistické dopravy v hlavním městě Praze.

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 12. 1. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.