Zápis z 35. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 17. 5. 2010

| Přítomni: |  |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – ZHMP | Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 Hosté: Filler – Prahou na kole Juřík – Listy hl. m. Prahy Markvart – Klub českých turistů |

Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Předloží ing. Polák po konzultaci s radním Marečkem.

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010								 O: Introvič

Termín se posunuje do 14. 6. 2010.

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

T: 30. 6. 2010								O: Polák a Poletín

Úkol 34/2: Namítnout nesoulad studie Městského okruhu s usnesením Rady HMP č. 0544/2003.

T: 10. 5. 2010								O: Malý

Termín se posunuje do 14. 6. 2010.

Úkol 34/3: Vyřešit bezpečnost na konfliktních místech cyklistů s pěšími u přívozů P1 a P2.

T: 10. 5. 2010							     O: Polák

Termín se posunuje do 14. 6. 2010.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Během tohoto týdne proběhne schůzka vedení radnice s TSK ohledně přesunu finančních prostředků na cyklistickou infrastrukturu a určení personálních kompetencí.

- Akce k financování z fondů EU

Úkol 35/1: Podat projekt na lávku pod dálničním mostem Lahovice, termín realizace podzim 2010,

T: 14. 6. 2010							     O: Polák

Problém je s pozemky pro nájezdové rampy na lávku na obou koncích.

- Návaznost značení na cyklotrasy KČT

Evropské cyklotrasy č. 1 (Praha – Brno), 2 (Praha – Mělník – Drážďany), 3 (Praha – Plzeň – Paříž), 11 (Praha – Průhonice – Vídeň) jsou vedeny přes Prahu, jejich označení je třeba v Praze doplnit na značení pražského systému včetně vytvoření jejich centrálního bodu podle připravované novely vyhlášky, předpoklad realizace: září 2010 až duben 2011.

- Automatické půjčovny kol

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.

T: 30. 6. 2010							     O: Polák

- Různé

Bylo zrušeno stanovení dopravního režimu integrace cyklistů na Novodvorské. Důvodem bylo stanovisko MČ Praha 4 kvůli zřízení nových parkovacích míst pro automobily.

Úkol 35/3: Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.

T: 14. 6. 2010							     O: Introvič

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 14. 6. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.