Zápis z 2. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 5. 3. 2007

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Burian – Technická správa komunikací Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP Hrabal – Oživení Hrdlička – Penco Praha Karban – Ústav dopravního inženýrství Malý – odbor dopravy MHMP Polák – MHMP Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP | Křivohlávek – auto*mat Mourek – Nadace Partnerství Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Syrový – odborná veřejnost Hosté: Juppa – Obermeyer Alois Stavoplan Juřík – tisk, Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Lípa – odbor životního prostředí MČ Praha 19 |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistická doprava v Praze v roce 2006

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 2. 3. 2007 (Penco – Hrdlička)

- Přehled navrhovaných úprav pro cyklisty k 2. 3. 2007

- Přehled akcí TSK v oblasti cyklistických komunikací za rok 2006

- Plánek koridorového průjezdu cyklistů petřínskými sady

- Žádosti o dotace na projekty MČ Satalice, H. Počernice a Nedvězí.

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 1/1: Vyřídit podnět občana ohledně

  - stezky pro cyklisty od trojského tramvajového mostu k Pelc-Tyrolce,

  - spojky Havránka – Na Šutce.

T: 15. 2. 2007								O: Polák

Občan byl kontaktován, ale již se neozval.

- Ustavení komise

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání 27. 2. 2007 doplnila M. Prokeše do své Komise pro cyklistickou dopravu.

- Info Penco

Ing. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Nutno umístit DZ Stop na vjezdy přes modřanskou cyklostezku A 2. Obnovit značení cyklostezky v ulici Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.

Úkol 2/1: Zpracovat podklad pro jednání p. primátora s ministrem Řebíčkem o stavbě 022 a 513 (Komořany pod mostem).

T: 12. 3. 2007							O: Polák

- Náplavky (předlažba, úprava dopravního značení) a další úpravy cyklistických stezek

Nutno definovat dopravní režim na náplavkách.

Úkol 2/2: Zadat úpravy náplavky projektantovi po projednání s památkáři.

T: 31. 3. 2007								O: Hrdlička

- Pelc-Tyrolka – Kolčavka

Policie ČR v Tróji odmítá jakýkoli provoz cyklistů společně s chodci. Bylo projednáno vedení celé cyklostezky a nutné úpravy zadání. Odbor ochrany prostředí vydal záporné stanovisko kvůli habitatům fauny.

Úkol 2/3: Připravit sčítání frekvence pěších a cyklistů v úseku Povltavská.

T: 31. 3. 2007								O: Karban

- Koridorový průjezd Petřínem

Komise souhlasí s předloženým návrhem, do něhož se doplní průjezd Růžovým sadem.

- Akce v malých MČ

Na rok 2007 přišly žádosti MČ Satalice, Horní Počernice a Nedvězí.

Komise souhlasí s realizací projektů Satalic (v případě, že se jedná o páteřní cyklotrasu nebo napojení na ni) a Horních Počernic (prioritně). Projekt MČ Nedvězí lze podpořit, jen půjde-li o oddělení cyklodopravy od IAD.

Komise doporučuje k realizaci cyklostezku A 33 v úseku Centrální park – Prokopské údolí podle návrhu MČ P13.

Komise doporučuje k realizaci cyklostezky městské části Praha 19 – nová akce.

- Jednosměrky s vjezdem cyklistů v protisměru

Při jednání s úřady a Policií ČR nenastal konsenzus. Rozpor se bude řešit obodováním priorit (k realizaci půjdou z dosavadních a oddělením problematiky V19 od cyklistických pruhů..

Úkol 2/4: Problematiku jednosměrek a parkování připomenout i na zasedáních Výboru dopravy ZHMP.

T: 8. 3., 5. 4. 2007							O: Polák

- Cyklistické stojany

Došlo k nedomyšlenosti při vybavení nové budovy Magistrátu v Jungmannově ul. stojany pro kola návštěvníků, chybějí stojany pro zaměstnance.

Úkol 2/5: Poslat řediteli Magistrátu žádostí o odstranění nedostatků.

T: 20. 3. 2007							O: Polák, podklad Fuxová

Úkol 2/6: Připravit pilotní projekt stojanů u stanice metra Kačerov.

T: 31. 3. 2007							O: Hrdlička

- Cyklobus a cyklovlak 2007

Cyklovlak Masarykovo nádr. – Slaný vyjede od 31. 3. 2007.

Cyklobus Dobřichovice – Kytín bude opět jezdit od 7. 4. 2007.

- Cyklokonference Velké Karlovice – zastoupení Prahy

Organizuje Centrum dopravního výzkumu Ministerstva dopravy v květnu 2007.

Komise navrhuje delegaci ve složení radní Štěpánek, Hrabal, Prousek.

- Různé

Byla provedena úprava režimu světelné signalizace na křižovatce nábř. Kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů.

Nutno prosadit oboustranný průjezd cyklistů „pěší zónou“ Anděl.

Úkol 2/7: Požádat městskou policii o zvýšené hlídkování na místech, kde nesprávně parkující auta narušují cyklostezku, např. na náplavce a Ovocném trhu, a aby strážníci neodstavovali na cyklostezky auta, jejichž řidiče chytili při spáchání dopravního přestupku.

T: 31. 3. 2007							O: Polák

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.

T: 31. 3. 2007								O: Malý

Úkol 2/9: Vypracovat seznam míst ke stanovení dopravního značení na základě návrhů členů komise.

T: 31. 3. 2003								O: Polák

Úkol 2/10: Projednat s JCD možnost přesunu čekáren na Podolském nábřeží mimo cyklostezku.

T: 31. 3. 2007								O: Polák

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v pondělí 2. 4. 2007 od 17 hodin.

Další termíny: 7. 5., 4. 6., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2007.