Zápis z 23. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 9. 3. 2009

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Hrabal – Oživení Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek – auto*mat Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Polák – MHMP Poletín – PDS (Pražské dopravní stavby?) Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – Rada hl. m. Prahy Toman – Děti Země Praha | Müller – odbor ochrany prostředí MHMP Hosté: Boháč – odborná veřejnost Filler – Prahou na kole Hanke – Prahou na kole Juřík – Listy hl. m. Prahy Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

T: jednou za 2 měsíce                                                                            		O: Malý

Trvalý úkol.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.

T: 10. 4. 2008									O: Štěpánek

Příprava jednání je odblokována, radní Štěpánek věc projedná se starostou MČ Praha 1.

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi.

T: 30. 6. 2008									O: Syrový

Splněno, primátor Bém je připraven požádat o jednání ministra dopravy, to by mělo předložit novelu v květnu 2009. Ing. Polák požádá o expertízu Policejní akademii a CDV.

Zpracovat výsledky jednání s PA a CDV a rozeslat členům komise k připomínkám. T: 1. 3. 2009

Urgovat  K. Syrového o dodání podkladů.					O: Polák

Urgováno.

Úkol 20/3: Shromáždit statistiku kolizí cyklistů s chodci v Praze a ČR za období od roku 1990.

T: 5. 1. 2008									O: Karban

Nesplněno opakovaně, radní Štěpánek navrhne RHMP odvolání ing. Karbana z komise.

Odvolání navrženo Radě.

Úkol 21/1: Zjistit stav proznačení pruhu ve Vlastině ulici.

T: 5. 2. 2009									O: Introvič

Splněno, ing. Polák projedná postoj MČ Praha 6 s Jiřím Hartem, odbor dopravy ÚMČ P6.

Splněno, městská část pruh vetuje.

Úkol 22/1: Prezentovat komisi další postup při rozmisťování cyklostojanů na léta 2009 a 2010.

T: 9. 3. 2009									O: Poletín

Splněno, dosud rozmístěno cca 40 stojanů, dalších cca 140 připraveno k rozmístění.

- Informace firem TSK a PDS – výstavba a údržba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

- Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Cyklopruh ve Vršovické ul. bude „dokompletován“ návodnými informacemi pro cyklisty i motoristy.

- Koncepce cyklodopravy na léta 2009 a dále

Materiál bude dopracován podle připomínek primátora hl. m. Prahy do června 2009.

- Komentář průzkumu veřejného cyklomínění

Zajímavým údajem je, že za největší překážku rozšíření cyklodopravy vnímá 47 % respondentů nedostatečnost infrastruktury pro cyklisty, při jejím dobudování by v sezóně alespoň obden jezdilo na kole až 32 % respondentů, polovina z nich při současném využívání MHD.

Doporučuje se průzkum opakovat v ročních intervalech

- Projekty financované z programů InterReg a Naviki

- Zadávací karty nových akcí

Komise schvaluje tyto zadávací karty:

# A14 – vyhrazený společný pruh pro jízdní kola a autobusy na Vrchlického ul.

# A21 – propojení Šeberov – Jižní Město a Modřany – Libuš

# A41+A410+A411 – Muzeum – Kačerov ve stopě metra C

# A201+A204 – Komořany – Cholupice – Písnice

# A212+A213 – Kunratický potok

K brzké realizaci navrhl radní Štěpánek cyklopruh v Divadelní ulici.

- Různé

Komise nesouhlasí s navrženým řešením v Terronské ul. (km 0,3) z důvodu ohrožení bezpečnosti cyklistů, kteří by vybočovali do průjezdného pruhu. Naopak doporučuje udělat dělený ostrůvek pro chodce s tím, že cyklopruh bude v tom místě přerušen v obou směrech a průjezdní prostor pro cyklisty bude vyznačen piktogramy.

V pondělí 16. 3. ve 13 h bude vernisáž výstavy „Praha cyklistická“ na MHMP (vchod z Charvátovy ul.).

Zapsal: Miroslav Prokeš, mirek.prokes@gmail.com

Příští jednání se uskuteční v pondělí 20. 4. 2009 (!) od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 11. 5., 8. 6. 2009.