Záznam ze 7. schůzky

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (PSCD), 29. 8. 2006

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Hrdlička – Penco Juřík – tisk, Listy HMP Křivohlávek – auto*mat Polák – MHMP Prokeš – ZHMP Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Toman – Děti Země Host: Lípa – ÚMČ Praha 19 | Mourek – Nadace Partnerství Bürgermeister – nám. primátora Jandová – ÚMČ P12 Karban - ÚDI Malý – DOP MHMP Medek – ÚDI Šteiner – RHMP Šťovíčková – INF MHMP Vážanský – MHMP Zajíček – ÚRM – se vzdal členství v PSCD |

Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

- Program schůzky

- Cyklistické stezky - přehled staveb k 26.8.2006 (Penco – Hrdlička)

- Výsledky průzkumu (sčítání) cyklistické dopravy 2006

- Seznam evidovaných požadavků na úpravy cyklistických komunikací

- Přehled „cyklistické komunikace – akce malých MČ“

Není-li uvedeno jinak, usnesení PSCD jsou přijímána konsensem.

- Kontrola plnění úkolů

2/2: Vyřešit dopravní značení nových stezek v úseku Hlávkův most – Negrelliho viadukt.

T: 26. 6. 2006						O: p.Polák

Levý břeh: návrh značení DZ B11, nadále monitorovat realizaci.

2/4: Doplňovat a projednávat seznam námětů pro přípravu a realizaci úprav a oprav (včetně C9, B11) s TSK.

T: průběžně						O: p. Polák

2/8: Dodávat podklady k výlukám cyklistických komunikací pro přehled a zveřejnění na webu.

T: průběžně						O: p. Malý

3/1: Zpracovat novou verzi trasy Staroměstské nám. – Pohořelec a projednat s ÚMČ P1.

# T: 20. 10. 2006						O: pp. Syrový a Polák

3/4: Navrhnout zadávací kartu přeložky trasy HL-MS.

T: 1. 10. 2006						O: p. Syrový

5/1: Projednání systému nového značení cyklotras (KČT, ÚDI, DOP MHMP)

T: 20. 6. 2006						O: p. Polák

Řed. Pivec předloží RHMP sdělení o novém systému značení včetně map

6/1: Konzultovat s TSK opatření proti vozidlům jezdícím po cyklostezce ZOO Troja – Podhoří s žádostí o řešení. T: 15. 9. 2006						O: p. Polák.

6/2: Ověřit, zda pěší zóna na nám. Republiky umožní pohyb cyklistů, zda a za jakých podmínek by bylo JCDecaux ochotno instalovat další cyklostojany a zda je možnost hlídat stojan u MHMP kamerou, eventuálně jej přeinstalovat na původní místo.

T: 15. 8. 2006						O: p. Polák

Splněno částečně: podnět k cyklostojanu před Magistrátem byl zamítnut pracovnicí Magistrátu hl. m. Prahy.

- Info Penco

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (viz přílohu č. 1).

V příštím roce se budou zahajovat akce Troja – Ďáblice, Modřany – Cholupice, M. – V. Chuchle a Vyšehradský tunel. Největší problémy s vlastníky pozemků jsou naproti tomu ve Zličíně.

- Akce v malých městských částech (MČ)

Pracovní skupina projednala a jako výjimku doporučila k realizaci cyklotrasy/cyklostezky v okrajových MČ dle přílohy č. 2 s využitím prostředků alokovaných v rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2006 pro celoměstské komunikace, pod podmínkou, že nebude ohroženo financování dosud naplánovaných akcí.

## Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel, 1 proti.

- Evropský týden mobility (ETM) a Den bez aut (DBA)

Ing. Polák podal informaci o aktivitách města. Bude otevřen nový úsek cyklostezky Na Mlejnku – Vrbova.

DBA pořádaný městem bude v neděli 17. 9. (uzavření Smetanova nábřeží a Mánesova mostu), neziskové organizace jej uspořádají v pátek 22. 9.

- Akce Stojany pro Prahu

Úkol 7/1: Oslovit MČ, aby převzaly správu cyklostojanů, které by zajistil Magistrát hl. m. Prahy.

T: 15. 9. 2006								T: ing. Polák

Úkol 7/2: Zajistit u JCDecaux uvedení jejich stojanů do původního technického stavu.

T: 15. 9. 2006								T: ing. Polák

- Náplavka Dvořákovo nábřeží a další náplavky

Přes iniciativu pracovní skupiny nebyl změněn typ dlažby z cyklisticky nesjízdného na sjízdný. V rámci údržby bude provedeno opakované broušení v šíři 2 m (projednání s odborem památkové péče).

Pracovní skupina souhlasí s návrhem vyřešit dopravní režim na náplavce v úseku Mánes – Vyšehradský tunel zavedením pěší zóny s povoleným vjezdem cyklistů (výrazné značení) a s povoleným vjezdem zásobování v době 19 až 9 hodin. Obdobný režim by měl platit i na dalších náplavkách, kudy vedou cyklistické komunikace.

Do budoucna by měl být v takových místech vydlážděn barevně odlišný cyklopruh s vodorovným značením.

- Zhodnocení činnosti pracovní skupiny a další podněty

Bod byl odložen na další schůzku z důvodu akutního nedostatku času a přítomných.

- Info - další

T. Prousek informoval, že Ředitelství silnic a dálnic vyškrtlo lávku pro pěší a cyklisty z projektu mostu Pražského okruhu přes Vltavu u Lahovic.

Schůzky PS-CD pravidelně každé poslední úterý v měsíci od 17:00 v budově Magistrátu na Mariánském náměstí (další schůzky 26. 9. a 31. 10. 2006).

Zapsal: Miroslav Prokeš, miroslav.prokes@cityofprague.cz, 603 438 822