|  | Zasláno emailem |  |
| --- | --- | --- |

| Váš dopis zn. | SZn: | Vyřizuje / linka | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S-MHMP- /OOP/XII- 110 /2007/Děd | Ing. Alice Dědečková / 236005814 | 20.9.2007 |

| Věc: | Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Rekonstrukce aleje v ulici Kubelíkova, Praha 3 |
| --- | --- |

Vážení,

dovolujeme si Vás tímto vyzvat k předložení nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu.

# Identifikační údaje zadavatele

Název: Hlavní město Praha

Zastoupené: Ing. arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Sídlo: Mariánské náměstí 2, Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35, 110 00 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ 00064581

Kontaktní osoba: ing. Alice Dědečková
e-mail: alice.dedeckova@cityofprague.cz, tel: 603 420 312 nebo 236 00 5814

Projektant: ing. Šimková – 607 266 796

# Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a předpokládané době plnění

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce aleje v ulici Kubelíkova, Praha 3, včetně kácení a odstranění pařezů a souvisejících stavebních prací – viz – Projektová dokumentace – „Rekonstrukce aleje v ulici Kubelíkova, Praha 3“ zpracované ing. Šimkovou – firma TERRA FLORIDUS v prosinci 2006. Součástí předmětu veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu pěti let po výsadbě.

V rámci předání staveniště bude stanoven časový harmonogram prací a kontrolních dnů ve spolupráci a autorským dozorem a zástupcem investora. Bude provedena koordinace s inženýringem pro případ DIO a DIR.

Obsah projektové dokumentace :

- Průvodní zpráva

- Výkres č. 1 – Situace – Dendrologický průzkum

- Výkres č. 2a – Situace – Návrh sadových úprav – sítě – část A

- Výkres č. 2b – Situace – Návrh sadových úprav – sítě – část B

- Výkres č. 3a - Situace – Návrh sadových úprav –část A

- Výkres č. 3b - Situace – Návrh sadových úprav –část B

Seznam příloh :

- Příloha č. 1 – Výkaz výměr

1/  Do výkazu výměr doplnit zajištění výsadbové jámy v průběhu výsadby. V průběhu výsadby bude výsadbová jáma označena a adekvátně zabezpečena proti poškození a proti pádu osob do vykopané jámy. Pro zajištění a označení výsadbové jámy budou použity k tomu určené mobilní zábrany – kovové samonosně strojící dílce s výškou 1-1,2 m. Mobilní zábrany budou výsadbovou jámu ohraničovat ze všech jejích 4 stran a budou na stanovišti ponechány po celou dobu výsadby.

- Příloha č. 2 – Rozvojová a udržovací péče

Vyplnit dle pracovních operací a pomocného materiálu dle přílohy č.2, nikoliv dle průvodní zprávy.

### Předpokládané datum zahájení: 8.10. 2007

### Místem plnění je: ulice Kubelíkova, Praha 3

Datum ukončení prací: v závislosti na vhodných klimatických podmínkách nejpozději do 30.11.2007.

Poslední faktura, vzhledem k termínu uzavření rozpočtu za rok 2007, musí být doručena objednateli nejpozději do 5.12.2007. Bude-li faktura doručena objednateli po uvedeném datu, nebude zhotoviteli platba vyplývající z této faktury uhrazena.

      - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v českých korunách. Částka bude uvedena bez DPH i včetně DPH. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována formou výkazu výměr, který je přílohou č. 1, dále Rozvojová a udržovací péče, která je přílohou č.2.

- Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách takto (toto členění nabídkové ceny bude uvedeno i v návrhu smlouvy):

| celková cena za provedení díla bez DPH |  |
| --- | --- |
| celková cena za provedení díla včetně DPH ve výši 19% |  |

# Výkaz výměr – Příloha č.1 a 2

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu především na základě výkazů výměr, které obsahují rozsah a druh požadovaných zahradnických prací, stavebních prací a použitého materiálu. Množství udávaná u jednotlivých položek jsou odhadována na základě schváleného plánu pro každý druh práce a materiálu. Uchazeči nemůže být zaručeno, že se skutečná množství nebudou lišit od požadovaných. Očekává se však, že se uchazeč seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do výkazu zahrnutá. Případné připomínky týkající se množství má uchazeč možnost předat ve formě přílohy při dodržení označení prací nebo materiálu. Možné chyby, které by se vyskytly ve výkazu výměr nezprošťují uchazeče jeho závazku provést všechny smluvní práce v souladu s výkresy a technickými podmínkami.

Ceny a sazby stanovené na základě tohoto výkazu musí obsahovat plnou hodnotu prací, a to včetně všech nákladů a výdajů, které by mohly být požadovány pro stavbu spolu s jakýmikoliv nezbytnými dočasnými pracemi a zařízením a se započítáním všeobecných rizik, povinností a závazků stanovených či zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka založena. Předpokládá se, že odvody státu, režie, zisk a slevy týkající se všech závazků jsou rovnoměrně rozloženy do všech jednotkových cen.

Sazby a ceny nabízené na základě výkazu výměr je třeba uvádět podle sazeb, které jsou běžné před dnem podání nabídky, přičemž je třeba brát v úvahu změny v cenách předvídatelné až do doby dokončení díla.

Sazby a ceny je třeba uvést pro každou položku výkazu výměr. Sazby musí zahrnovat veškeré daně, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uváděny jako samostatné ve výkazu výměr a v nabídce.

Sazby musí být pevné a nesmějí podléhat jakýmkoliv změnám v průběhu doby plnění smlouvy. Položky v oceněném výkazu výměr se budou rovnat celkové částce uvedené v nabídce. Ceny jednotlivých položek se v každém výkazu sčítají na místě určeném pro tento účel.

Cena za práce neuváděné pod jednotlivými položkami je považována za zahrnutou v jednotlivých sazbách a cenách uvedených pod ostatními položkami prací. Například cena za přípravnou stavbu, technologická zařízení či jiná dočasná zařízení, dále náklady na veškeré vybavení, údržbu, poplatky za spotřebu elektrického proudu a vody, a všechny další podobné výdaje.

Sazby a ceny zahrnují mimo jiné pracovní sílu, dopravu, zkoušky kvality a dozor, materiály, pořizování materiálů, údržbu, užívání a opravy veškerého zařízení, vybavení či příslušenství, výstavbu a údržbu všech dočasných děl jakéhokoliv druhu a sloužících všem službám, které by mohly být vyžadovány pro řádné zhotovování, dokončení a smluvní údržbu díla včetně pojištění, zisku, veškerých všeobecných rizik, všech finančních závazků.

Uchazeč musí ve svých sazbách počítat se všemi prozatímními a všeobecnými položkami, o kterých se může domnívat, že nejsou dostatečně zahrnuty jinde ve výkazech výměr, a to včetně dočasného odklonu a zajištění bezpečnosti dopravního provozu, dopravních značek a souladu s ostatními ustanoveními v technických podmínkách a podmínkách smlouvy.

# Kvalifikační předpoklady

K prokázání kvalifikace předloží uchazeči následující doklady:

## 1. Oprávnění k podnikání

- oprávnění k podnikání s předmětem podnikání týkajícího se předmětu zakázky (příp. jiným obdobným předmětem podnikání)

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem požadováno prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2. Vzdělání

- Vzhledem k tomu, že předmětem obnovy je stromořadí I. kategorie v provozně velmi exponovaném Náměstí Míru na Praze 2 je zadavatelovým největším a nejzásadnějším požadavkem na prokázání kvalifikace uchazeče doložení jeho vysoké odbornosti při provádění zakázky stejně tak jako doložení dostatečných zkušeností (reference) s realizací předmětu zakázky.

- K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona doloží uchazeč doklady dle ust. § 54 písm. a), b) zákona. K prokázání splnění kvalifikace dle ust. § 54 písm. b) zákona doloží uchazeč oprávnění k podnikání s předmětem podnikání bezprostředně souvisejícím s celým předmětem zakázky.

- K prokázání technické způsobilosti dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) zákona uchazeč doloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky – ve formě čestného prohlášení.

- Uchazeč je povinen doložit, že disponuje minimálně 4 pro tuto zakázku vyčleněnými zaměstnanci (dále jen zaměstnanci).

- Uchazeč je povinen doložit, že minimálně 3 zaměstnanci mají zahradnickou kvalifikaci (SOU, SZTŠ a další vyšší odborné vzdělání - doloženo ověřenými kopiemi vysvědčení, diplomů jednotlivých techniků apod.).

uchazeč může doložit doklady o další odborné způsobilosti a vzdělání svých zaměstnanců.

3. Reference

Uchazeč doloží seznam provedených zakázek (minimálně 5) za poslední 4 roky, přičemž musí jít o zakázky na provedení obnovy v uličních stromořadích v městském prostředí s vysokou intenzitou provozu. Přílohou seznamu referenčních zakázek budou osvědčení o řádném provedení zakázek od objednatelů vč. fotodokumentace (pokud byl objednatelem OOP MHMP příp. OMZ MHMP, není nutné tato osvědčení dokládat). Osvědčení je možné nahradit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

# Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději dne 3.10. do 14:00 hod. na e-mailovou adresu: alice.dedeckova@cityofprague.cz (případně osobně do kanceláře č. 401, Jungmannova 35, Praha 1)

# Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zástupcem zadavatele podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

# Další informace

Uchazeči o veřejnou zakázku zpracují nabídky na provedení veřejné zakázky na základě provedeného místního šetření. Uliční stromořadí jsou volně přístupná.

# Závěrečná ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodu a to až do uzavření smlouvy.

- Prohlídka místa plnění: Ulice Kubelíkova je veřejně přístupná a uchazečům je tudíž umožněno prohlédnout si místo plnění.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeči k cenové nabídce přiložili, či zaslali  v elektronické podobě ve formátu *. XLS tyto vyplněné soubory :

Příloha č.1  - výkaz výměr

Příloha č.2 - rozvojová a udržovací péče

V Praze dne 20.9.2007

S pozdravem,

v.z. Mgr. Tomáš Müller

vedoucí oddělení

Ing. arch. Jan Winkler

ředitel odboru

Přílohy:

Projektová dokumentace – Textová a výkresová část

Založení výsadeb– výkaz výměr – pro cenovou nabídku

Rozvojová a udržovací péče – výkaz výměr – pro cenovou nabídku

Co: adresát – zasláno emailem

spis

V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací !!