|  | k uveřejnění na internetu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Č.j. | Vyřizuje / linka | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MHMP 467037/OOP-XII/2007 | Mgr. Petr Babinec / 5801 | 15. 1. 2007 |

Věc: dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Centrální část parku na vrchu Vítkově – SO 04 Dětská hřiště“

Vážený pane Klímo,

k Vaším dotazům, týkajících se zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce uvádíme následující.

- Předpokládaný termín zahájení prací je 1.3.2007.

- Termín pro doručení nabídek, ač dle zadávací dokumentace připadá na sobotu (20.1.2007 ve 14:00), je nejpozději v pátek 19.1.2007 ve 14:00.

- Položka převoz plastiky v sobě zahrnuje převoz stávající (v lokalitě současného DH) plastiky ze železobetonu (reálný socialismus) do vzdálenosti max. 30km.

Doufáme, že shora uvedená odpověď je dostatečná pro zpracování náležité nabídky.

S pozdravem

Ing. arch. Jan Winkler

ředitel odboru

co: spis

Věc: 	Dotaz na zadavatele soutěže  „Centrální část parku na vrchu Vítkově –  SO04 - Dětská hřiště“

Mailová zpráva, žádost o informaci o přečtení

Vážený pane magistře,

Oracím se na Vás tímto s žádostí o doplnění a zpřesnění informací  na výše uvedenou akci.

Naše dotazy:

Ad1/	V přesném zadání  (kapitola I., odst. 3. Doba a místo plnění zakázky) na výše uvedenou akci je předpokládaný termín zahájení stavebních prací k datu 01.03.2006

Ad2/	V přesném zadání  (kapitola II., odst. 2d. Poadavky k obsahovému členění formě zpracování nabídky a jejího předložení) na výše uvedenou akci je uveden termín pro doručení do 20.01.2007, 14:00.

Ad3/	Ve výkazu výměr  na výše  uvedenou  zakázku  je  položka, přesně v DH1, kapitola  9 Ostatní konstrukce a práce – bourání, číslo položky 35, kód položky 96204901, Převoz plastiky na místo určené zadavatelem, kterou bychom chtěli upřesnit, odkud a kam se plastika bude převážet, přibližný tvar a hmotnost plastiky, z jakého materiálu by plastika měla být vyrobena. Tyto informace jsou důležité pro zajištění správného typu přepravy, předpoklad i možného zajištění průjezdu atd.