|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí |
| --- | --- |

# Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)

dle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) k veřejné zakázce „OBNOVA ZAHRADY KINSKÝCH – REKONSTRUKCE PARKOVÝCH CEST“

Dne 21.9.2007 bylo v informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému (http://www.isvzus.cz/usisvz/) pod evidenčním číslem 60011202 zveřejněno „oznámení o zakázce“, čímž bylo zahájeno otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „OBNOVA ZAHRADY KINSKÝCH – REKONSTRUKCE PARKOVÝCH CEST“. Tato zadávací dokumentace podrobně vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické specifikace a další podmínky pro tuto zakázku a zadávací řízení.

Seznam kapitol zadávací dokumentace:

| Poř. č. | Součást zadání: |
| --- | --- |
| 1 | Základní identifikace a vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (dle klasifikace služeb) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky |
| 2 | Požadované množství (specifikace rozsahu veřejné zakázky) |
| 3 | Technická specifikace předmětu veřejné zakázky |
| 4 | Obchodní podmínky – Návrh smlouvy |
| 5 | Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny |
| 6 | Platební podmínky |
| 7 | Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny |
| 8 | Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky |
| 9 | Část veřejné zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám |
| 10 | Jistota |
| 11 | Kvalifikace uchazeče a způsoby prokazování kvalifikace uchazeče |
| 12 | Vzor krycího listu nabídky |
| 13 | Vzor referenčního listu |
| 14 | Požadavky na zpracování nabídky |

Kapitola č. 1 zadávací dokumentace

- Základní identifikace zakázky:

Identifikační údaje zadavatele

| Název: | Hlavní město Praha |
| --- | --- |
| Zastoupené: | Ing. arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (pro jednotlivé úkony zadavatele v zadávacím řízení), příp. MUDr. Pavlem Bémem, primátorem hlavního města Prahy (pro rozhodnutí o námitkách) |
| Sídlo: | Mariánské nám. 2/2, 110 01, Praha 1 |
| Pracoviště: | Jungmannova 35, 111 21, Praha 1 |
| IČ: | 00064581 | DIČ: | CZ 00064581 |
| Bankovní spojení: | PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 |
| Číslo účtu: | 27-5157998/6000 |
| Kontaktní osoby: | Jana Zárubová (tel. 236004328) Ing. arch. Karel Ondroušek (tel.236005816) |

- Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

  - Předmět  plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce parkových cest zahrady Kinských, Praha 5 - Smíchov. Celá rekonstrukce je dělená do několika částečných úseku s logickou návazností. V první části jde zejména o přípravu území spojenou s ochranou stávajících stromů dle zadávací dokumentace. Pak následuje rekonstrukce stávající opěrné zdi, stávajících serpentin a vytvoření jedné nové serpentiny, rekonstrukce stávajících kamenných opěrných zídek  a řeší se také vyrovnávající rampové schody. Další část je tvořena obnovou stávajících parkových cest, přičemž nová úprava cest respektuje původní trasy (směrové, šířkové i výškové), výstavbě zahradní dešťové kanalizace, rekonstrukci parkového (veřejného) osvětlení a obnově slavnostního osvětlení a realizaci zahradního užitkového vodovodu. V rámci rekonstrukce se počítá také s obnovou stávající kašny a realizací dvou nových kašen, úpravou zábradlí, sadovnickými úpravy (výsadba nových dřevin) a instalováním nového mobiliáře, tak jak je to uvedeno v zadávací dokumentaci. Rozsah zakázky a ostatní požadavky a podmínky pro provedení této zakázky jsou vymezeny oznámením zadávacího řízení, touto zadávací dokumentací a jejími přílohami

Ze zadávací dokumentace je z důvodů agrotechnických lhůt vyňato kácení stromů (S.O. 30/A) – NENACEŇOVAT,  ochrana stromů zůstává předmětem nabídky.

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.

Dle přílohy č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) se jedná o stavební práce

Kód  CPV: 	45233160-8  - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45233260-9  - Cesty pro pěší

45233222-1 - Dláždění

  - Limity veřejné zakázky

Veřejná zakázka je podlimitní

  - Datum a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení prací na plnění veřejné zakázky je předběžně stanoven na 11/2007.

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena v délce 12 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo odložit předpokládaný termín zahájení plnění v souvislosti s dokončením tohoto zadávacího řízení.

Konkrétní lhůty plnění (určené podle dnů) navrhne dodavatel v nabídce, jejíž součástí bude i odpovědně (po dnech) zpracovaný harmonogram postupu prací na díle přísně dodržující shora uvedené zásadní termíny jako termíny nejzazší.

  - Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Praha 5, Zahrada Kinských. Takto určené místo je současně i místem předání a převzetí budoucího díla.

  - Hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude hodnocena bez DPH.

Kapitola č. 2 zadávací dokumentace

Požadované množství

Požadované množství je specifikováno projektovou dokumentací předmětné zakázky zpracované Ing. arch. M. Dandovou a Ing. arch. J. Kosnarem listopad 2004. Tato dokumentace se skládá z textových, výkresových  a mapových částí, ve svém souhrnu pokrývá celý předmět veřejné zakázky, splňuje požadavky kladené zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcími předpisy na příslušné části zadávací dokumentace stavby a umožňují zpracování náležité nabídky do předmětného výběrového řízení.

Ze zadávací dokumentace je z důvodů agrotechnických lhůt vyňato kácení stromů (S.O. 30/A),  ochrana stromů zůstává předmětem nabídky.

Dodavatelé jsou při zpracování nabídky povinni řídit se údaji obsaženými v jednotlivých  částech zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi údaji a informacemi obsaženými v oznámení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci, mají  vždy přednost údaje a informace obsažené v oznámení zadávacího řízení.

Kapitola č. 3 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

.

Technická specifika  předmětu veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací, kterou zhotovila Ing. Arch. Magdalena Dandová a Ing. arch. J. Kosnar, projekční kancelář stavební a zahradní architektury, Petra Bezruče 25/925,12800 Praha 8 .

Technické specifikace provedení díla, které je předmětem plnění v tomto otevřeném řízení, jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované ve stupni „Jednostupňová PD“ a dále v  technických a uživatelských standardech stavby a „slepém“ výkazu výměr.

Technické specifikace mimo jiné též obsahují základní informace o díle, o investorovi/zadavateli, údaje o umístění a rozsahu díla, odkazy na příslušné technické normy mající vztah k budoucími dílu, principiální požadavky na prokazování jakosti dodávek, jež se stanou součástí díla, požadavky na přezkoušení díla a jeho částí a požadavky na systém řízení jakosti zavedeného u dodavatele, případně zvláštní požadavky na provádění prací na díle.

Je-li v projektové dokumentaci, a to včetně výkazu výměr, uveden název nebo obchodní označení konkrétního produktu či výrobce, rozumí se tím pouze  odkaz na minimální požadovanou kvalitu, případně způsob provedení výrobku s tím, že dodavatel není povinen navržený produkt použít. Je však vždy povinen dodržet minimální kvalitativní požadavky výrobku, na něž je odkazováno a způsob jeho provedení.

Nedílnou součástí veřejné zakázky je zhotovení  dokumentace skutečného provedení díla a jeho geodetické zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení.

Zadavatel požaduje plnění vybraného dodavatele za účelem a s cílem včasného a řádného dokončení projektu v souladu s právními předpisy platnými v době zhotovování budoucího díla a s obvyklou praxí a se současným naplněním požadavků na hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými finančními zdroji.

Technické podmínky je dodavatel povinen dodržet s ohledem na

a) české technické normy  přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,

b)  evropská technická schválení,

c)  obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy  Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d)  mezinárodní normy, nebo

e)  jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

ve smyslu projektové dokumentace k výše uvedené zakázce.

Kapitola č. 4 zadávací dokumentace

Obchodní podmínky - Návrh smlouvy

Uchazeč není oprávněn vzorový návrh smlouvy  nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny, počtu kalendářních dnů dle předloženého harmonogramu, jména osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

Návrh smlouvy  musí být podepsán uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

SMLOUVA  O  DÍLO

Stejnopis č.

č. smlouvy objednatele:

evidenční číslo OOP MHMP

uzavřená podle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění  kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

- Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 
zastoupené Ing. arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
IČ:     00064581
DIČ:  CZ00064581
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na Strži  1702/65,  140 62 Praha 4
                               číslo účtu:  27-5157-998/6000
(dále jen „objednatel“)

se sídlem:……………………….. 
statutární orgán/zastoupen.

IČ: 	
DIČ: 	
Obchodní rejstřík:  
Bankovní spojení:  
                               číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla - stavby „Obnova zahrady Kinských – rekonstrukce parkových cest“ na pozemcích objednatele v k.ú. Smíchov, obec Praha, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. M. Dandovou a Ing. arch. J. Kosnarem v listopadu 2004, se stavebním povolením (které je jednou z příloh smlouovy), s časovým harmonogramem uvedeným v čl. III. smlouvy, s podmínkami této smlouvy a rovněž pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Smluvní strany jsou rovněž vázány zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Obnova zahrady Kinských – rekonstrukce parkových cest“, vyhlášené dne DD.MM.2007 formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  (dále jen „zákon o veřejných zakázkách) a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.

II.

Vymezení díla

  - Rozsah díla je vymezen:

1.1. Projektovou dokumentací ke stavbě uvedené v čl. I

1.2.Nabídkou zhotovitele ze dne xxx předloženou v zadávacím řízení.

  - Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb..

  - Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako  by je provedl sám.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV.,  musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:

- náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot

- výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v zadávací dokumentaci

- náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

- výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

- veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

- nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění

- provozní i komplexní vyzkoušení díla

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení

- projednání záborů veřejných prostranství

- projednání dopravních opatření a jejich realizace

- vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

- náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace

III.

Doba plnění a místo plnění

- Termín zahájení díla: 	v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli,

Doba provádění díla:	xxx kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli, dle časového harmonogramu provádění prací, který je přílohou této smlouvy

Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem do 5 dnů od podpisu smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.

- Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

- Místem plnění je Zahrada Kinských, Praha 5 - Smíchov.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky (viz. článek. II. odst. 4).

Cena za dílo:

| Cena celkem bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| DPH ve výši 19% | Kč |
| Cena celkem včetně DPH | Kč |
| slovy: korun českých |

- Zhotovitel bude předkládat měsíčně daňové doklady zadavateli vždy za právě uplynulý měsíc do 5. dne měsíce následujícího. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou daňového dokladu bude rozpis nákladů jednotlivých dílčích plnění.

- Fakturovaná částka bude přehledně zpracována za jednotlivé části zakázky a v návaznosti na systém rozpočtové skladby, dle požadavků zadavatele.

- Zhotovitel je povinen fakturovat zvlášť provedené práce a dodávky na stavebních objektech 8.012, 8.0.33. a 8.0.47 a zvlášť na ostatních objektech.

- Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla  a odstranění případných vad a nedodělků. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 21 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

- Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky,  počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání  zápisu o odstranění vad a nedodělků.

- Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny (adresa uvedena na sídlo zadavatele Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1) ve dvou  vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

- Pokud nebude daňový doklad vystaven řádně v souladu se smlouvou, bude vrácen zhotoviteli bez proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystaveného nebo neúplného daňového dokladu. Zadavatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradního správného a úplného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

- Zadavatel uhradí daňový doklad zhotovitele do 21 dnů po jeho obdržení převodem na účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná zadavatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy zadavatele převodem na účet zadavatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu zadavatele.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

- Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

- Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště.

- Zhotovitel splní  povinnosti podle této smlouvy  dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.

- Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi.

- Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmto závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

- Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku VIII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel zajistí  účast svých  zmocněných  odpovědných zástupců  na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele.

- Případná změna subdodavatele podléhá předchozímu schválení objednatelem.

- Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

- Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu platnosti smlouvy minimálně v tom rozsahu, jaký byl uveden v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a nezbytný pro prokázání kvalifikace v rámci zadávacího řízení.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

- Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.

- Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

- Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli:

- příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace

- příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních

  - Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele:

- přístup na staveniště a vymezení obvodu staveniště

VII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

- Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho  pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů  připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  s  obsahem záznamu souhlasí.

- Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu,  který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí.

- Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:

Technický dozor objednatele: …………………..

Autorský dozor projektanta:   ……………………………………….

5. Technický dozor objednatele zejména:

  - Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného  projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných  předpisů.

  - Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této  smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací  protokoly.

  - Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

  - Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit  práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti  zhotovitele.

  - Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

- Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

- Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je  podkladem pro případné smluvní úpravy.

- Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

VIII.

Předání díla a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli - zápisem ve stavebním deníku a  dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

- O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

- Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady,  jejichž původ je ve  schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo  nevyhovuje.

- Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto  vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny  v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

- Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

  - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

  - zhotovitel vstoupí do likvidace,

  - nastane vyšší moc uvedená v článku  III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

    - Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

    - Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

    - Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

    - Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

    - V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

    - Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

    - V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

    - Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

X.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno  podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené  právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem  předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob.

- Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

- Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

- Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel  neodpovídá jen v  případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

- V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní  pokuta 0,1% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 9. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

- Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků,  bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení  při odstraňování každé vady nebo nedodělku.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení při jejím odstraňování.

- Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení oproti splatnosti. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvený úrok z prodlení 0,1% z dlužné částky bez DPH  za každý den prodlení oproti splatnosti.

- Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění  smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1, 7 a 9 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty  sjednané  dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku  a to na účet objednatele.

- Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XII.

Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIII.

Ostatní ujednání

- Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

- Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

  - ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jan Winkler, ředitel OOP MHMP

  - ve věcech technických: Ing. arch. Karel  Ondroušek

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

  - ve věcech smluvních:

  - ve věcech technických:

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této  smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 10 stran textu. Objednatel obdrží  čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění  pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

6.   Přílohy smlouvy: 	Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy

Časový harmonogram dle článku III. této smlouvy

Stavební povolení

V Praze dne   ……………..                                  V Praze dne   ……………..

| ......................................... Za objednatele: Ing. arch. Jan Winkler | ........................................ Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ředitel odboru ochrany prostředí MHMP | . ………………………. |

Kapitola č. 5 zadávací dokumentace

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Stanovení nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to pevnou cenou určenou v českých korunách. Nabídnutá cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná! Zadavatel bude při hodnocení nabídky vycházet z ceny bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nezbytných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena musí být rozčleněna v textu smlouvy níže předepsaným způsobem:

Cena celkem bez DPH, výše DPH v sazbě %,  cena celkem včetně DPH.

- Doložení výpočtu nabídkové ceny

Dodavatel je povinen přiložit oceněný výkaz výměr, který je ve „slepé“ formě součástí zadávací dokumentace.

Kalkulace nabídkové ceny bude rovněž provedena podle stavebních objektů, respektive provozních souborů . Odděleně budou uvedeny cenové náklady na zařízení staveniště, prováděcí dokumentaci a dodavatelovu kompletační činnost.

Kapitola č. 6  zadávací dokumentace

Platební podmínky

Požadavky na platební podmínky:

- Uchazeč bude předkládat měsíčně daňové doklady zadavateli vždy za právě uplynulý měsíc do 5. dne měsíce následujícího. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou daňového dokladu bude rozpis nákladů jednotlivých dílčích plnění.

- Fakturovaná částka bude přehledně zpracována za jednotlivé části zakázky a v návaznosti na systém rozpočtové skladby, dle požadavků zadavatele.

- Zhotovitel je povinen fakturovat zvlášť provedené práce a dodávky na stavebních objektech 8.012, 8.0.33. a 8.0.47 a zvlášť na ostatních objektech.

- Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla  a odstranění případných vad a nedodělků. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 21 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

- Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky,  počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání  zápisu o odstranění vad a nedodělků.

- Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny (adresa uvedena na sídlo zadavatele Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1) ve dvou  vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

- Pokud nebude daňový doklad vystaven řádně v souladu se smlouvou, bude vrácen uchazeči bez proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystaveného nebo neúplného daňového dokladu. Zadavatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradního správného a úplného daňového dokladu vystaveného uchazečem.

- Zadavatel uhradí daňový doklad uchazeče do 21 dnů po jeho obdržení převodem na účet uchazeče. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu uchazeče.

- Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná zadavatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy zadavatele převodem na účet zadavatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu uchazeče ve prospěch účtu zadavatele.

Kapitola č. 7 zadávací dokumentace

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídkovou cenu je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby daně z přidané hodnoty.  V případě, že bude v průběhu plnění snížena sazba DPH, bude cena za plnění veřejné zakázky snížena oproti nabídkové ceně. O případné změně nabídkové ceny bude smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

Kapitola č. 8  zadávací dokumentace

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky:

Zadavatel vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky neurčuje jednotný termín k prohlídce místa plnění, jež má povahu místa veřejně přístupného.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději dvanáct (12) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do šesti (6) dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

Zadavatel uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.

Protokol o otevírání obálek bude ve smyslu ust. § 73, odst. 3 zákona zveřejněn na webových stránkách hlavního města Prahy: http://magistrat.praha-mesto.cz.  Záložka „úřad“ – „úřední deska“ – „veřejné zakázky“.

Ze zadávací dokumentace je z důvodů agrotechnických lhůt vyňato kácení stromů (S.O. 30/A) ) – NENACEŇOVAT,  ochrana stromů zůstává předmětem nabídky.

Kapitola č. 9 zadávací dokumentace

Část veřejné zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat jiným osobám:

Pokud má uchazeč v úmyslu svěřit část zakázky k realizaci jiným osobám, uvede je v následující tabulce:

| Část veřejné zakázky (popis úlohy subdodavatele) | Rozsah (měrná jednotka, pokud lze stanovit) | Celkové množství za dobu realizace (pokud lze stanovit) | Subdodavatel, které uchazeč část zakázky svěří k realizaci |
| --- | --- | --- | --- |

Zadavatel v této souvislosti požaduje předložení smlouvy se subdodavatelem, nebo jednostranné prohlášení subdodavatele o tom, že se bude podílet na plnění veřejné zakázky

a bude plnit tu relevantní část zakázky,jež prokázal za uchazeče.

Pokud uchazeč nevyužije k plnění zakázky subdodavatelů, je povinen tuto skutečnost doložit v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou.

Pro kvalifikaci subdodavatelů platí § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Hlavní předmět veřejné zakázky není možno provádět subdodavatelsky

Kapitola č. 10  zadávací dokumentace

Jistota

Nejpozději 1 den před koncem lhůty pro podávání nabídek musí být uchazečem složena jistota ve výši 1 000 000,- Kč ( slovy jeden milión korun českých ) na účet zadavatele vedený u PPF banka, a.s. Tuto jistotu lze složit i formou bankovní záruky.

Doklad o složení jistoty musí být přiložen k nabídce uchazeče.

a) V případě, že uchazeč bude jistotu skládat na účet zadavatele, pak tato jistota musí být složena na účet zadavatele číslo 6015-5157998/6000, variabilní symbol 32540745 nejpozději 1 den před koncem lhůty pro podávání nabídek. V nabídce bude doložen výpis z účtu uchazeče nebo prohlášení banky, že na účet zadavatele byla částka uhrazena. Jistota bude uchazečům uvolněna v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Nabídka musí obsahovat číslo účtu, na který bude uvolněná jistota zaslána. (viz. kapitola č. 12 zadávací dokumentace – číslo účtu).

b) Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky její platnost musí začínat nejpozději dnem otevírání obálek a nesmí být kratší než lhůta po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán. Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavateli, je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele, a to na základě sdělení, že uchazeč:

- v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku, nebo

-  neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

Originál záruční listiny bude součástí nabídky, kterou musí zadavatel v souladu s ust. § 155 odst. 1 zákona archivovat. Z tohoto důvodu nemůže být originál záruční listiny uchazeči ani bance vrácen – tato skutečnost musí být v textu záruční listiny zohledněna. V případě, že banka trvá na vrácení originálu, bude v nabídce pevně spojena  úředně ověřená kopie záruční listiny a  originál záruční listiny v nabídce volně vložen.

Kapitola č. 11 zadávací dokumentace

Kvalifikace uchazeče a způsoby prokazování kvalifikace uchazeče

Zadavatel vymezuje rozsah požadavků na splnění kvalifikace uchazeče a doklady k jejich prokázání v souladu s § 50 zákona o veřejných zakázkách.

Doklady (prohlášení), musí být  podepsány uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky uchazeče.

Veškeré doklady o splnění kvalifikace se v souladu s § 50 zákona o veřejných zakázkách musí vztahovat výhradně k osobě uchazeče nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče. V případě podání společné nabídky musí uchazeči postupovat v souladu s § 51 odst.5 a 6 zákona o veřejných zakázkách. V případě podání nabídky zahraniční osobou musí uchazeč postupovat v souladu s § 51 odst.7 zákona o veřejných zakázkách.

Všechny cizojazyčné doklady a dokumenty musí být předloženy s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

V souladu s § 127  zákona o veřejných zakázkách může uchazeč prokázat splnění kvalifikace podle částí A a D níže v plném rozsahu výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce (ke dni podání nabídky).

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.

Pokud má být veřejná zakázka plněna několika dodavateli společně, platí pro splnění kvalifikačních předpokladů § 51 odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.

A) Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 odst. 1 způsobem  uvedeným v § 62 odst.2 zákona o veřejných zakázkách)

| Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč: | Způsob prokázání: |
| --- | --- |
| A.1) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, | Čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu |
| A.2) | který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště | Čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu |
| A.3) | který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu | Čestné prohlášení |
| A.4) | na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů | Čestné prohlášení |
| A.5) | který není v likvidaci | Čestné prohlášení |
| A.6) | který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště | Čestné prohlášení |
| A.7) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště | Čestné prohlášení |
| A.8) | který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele | Čestné prohlášení |

B) Finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady (dle § 55 odst. 1 písm. a)-c)zákona o veřejných zakázkách):

| Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč: | Způsob prokázání: |
| --- | --- |
| B.1) | Údajem o obratu uchazeče zjištěný podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb.), dosažený uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. | Prohlášením, ve kterém uchazeč uvede údaj o obratu uchazeče dosaženého za stavební práce ve výši minimálně 50 mil. Kč bez DPH každoročně v účetních obdobích 2004, 2005 a 2006, případně od doby svého vzniku nebo zahájení činnosti |
| B.2) | Dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo činnosti, zadavatel požaduje doložení minimální výše pojištění (nároku z jedné pojistné události) 50 mil. Kč s tím, že max. spoluúčast uchazeče může činit 500 tis.Kč | Stejnopis nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy, účinnost pojistné smlouvy nesmí být kratší než je celá předpokládaná doba zhotovování díla stejnopis nebo úředně ověřená kopie potvrzení pojišťovny vyhotovený zvolenou pojišťovnou, v němž příslušná pojišťovna v dostatečně přesném znění vyjádří závazky dodavatele obsažené v předchozím textu s tím, že příslib pojištění se bude vztahovat k celé zadávací lhůtě prodloužené o čtrnáct dnů. Příslib rovněž musí obsahovat závazek pojišťovny uzavřít s dodavatel příslušnou pojistnou smlouvu do čtrnácti (14) dnů poté, kdy dodavateli bude veřejná zakázka zadána, případně smlouva o smlouvě budoucí o uzavření pojistné smlouvy na požadovanou částku v případě, že nabídka uchazeče bude vyhodnocena jako nejvhodnější. |
| B.3) | Poslední zpracovanou rozvahou podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) | Stejnopis nebo úředně ověřená kopie zpracované rozvahy - nesmí mít záporný hospodářský výsledek |

C) Technické kvalifikační předpoklady (dle § 56 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách)

| Technickou způsobilost prokazuje uchazeč: | Způsob prokázání: |
| --- | --- |
| C.1) | Seznamem nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru a finančního objemu jako je předmět plnění. Uchazeč doloží nejméně tři (3) osvědčení objednatelů s obdobným předmětem plnění stavebních prací, v kalendářních letech 2002 - 2006 ve výši minimálně 25 mil. Kč bez DPH na každou stavební práci.(stejnopis nebo úředně ověřená kopie) (§56 odst. 3, písm.a) | Seznam významných bude obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a bude předložen v originále nebo v úředně ověřené kopii- Významnou stavební prací zadavatel rozumí takovou, u níž objem stavebních prací a dodávek činil nejméně 25 mil. Kč bez DPH Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací od objednatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo oslovit dodavatelova objednatele a vhodným způsobem si ověřit správnost dodavatelem poskytnutých informací. |
| C.2) | Seznamem techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, (§56 odst. 3, písm.b | Seznam –formou čestného prohlášení prokázaní nezbytného počtu techniků a to nejméně jednoho (1) v každé z následujících oblastí: vodovod a kanalizace, osvětlení, zakládání (mikropiloty a piloty), sadové úpravy, elektro. Minimální praxe v oboru 3 roky. |
| C.3) | Osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných stavebních prací (§56 odst. 3, písm.c) | Stejnopis nebo úředně ověřená kopie příslušné autorizace techniků v každé z následujících oblastí: vodovod a kanalizace, osvětlení, zakládání (mikropiloty a piloty), sadové úpravy. V každém oboru minimálně středoškolské vzdělání. |
| C.4) | Splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí prokazuje dodavatel předložením ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 | Stejnopisem nebo úředně ověřenou kopií (z dokladu bude patrná jeho platnost ke dni podání nabídky) certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo certifikátu akreditovanou osobou rovnocenného certifikátu vydaného podle českých technických norem, vydaného v členském státě Evropské unie |
| C.5) | Prokázáním nezbytně nutného počtu provozních a technických zařízení, jež má k dispozici pro provedení prací dle předmětu veřejný zakázky, k nimž má vlastní právo, právo nájmu nebo jiné právo užívat. (§56 odst. 3, písm.f) | Čestného prohlášení o použití lehké techniky vzhledem ke konfiguraci terénu (např. multicar,vozidla do nosnosti tří tun) |

D) Profesní kvalifikační předpoklady (dle § 54 písm. a), b) a d)zákona o veřejných zakázkách):

| Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč: | Způsob prokázání: |
| --- | --- |
| D.1) | výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pozn.: ** podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů | Stejnopisem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne straší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky Stejnopis nebo úředně ověřená kopie oprávnění k podnikání (platné živnostenské oprávnění v oboru „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo jeho ekvivalent) Je-li uchazeč zahraniční osobou se sídlem ve státě, kde neexistuje obchodní rejstřík nebo jiná obdobná evidence, požaduje zadavatel namísto výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence doložení příslušného úředně potvrzeného dokladu o existenci uchazeče (je-li uchazeč právnickou osobou), o oprávnění jeho statutárních či obdobných orgánů podepsat nabídku nebo plnou moc k podpisu nabídky (je-li uchazeč právnickou osobou) a prohlášení o tom, že je uchazeč oprávněn k podnikání. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží pouze výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce. |

Kapitola č. 12  zadávací dokumentace

Vzor krycího listu nabídky

Nabídka v otevřeném zadávacím řízení – veřejná zakázka: „OBNOVA ZAHRADY KINSKÝCH – REKONSTRUKCE PARKOVÝCH CEST“

[Označení, zda jde o originál či kopii – srov. Kapitola č. 14]

Obchodní jméno:

Zapsán:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Právní statut:

Statutární orgán:

Základní kapitál:

Pověřená osoba/osoby:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stručná charakteristika uchazeče/uchazečů: [údaj, zda uchazeč nabídku podává samostatně, ve sdružení, či ve spolupráci se subdodavateli, a stručná charakteristika uchazeče, příp. všech uchazečů, a jejich případných subdodavatelů]

Podpis uchazeče (uchazečů), resp. jeho statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné za uchazeče podepsat nabídku.

Podpisy na tomto krycím listu musí být  úředně ověřeny !

V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než statutárním orgánem uchazeče, musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího oprávnění (plné moci, apod.) přiložena ke krycímu listu.

Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty

Kapitola č.13  zadávací dokumentace

Vzor referenčního listu

Referenční list 	č. .......

Zadávací řízení na veřejnou zakázku

„OBNOVA ZAHRADY KINSKÝCH – REKONSTRUKCE PARKOVÝCH CEST“

| Objednatel: | Název: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: |  |
|  | IČ: |  |
| Předmět zakázky: |  |
| Doba plnění: | Počátek (datum): |  |
|  | Konec (datum): |  |
|  | Doba plnění (měsíce): |  |
| Místo plnění: |  |
| Rozsah zakázky: | Kč / rok |  |
| Zástupce objednatele: | Jméno, příjmení, titul: |  |
|  | Funkce: |  |
|  | Tel.: |  |
|  | Fax.: |  |
|  | E-mail: |  |
| Potvrzení objednatele: | Jméno a příjmení: |  |
|  | Funkce: |  |
|  | Datum Podpis Razítko | ........................... ................................... datum podpis a razítko |

Kapitola č.14  zadávací dokumentace

Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována následujícím způsobem:

- V souladu se zákonem o veřejných zakázkách doručí uchazeč kompletní nabídku v jediné obálce, označené:

„Nabídka v otevřeném zadávacím řízení – veřejná zakázka: OBNOVA ZAHRADY KINSKÝCH – REKONSTRUKCE PARKOVÝCH CEST“

- NEOTVÍRAT! –

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí

Jungmannova 35

111 21 Praha 1

Na obálce bude dále uveden název uchazeče (či uchazečů) a adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Obálka musí být uzavřena a zabezpečena proti neoprávněnému otevření, např. pečetí, razítkem či podpisem uchazeče v místě uzavření.

Obálka musí být do konce lhůty pro podávání nabídek doručena na adresu:

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí

Jungmannova 35

111 21 Praha 1

V případě osobního podání musí být nabídka předána do oddělení sekretariátu odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,(4.patro, č.dv. 456), Jungmannova 35, Praha 1, 111 21; doba pro osobní předání nabídky je každý pracovní den stanovené lhůty pro podání nabídek od 9.00 do 14.00 hod.

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta určená v oznámení zadávacího řízení, ve které může dodavatel podat svou nabídku a prokázat  zadavateli splnění kvalifikačních kritérií. Dodavatel musí svou nabídku doručit nejpozději do lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel je svou nabídkou vázán po celou dobu stanovenou zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.

- Obálka s nabídkou musí obsahovat dvě samostatné obálky, uzavřené a zabezpečené proti neoprávněnému otevření, např. pečetí, razítkem či podpisem uchazeče v místě uzavření.

a) První z těchto obálek bude v jediném stejnopise (svazku) obsahovat výhradně:

- Originál krycího listu (a příp. originál plné moci osoby jej podepisující, není-li statutárním orgánem uchazeče nebo uchazečem samotným),

- úplnou sadu dokladů k prokázání kvalifikace uchazeče podle Kapitoly č. 11, a

- prohlášení o počtu stran ve svazku (včetně údajů o počtu číslovaných a nečíslovaných stránek; úřední doklady, doklady třetích osob (banky, pojišťovny, apod.) a referenční listy není třeba číslovat, ostatní listy budou očíslovány souvislou vzestupnou řadou).

Obálka bude označena „Kvalifikace uchazeče – obálka č. 1“.

b)	Druhá z těchto obálek bude obsahovat  v 1 originále a 2 prostých kopiích, tzn. ve 3 samostatných svazcích, vlastní nabídku uchazeče, tj. veškeré další dokumenty. Obálka bude označena „Nabídka uchazeče – obálka č. 2“.

- Každý ze samostatných svazků v obálce označené „Nabídka uchazeče – obálka č. 2“ bude v záhlaví krycího listu náležitě označen, tj. „Originál“, „Kopie č.1“ nebo „Kopie č. 2“.

Každý ze samostatných svazků v obálce označené „Nabídka uchazeče – obálka č. 2“ musí obsahovat:

- Krycí list (Kapitola č. 12 zadávací dokumentace).

- Obsah nabídky včetně seznamu příloh nabídky– zpracované v souladu s touto Kapitolou.

- Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

- Prohlášení uchazeče, že souhlasí se soutěžními podmínkami otevřeného zadávacího řízení a že uvedené údaje v nabídce jsou pravdivé

- Cenovou nabídku ( oceněný výkaz výměr), která musí být podepsán uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče

- Návrh smlouvy v souladu s Kapitolou č. 4 zadávací dokumentace .

- Návrh smlouvy  musí být podepsán uchazečem či statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče

- K návrhu smlouvy musí být přiloženo prohlášení, ve kterém uchazeč uvede, že návrh smlouvy dle Kapitoly č. 4 zadávací dokumentace akceptuje bez výhrad. Uchazeč není oprávněn vzorový návrh smlouvy  nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny, jména osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

- Prohlášení uchazeče o podílu subdodavatelů na plnění veřejné zakázky. Uchazeč doloží podíl prací (v %), které má v úmyslu zadat subdodavatelům a zároveň uvede, o které části veřejné zakázky se jedná.

- Oceněný výkaz výměr

- Časový harmonogram plnění členěný po dnech

- Doklad o složení jistoty v souladu s kapitolou č. 10 zadávací dokumentace.

- Ostatní podklady, požadované v oznámení veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

- Prohlášení uchazeče o počtu stran ve svazku (včetně údajů o počtu číslovaných a nečíslovaných stránek).

- Originál krycího listu dle vzoru v Kapitole č. 12 musí být podepsán uchazečem, resp. jeho statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou za uchazeče podepsat nabídku. V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než statutárním orgánem uchazeče, musí být originál nebo úředně ověřená kopie  oprávnění (plné moci, apod.)  přiložena k originálu krycího listu. V případě sdružení uchazečů musí být připojeny ověřené podpisy za všechny uchazeče., resp. všechny příslušné plné moci.

- Veškerá prohlášení uchazeče, tj. jak prohlášení obsažená v obálce označené „Kvalifikace uchazeče – obálka č. 1“,  tak i prohlášení  v obálce označené „Nabídka uchazeče – obálka č. 2“, budou řádně podepsána uchazečem, resp. jeho statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou za uchazeče podepsat nabídku. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. V případě, že prohlášení bude podepsáno jinou osobou než statutárním orgánem uchazeče, musí být originál nebo úředně ověřená kopie  oprávnění (plné moci, apod.) přiložena (postačí jednou za každou oprávněnou osobu). V případě sdružení uchazečů musí být připojeny podpisy za všechny uchazeče., resp. všechny příslušné plné moci.

- Každý ze samostatných svazků v obálce označené „Nabídka uchazeče – obálka č. 2“ bude řádně svázán a zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy a to i v případě podání svazku v kroužkové vazbě nebo v rychlovazači, apod. – např.  pečetí, razítkem či podpisem uchazeče v místě vázání.

- Nabídka bude zpracována v českém jazyku.