Přehled termínů ukončení probíhajících akcí v r. 2004 Nejdůležitější dopravní omezení – stav k 17.8.2004 Číslo Název Praha Investor Termín původní Termín nový Typ akce 1 Chotkova 1 TSK, DP a.s., PVS a.s. 1.7. – 31.8.04 27.8.04 pro IAD 28.8.04 pro TRAM rekonstrukce komunikace, oprava TT, rek.vodovodů, úplná uzavírka 2 Nové mlýny 1 OMI 7.7. – 27.8.2004 27.8.04 výstavba protipovodňových opatření 3 křižovatka Výtoň 2 DP a.s. 1.7 – 31.8.04 20.8.04 rekonstrukce křižovatky, úplná uzavírka 4 Husitská 3 PVS a.s. 11.3 – 26.8.04 26.8.04 rekonstrukce kanalizace 5 Seifertova 3 ČD 12.03 – 30.9.04 30.8.04 pro TRAM 1.10.04 pro IAD rekonstrukce komunikace 6 Jižní spojka II sever 4 (5.května – Sulická) TSK 1.7 – 31.8.04 19.8.04 oprava vozovky a mostu přes Vídeňskou 7 Kolbenova 9 TSK 1.6 – 31.8.04 28.8.04 rozšíření křižovatky – odbočovací pruh 8 Kutnohorská 15 ÚMČ Praha 15 20.5. – 30.10. 30.10.04 výstavba kanalizace 9 Strakonická 16 most přes Berounku TSK 09.01 - 11.04 20.8.04 rekonstrukce mostu