Příloha TZ – Šteiner – dopravní opatření – 23.6.:

Vedení městské hromadné dopravy při výstavbě Městského okruhu Malovanka - Pelc-Tyrolka

(vyloučený úsek křižovatka Špejchar - kolejový přejezd Sparta)

od 	28. 6. 2008 (cca 4,00 hod.)

tramvaje

1	Spojovací - … -  Strossmayerovo náměstí - … -  Malostranská (T) - Chotkovy sady - Hradčanská - … - Petřiny

5	Výstaviště - Veletržní - Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Těšnov - Bílá labuť - Masarykovo nádraží - Jindřišská - … - Lazarská - … - Národní třída - … - Újezd - … - Anděl - … - Kotlářka

8	Vysočanská / Nádraží Vysočany - … - Dlouhá třída - … - Malostranská (T) - Chotkovy sady - Hradčanská - Vítězné náměstí - … - Divoká Šárka

14	Sídliště Barrandov - … - Masarykovo nádraží - Bílá labuť - Těšnov - Vltavská -  Pražská tržnice - … - Nádraží Holešovice - … - Vozovna Kobylisy

15	zrušena

20	Sídliště Barrandov - … - Smíchovské nádraží - … - Hradčanská - Vítězné náměstí - … - Podbaba

23	Kubánské náměstí - … - Malovanka - … - Vypich

25	Vozovna Kobylisy - … - Strossmayerovo náměstí - … - Sparta

26	Sparta - … - Strossmayerovo náměstí - Dlouhá třída - Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží - … - Husinecká

36	Divoká Šárka - … - Dejvická - … - Prašný most - Vozovna Střešovice - … - Bílá Hora

34	Hlubočepy - … - Anděl - … - Karlovo náměstí - … - Václavské náměstí - … - Masarykovo nádraží - … - Těšnov - Vltavská - Strossmayerovo náměstí - Veletržní - Výstaviště (posílení v rámci výluky ČD Praha Smíchov - Praha hl. n.)

od 8.7.2008 dochází ke změně ve vedení linek 5 a 26 (ukončení výluky Seifertova, pokračuje pouze Olšanská)

5	Olšanské hřbitovy - … - Kotlářka

26	Sparta - … - Nádraží Hostivař

náhradní autobusová doprava

X1 Hradčanská - Letenské náměstí

Milady Horákové, Letenské náměstí (prodloužení Ovenecké, prodloužení Veletržní), Milady Horákové, Badeniho, Na valech (manipulace ve spojce Na valech - Milady Horákové),

v noci prodloužena na Strossmayerovo náměstí po Milady Horákové jako linka X56

autobusy (nutná změna žádosti o Rozhodnutí)

108, 174, 216 - z Prašného mostu odkloněny po trase Milady Horákové, Svatovítská, Vítězné náměstí, Evropská, Šolínova (výstup, manipulace, nástup), Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, Svatovítská, Milady Horákové

od 	30. 6. 2008  (cca 4,00 hod.)

tramvaje  - shodné s předešlou etapou

náhradní autobusová doprava

X1 Vozovna Střešovice - Letenské náměstí od 28.6. 2008 do 14.7.2008

Patočkova, Milady Horákové, Na Valech, Na Špejcharu, vozovka jižního koridoru, Milady Horákové, Letenské náměstí (prodloužení Ovenecké, prodloužení Veletržní), Milady Horákové, Patočkova (manipulace Cukrovarnická, U Laboratoře, Střešovická, Patočkova),

v noci prodloužena na Strossmayerovo náměstí po Milady Horákové jako linka X56

pozn. Od 14.7.2008 do 7.1.2009 z důvodů převedení dopravy na jižní pás vozovky tř. Milady Horákové trasa zkrácena. NAD bude vedena vlevo kolem státního archívu do ul. Na Valech a dále po objízdné trase směr Letenské náměstí

autobusy (pokud nebude přemístěno od 28.6.2008)

108, 174, 216 - z Prašného mostu odkloněny po trase Milady Horákové, Svatovítská, Vítězné náměstí, Evropská, Šolínova (výstup, manipulace, nástup), Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, Svatovítská, Milady Horákové

Zpracoval: DP, a.s.