Kapitálové výdaje

Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2005 byl schválen usnesením ZHMP č. 23/01  ze dne 16.12.2004 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního města Prahy na rok 2005  a dotačním vztahům k městským částem hlavního města Prahy na rok 2005.

Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu  činila 12 579 357,5 tis. Kč. Po provedených úpravách k 31.3.2005 dosáhla výše 12 719 681,7 tis. Kč, do konce prvního pololetí k 30.6. 2005 dosáhla celkové výše 14 851 941,4 tis. Kč, k 30.9.2005 dosáhla výše  16 730 491,8 tis. Kč a na konci sledovaného období k 31.12.2005 činila konečná výše kapitálových výdajů 14 876 415,6 tis. Kč.

Za první čtvrtletí 2005 bylo dosaženo celkové čerpání ve absolutní výši 1 928 883,6 tis. Kč, což představovalo 15,33 % rozpočtu schváleného(RS) a 15,16 % rozpočtu upraveného (RU). Dosažená hodnota čerpání kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí roku byla v  absolutním vyjádření  vůbec nejvyšší od roku 2000 a i v procentním vyjádření se od roku 2000 řadila  k nejvyšším dosaženým hodnotám. V 1. čtvrtletí roku totiž  většinou nebývají nároky na  výši prostředků z celoročně schválených objemů pro jednotlivé investiční akce vysoké a bylo tomu tak u rozestavěných akcí i letos. V tomto  ročním období obecně existují specifika ovlivňující výši čerpání kapitálových výdajů. Jedná se např.  o omezené možnosti stavebních činností vzhledem k dlouhotrvající zimě. U akcí připravovaných a nově zahajovaných je možné realizovat stavební práce, respektive čerpat finanční prostředky až po ukončení projektové a inženýrské přípravy vč. uzavření obchodních veřejných soutěží na zhotovitele staveb.

Vcelku příznivý trend čerpání kapitálových výdajů se  v průběhu 2. čtvrtletí dále urychlil. Celkově bylo dosaženo k 30.6.2005  čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 6 737 297,5 tis. Kč, což představuje  53,56 % RS a 45,36 % RU.  Dosažená hodnota  čerpání kapitálových výdajů za 1. pololetí 2005 výrazně  překročila průměr  za posledních 6 let a to jak v absolutním, tak v procentním vyjádření. Zde je třeba upozornit, že  hodnoty dosažené v 1. pololetí 2005 vykázané v účetním sledování byly  částečně zkresleny tím, že v dosažené skutečnosti čerpání z rozpočtu hl. m. Prahy se promítlo čerpání 3. tranše úvěru EIB na stavbu IV. provozního úseku trasy C metra  2. etapa schválené k zapojení do rozpočtu hl. m. Prahy usnesením ZHMP č. 29/10 ze dne 23.června 2005. Tyto prostředky byly následně v plné výši 798 462,3 tis. Kč  ještě do konce 1. pololetí 2005  poukázány z účtu hl.m.Prahy  a odeslány na účet investora Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., aby je měl k dispozici na aktuální potřebu v letních měsících.  Promítly se tak plně v čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu hl. m. Prahy do 30.6.2005, Přitom vlastní rozpočtová úprava schválená usn. ZHMP č. 29/10 ze dne 23.6.2005 byla, ale podle  úkolu uloženého usnesením RHMP č. 0979 ze dne 28.6.2005 promítnuta v rozpočtu  až počátkem července 2005, tedy až ve 2. pololetí 2005.Ovšem i bez započítávání tohoto čerpání (zkreslujícího, respektive nadlepšujícího celkové čerpání kapitálových výdajů)  by celková dosažená skutečnost k 30.6.2005 dosáhla absolutní hodnoty 5 938 835,2 tis. Kč a 42,21 % RS a 39,99% RU, což jsou stále ještě nejpříznivější dosažené ukazatele čerpání kapitálových výdajů za 1. pololetí roku za posledních srovnávaných 6 let od roku 2000.  Řada specifických jednoročních  investičních akcí je totiž cílevědomě připravována k realizaci až po ukončení 1. pololetí roku. Například  většinou až po 1. červenci roku tj. v období prázdninových  měsíců  jsou zahajovány některé rekonstrukční akce na komunikační sítí  s výrazným dopadem na omezení průjezdu městem po dobu výstavby a obdobné časové omezující limity vlastní realizace v průběhu roku existují  i u rekonstrukčních akcí školských zařízení v kapitole 04.

Ve 3. čtvrtletí  r. 2005 se  objemově nejvýznamnější úpravy rozpočtu   uskutečnily  v kapitole 03- Doprava s celkovým nárůstem o 1 714 380,3 tis. Kč a v kapitole 02- Městská infrastruktura o   176 595,0 tis. Kč. Jednalo se např. o usn. ZHMP č. 29/10 ze dne 23.6.2005 k zapojení 3. tranše úvěru EIB ve výši  798 462,3 tis. Kč určené na pokračování financování investiční akce  č. 5535 – IV. provozní úsek trasy metra C 2. et. (Ládví-Letňany). Dále o usnesení ZHMP č. 29/07 ze dne 23.6.2005 s navýšením výdajů kromě kapitoly 03- Doprava i na akce technických vybaveností u městských částí  v kapitole 02- Městská infrastruktura.

K 30.9.2005  bylo u kapitálových výdajů dosaženo čerpání v celkové výši                  10 284 393,3 tis. Kč, což představuje 81,76 % RS a 61,47% RU. Pokračoval tak příznivý vývoj  čerpání kapitálových výdajů od počátku roku 2005. Při porovnání dosažených  hodnot čerpání  kapitálových výdajů k 30.9.2005 se srovnatelným obdobím předchozích let se ukazuje, že ve sledovaném období 1-3. čtvrtletí bylo za rok 2005 dosaženo jak procentuelně tak i absolutně, nejvyššího čerpání kapitálových výdajů za posledních 6 let. V absolutním vyjádření dokonce i při srovnání s léty 2004, 2003 a 2001, kdy byla hodnota rozpočtu upraveného k 30.9. vyšší oproti aktuálnímu stavu rozpočtu upravenému k 30.9.2005.

Tento  příznivý vývoj v čerpání kapitálových výdajů se udržel  i v závěrečném 4. čtvrtletí  roku 2005. Potěšující byla i skutečnost, že oproti minulým letům došlo dále k výraznému  snížení  celkového objemu nevyčerpaných  prostředků v oblasti kapitálových výdajů, které již nemohly být  na jednotlivých investičních akcích čerpány v běžném roce a bylo  nutné je  převádět do rozpočtu příštího roku. V tomto roce 2005 byl odsouhlasen usnesením ZHMP č.32/01 ze dne  24. 11. 2005 převod celkem 2,3 mld. Kč kapitálových výdajů, což je výrazně méně např. při srovnání s předchozím  rokem 2004, kdy bylo nutné převádět do rozpočtu na  rok 2005 v oblasti kapitálových výdajů celkem 3,7 mld. Kč a rokem 2003, kdy bylo nutné převádět do rozpočtu na rok 2004 dokonce 4,4 mld. Kč. Z provedených úprav rozpočtu ve 4. čtvrtletí  je třeba zmínit i navyšující úpravy při kterých bylo dosaženo  celkové  plusové saldo úprav rozpočtu za 4. čtvrtletí v kapitole 01- Rozvoj obce  o 326 326,0 tis. Kč  a  v kapitole 07- Bezpečnost,   úhrnné navýšení  o 25 270,0 tis. Kč. V kapitole 07  se především  promítá  přijetí státní dotace na realizaci dodatečných opatření ke zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v pražském metru před následky soudobých bezpečnostních hrozeb a rizik zapojenou do rozpočtu HMP  usn. RHMP č. 1762 z 15.11.2005. V kapitole 01 se promítlo např. usn. ZHMP č. 33/08 ze dne 15.12.2005 schválené  zvýšení kap. výdajů o 498 179 tis. Kč na vrub  kap. 1016 pro nabytí nemovitostí od DP, a.s. do vlastnictví HMP pro účely stavby č. 5407- Maniny –příprava území. Dále je možné zmínit   např. navýšení rozpočtu dle   usn. ZHMP č. 32/02 z 24.11.2005 o účelovou investiční dotaci ze SFRB ve výši 55 mil. Kč na výstavbu bytů v domech  s pečovatelskou službou na akci OMI MHMP č. 7192 –DPS Novovysočanská. Z významnějších navyšujících  úprav rozpočtu v kap. 03-Doprava ve 4. čtvrtletí 2005 lze uvést usn. ZHMP č. 31/34 z 20. 10. 2005, kde bylo  schváleno přijaté dotace ve výši 140 mil. Kč ze SFDI pro TSK  a usn. ZHMP č. 32/49 z 24.11.2005 schválené přijetí  dotace ze SFDI pro TSK ve výši 90 mil. Kč.

Celkový konečný objem kapitálových výdajů v rozpočtu vl. hl. m. Prahy  činil k       31. 12. 2005 celkem 14 876 415,6 tis. Kč a  byl celoročně vyčerpán v celkové výši                14 232 718,7 tis. Kč tj. na 95,67 % RU. Z připojeného  tabulkového přehledu zachycujícího období  uplynulých 6ti let od roku 2000 je patrné, že dosažené  čerpání kapitálových výdajů je druhé nejvyšší za porovnávané období jak v objemovém tak procentním vyjádření. Při zvážení skutečné výše jak schváleného tak upraveného rozpočtu bylo fakticky reálně dosaženo nejpříznivějšího výsledku  čerpání kapitálových výdajů za posledních 6 let.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ V LETECH  2000-2005

|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAP. VÝDAJE | ROZPOČET | ROZPOČET | ČERPÁNÍ | % PLNĚNÍ |  |
| ZA OBDOBÍ | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ZA OBDOBÍ | RS | RU |
| ROK 2000 | 7 525 651,2 | 9 124 067,1 | 8 747 592,8 | 116,24 | 95,87 |
| ROK 2001 | 15 786 331,7 | 14 925 378,6 | 13 569 828,3 | 85,95 | 90,92 |
| ROK 2002 | 9 870 200,0 | 13 509 875,2 | 12 808 073,5 | 129,77 | 94,81 |
| ROK 2003 | 7 046 531,7 | 14 875 310,8 | 13 881 194,6 | 196,99 | 93,32 |
| ROK 2004 | 14 359 783,7 | 16 823 129,4 | 15 558 819,7 | 108,35 | 92,48 |
| ROK 2005 | 12 579 357,5 | 14 876 415,6 | 14 232 718,7 | 113,14 | 95,67 |
| 1.-3.ČTVRTLETÍ 2005 | 12 579 357,5 | 16 730 491,8 | 10 284 393,3 | 81,76 | 61,47 |
| 1. POLOLETÍ 2005 | 12 579 357,5 | 14 851 941,4 | 6 737 297,5 | 53,56 | 45,36 |
| 1. ČTVRTLETÍ 2005 | 12 579 357,5 | 12 719 681,7 | 1 928 883,6 | 15,33 | 15,16 |

Z tabulkových příloh připojených na závěr důvodové zprávy II tj. Závěrečná rekapitulace je patrná výše  objemového čerpání v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu a  poměrně vyrovnané a vysoké procentní čerpání  ve vztahu k RU. Relativně nižší čerpání kapitálových výdajů v kap.08 - Hospodářství na 80,24 % RU je způsobeno  např. nižším čerpáním u akce Výkupy pozemků dle aktuálních možností a potřeb v návaznosti na provedení zápisů kupních smluv v katastru nemovitostí a minimálním čerpáním (do 10ti % RU) u akce Bydlení Špitálka – technická infrastruktura vzhledem k vleklé  přípravě stavby dané průtahy při územním a stavebním  řízení způsobenými opakovanými odvoláními zákonného účastníka řízení občanského sdružení  SPHD. Kromě aktuálního odvolání proti stavebnímu povolení se jednalo i o námitku podjatosti odvolacího orgánu stavebního odboru MHMP.

Dosažené výsledky čerpání kapitálových výdajů na konkrétních investičních akcích  u příslušných investorů jsou patrné z podrobných  tabulkových  přehledů v rámci jednotlivých kapitol nazvaných „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP za období 2005“. Podrobnosti o věcném vývoji jsou uvedeny v připojených  komentářích, které hodnotí dosažený stav  k  31. 12. 2005 na konkrétních investičních akcích u příslušných  investorů  v rámci jednotlivých kapitol a upozorňují na případné problémy v přípravě a realizaci   investičních akcí.