|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | **Zápis z 9. jednání** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro | **Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)** | | | | |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise,  další členové komise:  Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Radim Šimko,  Ing. Ladislav Malý – tajemník komise | | | | |
| Hosté | Radek Čermák (MČ Praha 19) | | | | |
| Omluveni | Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Luděk Schreib, Ing. Aleš Simandl, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman, Petr Dolínek, Mgr. Petr Bříza, Ing. Zbyněk Sperát | | | | |
| Zpracoval | **Ing. Ladislav Malý**  **RNDr. Miroslav Prokeš** | Počet stran 2 | **17.00 h** | Datum | **24. 1. 2012**  **od 17.00 hod. do 19.00 hod.** |

**1. Kontrola plnění úkolů**

**Úkol 2/3: Urgovat pracovníky KÚ Stč kraje ohledně návaznosti cyklostezek z hl. m. Prahy.**

**T: 15. 10. 2011 O: předsedkyně komise**

*Zaurgováno, jednání se uskuteční snad v lednu 2012.*

**Úkol 6/3: Požádat ředitele TSK o podrobnější vyúčtování.**

**T: 22. 11. 2011 O: předsedkyně komise**

Předsedkyně komise osobně projedná s ředitelem TSK podrobný rozpis vyúčtování na cyklosčítače a přesun finančních prostředků na studie. *Splněno, odpověď však zatím není.*

**Úkol 8/1: Zjistit situaci ohledně účasti Prahy na veletrhu For Bikes 2012.**

**T: 5. 1. 2012 O: Polák**

*Splněno, vedoucí odd. pro styk s veřejností pí. Simona Kárníková přislíbila peníze na účast, stánek a tisk map, cyklomapa je ve výrobě. Chybí cca 160 – 180 tis. Kč na tisk publikace Praha cyklistická.*

*Pomoc na stánku Prahy ohlašuje JUDr. Krobová-Hášová a R. Čermák.*

***Úkoly z předchozího období:***

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

*Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce O: Introvič*

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

*Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.*

Úkol 36/1: Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

*P. Introvič zjistí současný stav. s nám. řed. TSK Štěpánkem projednána i akce Hlávkův most.*

1. **Generel cyklistických tras a cyklostezek na území hl.m. Prahy**

Ing. Polák přislíbil předání stávajícího generelu z roku 2006, aktualizovaného v roce 2011, předsedkyni komise do 31. 1. 2012. Předsedkyně pozve na příští jednání komise ředitele DOP MHMP ing. Heroudka k vyjasnění jeho představy ohledně generelu.

1. **Projekt Davida Miklíka „Bajkeři pod mostem“**

**Usnesení 9.1: Komise bere na vědomí podnět člena komise ing. Prouska k podpoře projektu..**

1. **Financování cyklodopravy v hl. m. Praze v roce 2012**

Kromě částky 8 mil. Kč na nové akce se počítá s dokončením ramp na cyklistické lávce Komořany. Ing. arch. Šimko navrhuje vybrat zhotovitele ramp tak, aby bylo ušetřeno několik mil. Kč např. důslednou kontrolou objemů materiálu.

**Usnesení 9.2: Komise pověřuje ing. arch Šimka, aby inicioval v tomto smyslu jednání s řed. TSK Dostálem a jeho náměstkem Štěpánkem za přítomnosti předsedkyně komise.**

Probíhá příprava rekonstrukce křižovatky Dukelských hrdinů – nábř. Kpt. Jaroše.

**Usnesení 9.3: Komise je znepokojena tím, že na rok 2012 nejsou rozpočtovány žádné finance na přípravu dalších akcí cyklistické infrastruktury, což ohrožuje rozvoj systému v roce 2013 a následujících letech.**

**Úkol 9/1: Zajistit u TSK zadání projektové dokumentace pro úpravu Vyšehradského tunelu.**

**T: 15. 2. 2012 O: Polák**

1. **Informace TSK**

P. Introvič informoval, že jsou k dispozici finance z operačního programu Praha-Konkurenceschop-nost na cyklotrasu Barrandov i na cyklotrasu Kačerov.

1. **Výsledky průzkumu cyklistické dopravy v Praze v roce 2011**

Bylo by vhodné prezentovat výsledky průzkumu na veletrhu For Bike.

**Úkol 9/2: Obstarat od TSK podrobné srovnání cyklistické dopravy za léta 2010 a 2011.**

**T: 15. 2. 2012 O: Introvič**

1. **Úprava Lupáčovy ulice**

**Usnesení 9.4: Komise trvá na integraci cyklistické dopravy na území MČ Praha 3 v Lupáčově ulici (formou umožnění obousměrného provozu cyklistů) na základě koncepce cyklistické dopravy z června 2011 a vyzývá zástupce Úřadu MČ Praha 3, resp. odpovědného projektanta za TSK, aby při veškerých následujících jednáních a dalších návrzích zohlednili i cyklistickou dopravu v pohybu i v klidu (stojany na jízdní kola před školou).**

1. **Systémové řešení cyklistické infrastruktury**

**Usnesení 9.5: Komise po dlouholetých zkušenostech konstatuje, že bez politické podpory budování cyklistické infrastruktury nelze zajistit ani plnění usnesení RHMP a ZHMP a žádá předsedkyni komise, aby projednala s náměstkem primátora Noskem, radním pro dopravu, podporu cyklistické dopravy.**

Předsedkyně komise bude o jednání s nám. prim. Noskem informovat na příštím zasedání komise.

1. **Různé**

**Usnesení 9.6: Komise podporuje a doporučuje realizaci projektu „Jak zlepšit prostupnost měst pro cyklisty – vzorový audit“, zpracovaný sdružením Oživení, který se bude poprvé realizovat v MČ Praha 11 v době duben až listopad 2012.**

***Všechna usnesení a úkoly byly schváleny přítomnými členy komise jednomyslně.***

***Příští jednání komise se uskuteční v úterý 28. 2. 2012 od 17:00 hod. v místnosti 167, Praha 1, Jungmannova 29 (Škodův palác).*** *Jedním z bodů agendy budou základní požadavky na fungování systému řízení a kontroly zadání a realizace staveb (mj. cyklistické infrastruktury).*

zapsal: **Ing. Ladislav Malý**  ověřila a schválila: **JUDr. Monika Krobová Hášová** tajemník komise předsedkyně komise

**RNDr. Miroslav Prokeš**

člen komise