|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z 13. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise, další členové komise: Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokešk, Ing. arch. Radim Šimko Ing. Ladislav Malý – tajemník komise |  |  |  |  |
| Host | RNDr. Jana Plamínková (MČ Praha-Slivenec) |  |  |  |  |
| Omluveni | Tomáš Prousek, Luděk Schreib, Ing. Aleš Simandl, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman |  |  |  |  |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý RNDr. Miroslav Prokeš | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 22. 5. 2012 od 17:00 hod. do 19:00 hod. |

1. Podněty k rozvoji cyklistické dopravy v MČ Praha-Slivenec

Paní starostka RNDr. Plamínková nastínila problémy cyklistické dopravy ve Slivenci, zejména na cyklotrase A113 a při překonávání čtyřproudé magistrály K Barrandovu. Podněty jsou přiloženy k tomuto zápisu.

Úkol 13/1: Osobně předat a projednat s náměstkem Noskem a s ředitelem TSK možnosti realizace podnětů k rozvoji cyklistické dopravy v MČ Praha-Slivenec.

T: 15. 6. 2012							O: předsedkyně komise

2. Kontrola plnění úkolů

Úkol 12/1: Projednat s radním MČ Praha 1 pro dopravu ing. Veselým povolení průjezdu cyklistů Šeříkovou ul. v protisměru na základě podkladů, které dodá do 27. 4. 2012.

T: 12. 5. 2012							O: předsedkyně komise

Jednání proběhne 28. 5. 2012, včedtně rozmístění stojanů na území MČ Praha 1.

Úkol 12/2: Připravit a rozeslat členům komise stručné zhodnocení řešení cyklolávky Lahovického mostu s uvedením možných úspor.

T: 2. 5. 2012							O: Šimko

Splněno, ing. arch. Šimko přednesl možné úspory..

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

- Stezka pro chodce a cyklisty pod Hlávkovým mostem

Úkol 13/2: Prověřit možnost zlepšit denní osvětlení podjezdů pro chodce a cyklisty pod Hlávkovým mostem.

T: 15. 6. 2012							O: Polák

- Pražské Primátorky

Usnesení 13.1: Komise souhlasí se změnou vedení cyklotrasy A2 po chodníku Rašínova nábřeží ve dnech 31. 5. až 3. 6. 2012.

Úkol 13/3: Napsat dopis ÚMČ Praha 2, odboru dopravy s návrhem na přechodnou úpravu místního značení na chodníku Rašínova nábřeží.

T: 31. 5. 2012							O: Malý

- Soutěž „Prahou na kole“, závěrečný večer 7. 6. 2012

Došlo 50 soutěžních a řada nesoutěžních návrhů, z toho cca 5 úplně nových nápadů.

Úkol 13/4: Svolat schůzku členů poroty soutěže „Prahou na kole“.

T: 31. 5. 2012							O: předsedkyně komise

- Různé

Ing. arch. Šimko podrobně přednesl zprávu o provedené revizi kalkulace ceny nájezdových ramp z cyklolávky Lahovického mostu na Pražském okruhu s tím, že by každá lávka mohla být realizována o sedm milionů Kč, tj. o cca 40 procent, levněji. Podrobné zdůvodnění je přílohou tohoto zápisu.

Úkol 13/5: Ve spolupráci s ing. arch. Šimkem projednat možnost zlevnění realizace nájezdových ramp s ředitelem TSK.

T: 31. 5. 2012							O: předsedkyně komise

Úkol 13/6: Zjistit, zda je v katastru nemovitostí u převedeného pozemku pro nájezdovou rampu skutečně uvedeno, že je ve správě MČ Praha 12.

T: 31. 5. 2012							O: předsedkyně komise

Všechna usnesení a úkoly byly schváleny přítomnými členy komise jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 19. 6. 2012 od 17:00 hod.

Místo konání bude upřesněno v pozvánce.

zapsal:      Ing. Ladislav Malý   		          ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová	      tajemník komise   						předsedkyně komise

RNDr. Miroslav Prokeš

člen komise