|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis ze 17. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |
| --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, další členové komise: Ing. arch. Tomáš Cach, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. Zbyněk Sperat, Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Radim Šimko Ing. Ladislav Malý – tajemník komise |
| Hosté | Radek Čermák (ÚMČ Praha 18), Pavel Karas (referent MHMP pro bezmotorovou dopravu) |
| Omluveni | ing. Vratislav Filler, Tomáš Prousek, Luděk Schreib, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 28. 11. 2012 od 17:30 hod. do 19:30 hod. |

1. Kontrola plnění úkolů

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

Úkol 13/3: Napsat dopis ÚMČ Praha 2, odboru dopravy s návrhem na přechodnou úpravu místního značení na chodníku Rašínova nábřeží.

T: 31. 5. 2012							O: Malý

Úkol splněn, ÚMČ Praha 2 vydal stanovení o místní úpravě provozu.

Úkol 13/5: Ve spolupráci s ing. arch. Šimkem projednat možnost zlevnění realizace nájezdových ramp s ředitelem TSK.

Bylo vydáno stavební povolení na obě nájezdové rampy (do 8/2014). Pozemek již hl. m. Praha zakoupilo. Předpoklad ukončení veřejné soutěže 2/2013. Ing. arch. Šimko dosáhl optimalizací snížení nákladů na výstavbu ocelové konstrukce ramp asi na polovinu (cca 9 mil Kč), jednání ještě probíhají.							O: předsedkyně komise

Úkol 14/2: Projednat s odborem komunikace MHMP možnost propagace akce na zvýšení bezpečnosti na téma "Cyklisto, na chodník nepatříš".

T: 31.8.2012								O: předsedkyně komise

Osvětová kampaň bude rozšířena, viz usnesení 16.4. Odbor komunikace předloží během dvou týdnů Radě HMP návrh na vyčlenění prostředků.

Usnesení 17.1: Komise doporučuje, aby jí byl předložen návrh na kampaň k projednání tak, aby kampaň nakonec nevyzněla vůči cyklistům negativně. Komise doporučuje oslovit paní Jitku Vrtalovou s návrhem na spolupráci na kampani a použít materiál ing. Pavla Poláka.

Úkol 16/1: Projednat obsah série článků v iDnes „Praha – peklo cyklistů“ s jejím autorem a pozvat jej na jednání komise.

T: 15. 10. 2012							O: předsedkyně komise

Úkol se odkládá na neurčito.

Úkol 16/2: Projednat možnost znovuzavedení Zelené linky hl. m. Prahy pro podněty občanů.

T: 15. 10. 2012							O: předsedkyně komise

Předsedkyně komise předjednala v klubu zastupitelů TOP 09, aby bylo v rámci MHMP zřízeno oddělení pro nemotorovou dopravu.

Usnesení 17.2: Komise doporučuje zřídit v rámci MHMP oddělení pro nemotorovou dopravu s nejméně třemi zaměstnanci.

2. Systém sdílení jízdních kol (bike sharing)

Předsedkyně komise informovala o jednání s bankou, která zaplatí studii proveditelnosti zavedení systému bike sharingu a výběru optimální varianty.

Usnesení 17.3: Komise doporučuje, aby studie proveditelnosti systému sdílení jízdních kol byla zadána renomované odborné firmě se zkušenostmi z dané oblasti. Komise do zpracovatelského týmu navrhuje pp. Z. Sperata. T. Cacha, K. Syrového a V. Juppu.

3. Vyhledávací studie cyklotrasy A44 (Praha 18)

R. Čermák a T. Cach informovali o situaci, kdy CT A44 vede po soukromých pozemcích, jejichž majitel s vedením cyklostezky souhlasí.. Odhadované náklady jsou 8,9 Kč bez výkupu pozemků, v úvahu připadá i směna těchto pozemků za sousední pozemky hl. m. Prahy. Připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Usnesení 17.4: Komise doporučuje urychlenou realizaci CT A44 vzhledem k tomu, že jde o páteřní komunikaci, a to v její severní, nejméně finančně náročné variantě.

4. Nájezdové rampy Lahovice

P. Karas se spojí s ing. Cabejškovou kvůli podání žádosti TSK o účelovou dotaci k realizaci nájezdových ramp.

5. Různé

Příspěvky o cyklistické dopravě v Praze byly organizátorům konference VeloCity 2013 zaslány.

Úkol 17/2: Za KCD navrhnout RHMP k účasti na konferenci VeloCity a k prezentaci již zaslaných příspěvků o cyklistické dopravě v hlavním městě Praze Tomáše Prouska a Tomáše Cacha.

T: 15. 12. 2012						O: předsedkyně komise

p. Mourek informoval o vytváření nových studií využití náplavek, v nichž se začínají objevovat návrhy na vyloučení cyklistické dopravy.

Usnesení 17.5: Komise doporučuje zachovat průjezdnost pražských vltavských náplavek pro cyklisty v 	současném režimu, tedy jako zóny s povoleným vjezdem vybraných vozidel (včetně jízdních 	kol) - jako vhodnější se jeví pěší zóna, příp. obytná zóna a doporučuje osazení srozumitelných 	osvětově-výchovných tabulí vyzývajících zejména řidiče (vč. cyklistů) ke zvýšené ohleduplnosti 	k chodcům.

Současně doporučuje KCD zlepšování podmínek pro cyklisty v profilu nábřeží nad 	náplavkami (např. integračními opatřeními či legalizací jízdy na kole po vhodných 	chodnících), což může na náplavkách snížit intenzity tranzitní cyklistické dopravy.

Celkem bude v roce 2012 realizováno 230 ks cyklostojanů za 2,3 mil. Kč, dalších 170 ks bude kvůli klimatickým podmínkám rozmístěno v roce 2013.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 18. 12. 2012 v 17.00 h. „malém salonku“ v 1. patře (č. 135) v budově Mariánské nám.2

zapsal:      RNDr. Miroslav Prokeš   		          ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová	      								předsedkyně komise