|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou |
| --- | --- |

### Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou dne 28. 11. 2013

Přítomni:

Předseda: Ing. Jiří Pařízek

Členové: Petr Hána, Ing. Libor Šíma, Marie Málková, Mgr. Viktor Dudr, Mgr. Erik Čipera, Pavel Karas, Michal Rada, Ing. David Dohnal, PaedDr. Hana Mrňková, Tomáš Prousek

Hosté: Ing. Monika Mandová

Tajemník: Tomáš Uhlík

Omluveni:

Roman Petrus, Ing. Jiří Prokel, Ing. Miroslav Rajchart, Ing. Jiří Sládek, Bc. Michal Prager

Jednání svolal předseda komise na 28. listopadu ve 12:00 do zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Členům komise byla předsedou rozeslána e-mailem pozvánka a program jednání:

- Stanovení pořadí termínů úkolů Koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě v Praze (viz příloha)

- Provoz nočních nízkopodlažních spojů (nový úkol, který vyplynul při zpracování koncepce) – podklady dodá ROPID

- Stanovení termínů konání komise na 1.pololetí roku 2014

- Kontrola úkolů komise

- různé

Pan předseda Pařízek všechny přítomné uvítal a shledal, že komise je usnášení schopná, dále přivítal novou členku komise paní Ing. Moniku Mandovou ředitelku odboru Rozvoje a financování dopravy MHMP, která od příštího jednání komise nahradí Ing. Miroslava Rajcharta. Dále pan předseda poděkoval Ing. Kataríně Zgúthové za její dosavadní práci a napříště jí omluvil vzhledem k jejímu těhotenství.

Dále odsouhlasen zápis z 26.9.2013 a program dnešního jednání (hlasování:11-0-0).

ad 1) Pan Rada uvádí, že je třeba vypořádat a projednat úkoly, které nám vyplynuly z koncepce, především pak ty oranžově označené body v příloze, pan Dudr uvádí doplnit priority akustické majáčky v metru do příštího jednání, pan Čipera otevírá problematiku zastávek tramvají, kde dle koncepce se aktuálně řeší 27 zast., zbytek cca 245 zast. je nutno vyřešit během volebního období, pan Dudr uvádí nejdříve termíny pak prioritizace; 27 zast. je vybraných tak, kde nejsou alespoň ob jednu zastávku bezbariérové; pan Dohnal uvádí, že ak.majáčky jsou v řádů tisíců a bezbariérovost metra má prioritu do roku 2025; pan Hána uvádí, že by bylo dobré uvést všechny zast. do úkolů koncepce; paní Málková uvádí, že bude zřejmě nutné po zveřejnění koncepce aktualizovat úkoly dle podkladů veřejnosti (Hloubětín – metro, tram a bariérovost); pan Prousek uvádí že RTT a přestavba zastávek se děje ve větších celcích; pan Rada uvádí nerozšiřovat o 245 zast., ale co vytvořit samostatný dokument o zastávkách tramvají  včetně těch 27 a co rok jej kontrolovat; pan Šíma uvádí, že 27 zast. je po debatě prioritních, DPP vyznačí plánované RTT dle plánovaných investic a vyjádříme se k dalším; pan předseda Pařízek uvádí , že 12.12.2013 bude projednáván rozpočet HMP v zastupitelstvu, obsahuje návrh 45 mil. Kč na rok na bezbariérovost v koncepci mít spíše priority a úkoly splnitelné obzvlášť věci komplexní; pan Dohnal uvádí, že 20-30 zast. je optimální třeba cca 10 zast. je nyní v akci, rozdělit na akce RTT a na zast. samostatné mimo režim RTT( konkrétní akce na konkrétní zastávky); pan Čipera uvádí rok 2008, bylo by dobré mít v koncepci kompletní seznam a data kdy cca dokončení termínů, aby se k tomu přihlásili politici; pan předseda shrnutí bodů koncepce k částce 45 mil. Kč, zvlášť investice na Katarskou a po debatě stanovit termín dokončení bezbariérovosti zastávek tramvají do konce roku 2025 podobně jako u stanic metra; pan Rada zahrnout do koncepce termín 2025 pro tram i metro; pan Hána uvádí že objem 45-50 mil.Kč je relativní hodnota peněz co dát určité % z rozpočtu jako myšlenku k tomu uvádí pana Rada, že spíše fixní částky, protože dle rozpočtových pravidel nelze stanovit %; pan Prousek uvádí, že i zastávky autobusů alespoň zmínit v úkolech koncepce a dále sledovat a řešit jejich bezbariérovost a přístupnost zastávek; pan Rada uvádí potřebu zmapování BUS zast.; paní Málková uvádí že mapování BUS zast. začalo u DPP po zmapování TRAM zast.; pan Rada uvádí nutnou účast TSK na jednání komise dále nutnost komunikace se stavebním odborem HMP, Metropolitní plán a Kancelář veřejného prostoru, Institut pro plánování bývalý URM, protože zde vznikají dokumenty o stavbách ve veřejném prostoru hlavně ohledně bezbariérovosti a přístupnosti; pan Prousek (ROPID) se hlásí jako gestor na označníky na zastávkách; pan Rada prověří návrhy přestavby lanové dráhy na Petřín

Úkol: pro pana Dohnala prověřit plánované RTT na roky 2014, 2015, 2016 a porovnat se seznamem zastávek tramvají z koncepce resp. oranžově označené body v příloze a následně paní Málková a pan Čipera provedou prioritizaci pořadí rekonstrukcí tram. zastávek a to do 15.12.2013

Úkol: pro pana Dudra zajistit prioritizaci akustických majáčků do metra

Úkol: pro pana Radu doplnit do úkolů koncepce 4 zast. TRAM(Holešovice), otevřít koncepci a vložit samostatně TRAM i BUS a to do roku 2025

Schváleno: 11-0-0

ad 2) pan Prousek uvádí k provozu nočních autobusů linky 510, že některé budou nízkopodlažní a to od 6. 1. 2014, k nočnímu provozu tramvají uvádí, že je nutné upravit přestupní bod a jeho okolí tedy Lazarská, Spálená a Vodičkova především nástupní hrany, ale to je nutno ve spolupráci s TSK; paní Málková uvádí nutnost účasti zástupců TSK na jednání, TSK by mělo navrhnout možná řešení

Úkol: pan Sládek resp. TSK navrhne možná řešení úprav v oblasti přestupního bodu Lazarská a to pokud možno na příští jednání

Schváleno: 11-0-0

ad 3) Termíny jednání komise na 1. pololetí roku 2014:

16. 1. 2014

13. 2. 2014

13. 3. 2014

10. 4. 2014

15. 5. 2014

12. 6. 2014

Schváleno: 11-0-0

ad 4) Kontrola úkolů komise vzhledem k časové tísni přesunuto na příští jednání.

ad 5) Problematika veřejných WC - Pan předseda Pařízek uvádí, že probíhá kontrola a revize spolupráce s provozovateli, kteří jsou různí; pan Dohnal uvádí, že DPP provádí opravy stávajících WC a problematiku čerpání dotací z EU

Pan předseda Pařízek ukončil jednání komise ve 14:20h. Popřál všem přítomným klidné prožití vánoc a hodně pohody do roku dalšího.

V Praze dne 2. 12. 2013

……………………………..

Ing. Jiří Pařízek

předseda Komise pro Prahu

bezbariérovou a otevřenou

Zpracoval a za správnost odpovídá tajemník komise Tomáš Uhlík.

Hlasování(formát): pro-zdrželo se-proti