|  |  |
| --- | --- |
|  | **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA** **Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou** |

**Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou ze dne 2. 3. 2016**

**Přítomni:**

*Předsedkyně:* Ľubica Vaníková

*Členové:* Jitka Bausteinová, Ing. František Brašna, Mgr. Erik Čipera, Ing. David Dohnal, Ing. Tomáš Kaas, Pavel Karas, Mgr. Jaroslav Mach, Ing. Marie Málková, PaedDr. Hana Mrňková, Ing. Jiří Pařízek, Tomáš Prousek

**Omluveni:**

Petr Kalous, PhDr. Lukáš Kaucký, Ing. Dagmar Lanzová, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Petra Rafajová

**Hosté:** Ing. Lenka Zach, Ing. Milan Závada, Ing. Michal Švadlenka, Ing. arch. Jakub Hendrych, Ing. arch. Jan Harciník

Jednání svolala předsedkyně komise na středu 2. března 2016 v 13:00 hodin do zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Členům komise byla rozeslána e-mailem pozvánka a program jednání:

1. Zpráva o stavu plnění úkolů z Koncepce
2. Nové požadavky SONS ČR na akustické naváděcí systémy
3. Studie k rekonstrukci Táborské ulice – IPR
4. Kontrola úkolů
5. Různé

Podklady k jednotlivým bodům byly zaslány tajemníkem komise před jednáním.

Předsedkyně uvítala členy komise a následně konstatovala, že komise je vzhledem k počtu přítomných usnášeníschopná.

Schválení zápisu z minulého jednání komise konaného dne 3. 2. 2016.

**Hlasování;** pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

Dále bylo hlasováno o programu jednání

**Hlasování**; pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

**Ad 1) Zpráva o stavu plnění úkolů z Koncepce**

Pan Uhlík představil členům komise zprávu o plnění úkolů z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Uvedl, že z celkových 170 úkolů je k dnešnímu dni splněno 61 úkolů. Na plnění dalších úkolů se pracuje průběžně. Pan Mach uvedl k bodu B 1/4 z koncepce, Problematiku odstraňování bariér zohlednit v materiálu Zásady dopravní politiky v hl. m. Praze, že na základě rozhodnutí vedení města, bude vytvořen úplně nový dokument, kde budou požadavky na bezbariérovost zohledněny.

**Návrh usnesení**: Komise schvaluje zprávu o stavu plnění úkolů z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze.

**Hlasování**, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

**Úkol:** RFD připraví související tisk do RHMP.

**Ad 2) Nové požadavky SONS ČR na akustické naváděcí systémy**

Předsedkyně informovala členy o jednání se zástupci SONS ČR a Dopravního podniku  hl. m. Prahy, na kterém byl vybrán seznam celkem sedmi stanic metra, kde v letošním roce dojde k úpravám naváděcích majáčků pro nevidomé a slabozraké. Jsou to stanice: Hradčanská, Staroměstská, Černý most, Ládví, Nádraží Holešovice, Vltavská a Háje, kde se v nejbližší době neplánuje komplexní rekonstrukce stanice. V rozpočtu je na tuto akci vyhrazeno 3,1 mil. Kč.

Předsedkyně dále informovala, které stanice metra plánuje DP rekonstruovat. V nejbližší době to budou stanice: Muzeum-A, Jinonice, Dejvická, Skalka a Opatov, dále proběhnou výluky jednotlivých vestibulů stanic Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky pro postupné výměny trojic ruských eskalátorů. V dalším sledu se připravují výluky celých stanic na trase II.A – tj. Jiřího z Poděbrad, Flora a Želivského, kde se rovněž uskuteční výměna ruských eskalátorů. V jednání jsou i možné revitalizace celých stanic Kačerov, Českomoravská, Invalidovna a Vysočanská, ve vzdálené budoucnosti dojde k rekonstrukcím eskalátorů ve stanici I. P. Pavlova, Vltavská atd. Nejedná se o úplný výčet a seznam stanic k rekonstrukci se průběžně aktualizuje.

Ing. Pařízek upozornil na potřebu budovat a rekonstruovat v rámci revitalizací stanic také bezbariérové toalety v metru. Předsedkyně k tomu uvedla, že již v minulosti požádala DP, aby se tato problematika držela v patrnosti a automaticky se s bezbariérovými toaletami v rámci celkových rekonstrukcí počítalo. Tam, kde z nějakého důvodu vybudování bezbariérových toalet možné nebude, požaduje Komise o zaslání zdůvodnění.

**Návrh usnesení**: Komise schvaluje výběr stanic metra na úpravu naváděcích majáčků pro nevidomé.

**Hlasování**, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

**Návrh usnesení**: Komise schvaluje úpravy v rozpočtu Praha bez bariér na rok 2016.

**Hlasování**, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0.

**Úkol:** RFD připraví tisk do RHMP na převod financí pro DP.

**Ad 3) Studie k rekonstrukci Táborské ulice – IPR**

Předsedkyně přivítala zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pana Hendrycha a pana Harciníka, kteří přišli představit koncepční studii ulic Táborská a Na Pankráci. Byla představena prezentace celého řešeného území. Projednávané území bude řešeno v několika etapách. První etapou je ulice Táborská, jejíž rekonstrukce proběhne souběžně s RTT v roce 2018. Na to by měla v následujících letech, pravděpodobně v roce 2019 navázat rekonstrukce ulice Na Pankráci, Děkanská Vinice I. a nám. Hrdinů, pouze s dílčími úpravami a zachováním provozu na magistrále. Třetí etapou, která by měla být realizována v dalším roce je ulice Soudní a Na Veselí. Souběžně s tímto projektem běží projekt Humanizace magistrály, ale ještě není jasné, jak dopadne. Pracovním termínem pro související úpravy náměstí je tak rok 2025. K celému řešenému území, budou vystaveny vizualizace a návrhy na panelech v infocentru na náměstí Hrdinů a to od 14. 3. 2016. Vizualizace a návrhy jsou i na: <http://www.iprpraha.cz/taborska>. Následně proběhla menší výměna názorů zástupců TSK a IPR. Jelikož se dané území plánuje revitalizovat komplexně, bylo domluveno, že se zde nebudou dělat velké investice. Zástupci IPR naopak přislíbili, že v lokalitách, kde se komplexní rekonstrukce plánuje až za 4 a více let, nebudou svými stanovisky blokovat menší akce typu bezbariérové PPCH.

**Ad 4) Kontrola úkolů**

Pan Uhlík představil úkoly, ke kterým se vyjádřili jejich nositelé.

Úkol 4/13 I. P. Pavlova a okolí, bude řešeno v rámci RTT. Pan Čipera upozornil, že v okolí I. P. Pavlova přes Legerovu ulici u Rumunské byl otevřen nový přechod, který je bariérový.

Úkol 15/14 cesta v Kunratickém lese, bylo uděleno stavební povolení a čeká se na sezonu, aby se mohl položit asfalt.

Úkol 17/14 Nádraží Holešovice, pan Závada uvedl, že stavba již začala a bude hotova do měsíce.

Úkol 18/14 systémové řešení ve vyjadřování se k projektové dokumentaci, hledá se nové řešení.

Úkol 1/15 dopravní uzel Újezd, čeká na svolání jednání mezi MČ Praha 1, MČ Praha 5 a TSK Praha.

Úkol 2/15 mapy přístupnosti, proběhlo jednání na IPR spolu s POV, příprava běží.

Úkol 3/15 mezera v metru, pan Dohnal uvedl, že na příštím jednání bude informovat podrobně.

Úkol 4/15 mapování zastávek BUS, je vytvořen formulář, přišly poznámky od ROPID, které budou zahrnuty do formuláře.

Úkol 5/15 povrch, Modrá škola, tuto záležitost převzal odbor strategických investic a bude věc řešit.

Úkol 6/15 grantové schéma, pan Mach informoval, že ke změně legislativy v loňském roce je třeba podklady přepracovat, čeká na projednání v Radě HMP.

Úkol 7/15 Vyšehrad a JÚŠ, pan Závada uvedl, že jsou ve fázi přípravy projektových prací. To samé se týká úkolu 8/15 PPCH ul. Jeremiášova a Nušlova.

Úkol 1/16 řešení požadavků MČ pan Uhlík uvedl, že svolá jednání se zástupci TSK a DPP do 14 dnů.

Úkol 2/16 zast. TRAM U Výstaviště Pan Mach informoval, že součástí řešené lokality je i zast. Veletržní palác a více informací k tomuto tématu bude po jednání na Praze 7, které proběhne 11. 3. 2016, kde bude představena studie celého prostoru.

Úkol 3/16 lišty pro cyklisty, projekt se prověřuje vzhledem k velké finanční náročnosti, Komise bude informována o dalším vývoji.

Úkol 4/16 akustické naváděcí majáčky pro nevidomé a slabozraké byl projednán jako samostatný bod jednání.

Úkol 5/16 vysílačky pro vozíčkáře, pan Dohnal uvedl, že věc se řeší.

Úkol 6/16 zast. Urxova, Invalidovna, paní Zach uvedla, že příprava běží a mělo by se začít někdy v dubnu. Zast. Maniny je žádáno o stavební povolení. Zast. Kamenická je zadána studie proveditelnosti vzhledem k množství vjezdů do domů apod.

Úkol 7/16 Pohořelec, cesta od zast. TRAM ke hradu, pan Závada uvedl, že věc ve stavu investičního záměru a půjde k dokumentační komisi.

Úkol 8/17 snížení obruby u přechodu v ulici U Kunratického, paní Zach uvedla, že věc prošetří.

Předsedkyně požádala nositele úkolů, aby vždy před jednáním Komise zasílali aktuální stav plnění jednotlivých úkolů, tak aby to mohlo být zapracováno a rozesláno ostatním členům ještě před samotným jednáním s ostatními podklady.

**Ad 5) Různé**

Předsedkyně informovala přítomné o otevření nového bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek A i B, které proběhlo 1. 3. 2016. Paní Bausteinová upozornila na chystané stavební úpravy v okolí ulice Hornomlýnská, kde je dům zvláštního určení. Se zástupci TSK se dohodli na schůzce mezi zástupci obyvatel, TSK, městskou částí a Policií ČR.

Paní předsedkyně poděkovala za účast na jednání a ukončila jednání komise.

Předběžný termín příštího jednání Komise je 6. dubna 2016. Členové budou předem informováni tajemníkem.

Vaše návrhy na body programu na další jednání komise i další podněty prosím zasílejte na adresu: tomas.uhlik@praha.eu a lubica.vanikova@praha.eu.

*…………………………...* **Ľubica Vaníková**

*předsedkyně Komise pro Prahu bezbariérovou a otevřenou*

*Zpracoval a za správnost odpovídá Tomáš Uhlík tajemník komise.*