|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | **Zápis z 10. jednání** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pro |  **Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)** |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise, další členové komise:Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Zbyněk Sperát, Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Ladislav Malý – tajemník komise |
| Hosté | Radek Čermák (MČ Praha 19) |
| Omluveni | Petr Dolínek, Luděk Schreib, Ing. Aleš Simandl, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman |
| Zpracoval | **Ing. Ladislav Malý****RNDr. Miroslav Prokeš** |  Počet stran 2 | **17.00 h** | Datum | **28. 2. 2012****od 17:00 hod. do 19:00 hod.** |

**1. Kontrola plnění úkolů**

**Úkol 2/3: Urgovat pracovníky KÚ Stč kraje ohledně návaznosti cyklostezek z hl. m. Prahy.**

 **T: 15. 10. 2011 O: předsedkyně komise**

*Znovu zaurgováno,hejtman Rath se problematikou odmítl zabývat.*

**Úkol 9/1: Zajistit u TSK zadání projektové dokumentace pro úpravu Vyšehradského tunelu.**

 **T: 15. 2. 2012 O: Polák**

*Splněno.Ing. Polák bude informovat o dalším vývoji na příštím zasedání.*

**Úkol 9/2: Obstarat od TSK podrobné srovnání cyklistické dopravy za léta 2010 a 2011.**

 **T: 15. 2. 2012 O: Introvič**

*Splněno, ing. Polák rozešle členům komise.*

***Úkoly z předchozího období:***

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

 *Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce O: Introvič*

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

 *Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.*

Úkol 36/1: Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.

 *P. Introvič zjistí současný stav. s nám. řed. TSK Štěpánkem projednána i akce Hlávkův most.*

1. **Návrh žádosti o politickou podporu cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy**

**Úkol 10/1: Zjednodušit znění žádosti o podporu cyklistické dopravy pro členy Rady hl. m. Prahy a zaslat předsedkyni komise.**

 **T: 10. 3. 2012 O: Polák**

1. **Zásobník akcí cyklistické dopravy na rok 2012**

**Usnesení 10.1: Komise schvaluje zásobník akcí cyklistické dopravy na rok 2012 a doporočuje Radě hl. města Prahy, aby podpořila realizaci akcí v něm obsažených.**

1. **Akce potenciálně omezující provoz na cyklotrase A2**

**Úkol 10/2: Projednat s úřadem MČ Praha 2, aby žádosti o povolení akcí potenciálně omezující cyklistický provoz na náplavce (cyklotrasa A2) konzultoval s Komisí pro cyklistickou dopravu RHMP s doporučením, aby chodník Rašínova nábř. v úseku Na Hrobci – Dřevná byl trvale vyznačen jako stezka pro cyklisty a chodce.**

 **T: 25. 3. 2012 O: Malý**

1. **Projekt „Placatá Praha“ – návrh pro překonávání výškových rozdílů**

**Usnesení 10.2: Komise nedoporučuje realizaci projektu Placatá Praha v navržené podobě z důvodů technických a bezpečnostních.**

1. **Systémové řešení cyklistické infrastruktury**

Ing. arch. Šimko seznámil členy komise s navrženým systémem. Jeho projednání bude zařazeno na program příští schůze komise.

1. **Různé**

**Úkol 10/3: Projednat náhradní řešení bezmotorové dopravy na křižovatce nábř. Kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů s Policií ČR.**

 **T: 10. 3. 2012 O: Cach**

***Všechna usnesení a úkoly byly schváleny přítomnými členy komise jednomyslně.***

***Příští jednání komise se uskuteční v úterý 27. 3. 2012 od 17:00 hod. v místnosti 167, Praha 1, Jungmannova 29 (Škodův palác).*** *Jedním z bodů agendy budou základní požadavky na fungování systému řízení a kontroly zadání a realizace staveb (mj. cyklistické infrastruktury).*

zapsal: **Ing. Ladislav Malý**  ověřila a schválila: **JUDr. Monika Krobová Hášová** tajemník komise předsedkyně komise

 **RNDr. Miroslav Prokeš**

 člen komise