P ř e h l e d  v ý z n a m n ý c h   d o p r a v n í c h   o m e z e n í  n a

k o m u n i k a c í ch  s  v ý k o n e m  s t á t n í  s p r á v y  D O P  M H M P

od 27. 3. 2008  do 24. 4. 2008

s c h v á l e n ý c h  k e  d n i  20.3.2008

| AKCE IINVESTOR DOPRAVNÍ OMEZENÍ 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 271 | Radlická AD (K Vodojemu – Kutvirtova) | DP a.s. | uzavírka jízdních pruhů | 12.07 |  |  |  |  | 31.8 |
| 1675 | Patočkova AD, B (Pod Královkou – SAT) | HMP | uzavírka jízdního pásu | 10.07 |  |  |  |  | 31.8 |
| 287 | nábřeží E.Beneše T, AD (Klárov – Čechův most, Klárov x nábřeží E.Beneše) | DP | AD bez omezení, obousměrný provoz zachován mimo úsek U Brusných kasáren - Klárov |  |  | 14.3 | 9.4 |  |  |
| 289 | Komořanská AD, B (K Lahovičkám ve směru z centra) | OMI | uzavírka poloviny vozovky (kyvadlová SSZ) |  | 25.2 |  | 4.4 |  |  |
| 290 | Komořanská AD, B (v křižovatce s ul. K Vystrkovu) | OMI | uzavírka poloviny vozovky (kyvadlová SSZ), uzavírka s ul.K Vystrkovu |  | 25.2 |  | 4.4 |  |  |
| 27 | Sjízdná rampa z Kukulovy na Plzeňskou směr do centra AD | TSK | Částečná uzavírka(jízda přes V13) souvislá údržba |  |  | 17.3 - 29.3 |  |  |  |
| 31 | Patočkova (v úseku Cukrovarnická – U Brusnice) AD, B | TSK | Uzavírka 1 pruhu v místě prací, 1pruh zůstane |  |  | 29.3 30.3 |  |  |  |
| 33 | Povltavská pod ul. V Holešovickách AD | TSK | Uzavírka 1 pruhu v místě prací, pruh pro každý směr vždy zachován |  |  | 13.3 | 30.4. |  |  |
| 35 | Liberecká z centra v úseku Levínská – Veselská AD | TSK | Uzavírka části vozovky, provoz ve 2 pruzích pro každý směr zachován (1 pruh v protisměru) |  |  | 26.3 | 10.4. |  |  |
| 37 | Komořanská lokalita Závist AD, B | OMI | Překop po polovinách obousměrný provoz v jednom pruhu |  |  | 29.3 30.3 |  |  |  |
| 42 | Vltavská (v úseku Nádražní-Staropramenná) AD | PRE a.s. | Zábor části vozovky provoz ve 2 pruzích |  |  | 26.3 | 27.4 |  |  |
| 46 | Evropská v úseku u zastávky Červený vrch | IDS | Rekonstrukce SSZ a dokončení stavebních úprav ostrůvků a chodníků |  |  | 25.3 | 10.4 |  |  |
| 47 | Rampy v křižovatce V Holešovičkách X Zenklova | TSK | Zábor části vozovky, 1 pruh vždy zachován |  |  | 20.3 | 3.4 |  |  |
| 38 | Pobřežní komunikace Praha 1,2,5,7, Sokolovská, Jaromírova | PIM s.r.o. | Uzavírka trasy závodu |  |  | 29.3 (12-17h) |  |  |  |

V přehledu nejsou zahrnuty drobné údržbové práce DP a.s. na tramvajových tratích s lokálními omezeními dopravy.

Vysvětlivky: B - autobusy,  T -  tramvaje

Zpracováno podle podkladů  DOP MHMP.

# Další dopravní informace, schema uzavírek na komunikacích hl.m.Prahy a schema průjezdnosti městem lze získat na internetové adrese: www.tsk-praha.cz.