|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z 35. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |
| --- | --- |
| Přítomni | Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., David Horatius, Martin Kontra, Ing. Filip Kolerus, Ing. Daniel Mourek, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal Švadlenka Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice |
| Hosté | Bc. Marek Bělor, Mgr. Radek Čermák, Stanislav Pfeifer |
| Omluveni | JUDr. Monika Hášová, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Jan Zalabák, Ing. Jitka Vrtalová, Mgr. Jaroslav Mach, Filip Ježek, Ing. Pavel Polák |
| Zpracovala | Sylva Švihelová | Počet stran 3 | 0 h | Datum | 2. 10. 2018 17:00 – 19:00 |

- KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

| číslo úkolu jednání/pořadí | znění úkolu | zodpovědná osoba | termín plnění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/1 | Zažádat TSK o systémové řešení bezpečnosti svodidel zasahujících do stezek pro cyklisty. | RFD (Horatius) | 2. 10. 2018 | Svodidla budou opatřena krytkami z certifikovaných patníků |
| 34/1 | Členové komise zašlou RFD své připomínky. RFD předá členy zaslané a zpracované připomínky zpracovateli studie. | RFD | 2. 10. 2018 | Zaslal jedině Standa P. |
| 34/2 | Vyžádat podklady pro jednání ohledně záměru prodloužení podchodů na hlavním nádraží a dalších návazností. | RFD (Horatius) | 2. 10. 2018 | nesplněno, termín posunut na 6.11. |

- REPORT STAVU AKCÍ TSK

A12 akce K Návrší – K Sopce -> problém s pozemky

TSK přišel požadavek RFD na revitalizaci stezky A2 od Vyšehradského tunelu po Přístaviště. Studie bude zadána.

Úkol 35/1: Ověřit stav výkupu pozemků k akci K návrší – K Sopce

O: RFD 										T: 6. 11. 2018

Úkol 35/2: Představit komisi studii KOL - kolárny a další postup v rozvoji pakovacích kapacit pro jízdní kola

O: RFD 										T: 6. 11. 2018

- VEDENÍ A50 NA SEVEROVÝCHODĚ

Usnesení 35.1: Komise souhlasí s trasováním A50 v úseku Na Hlavní (Březiněves) – U Tabulky (Horní Počernice), podle předloženého plánku (viz příloha č.1), mezi městskými částmi a rekreačními oblastmi na okraji Prahy. (11-0-0)

- PROVOZ CYKLISTŮ NA LÁVCE - CHODOV

Na lávku u Centra Chodov (A22, Greenway Praha-Vídeň) byla nově umístěna značka „Cyklisto sesedni z kola“

Usnesení 35.2: Komise nesouhlasí s přerušením páteřní trasy celoměstského významu č. A22 na lávce přes ulici Brněnskou (D1) u Centra Chodov. KCD žádá RFD o zajištění projednání věci navrácení dopravního režimu s povoleným provozem jízdních kol, podle aktuální legislativy, nejlépe C7+E13, tj. „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol“. (11-0-0)

- RŮZNÉ

5.1. Sčítací totem

Od 17. 9. 2018 funguje na hlavní páteřní stezce A2 sčítací totem pro chodce a cyklisty v Podolí, naproti restaurace Podolská kotva. Realizátorem je EcoCounter. Sčítač od firmy Camea za Vyšehradskou skálou bude zachován (profil na stezce i vozovce). Veřejnost může sledovat čísla na odkazu http://data.eco-counter.com/public2/?id=100047647 a nebo na celosvětové mapě sčítacích totemů http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=4586. Pro detailnější analýzu dat funguje ještě jiný odkaz.

Data jsou také zprostředkována firmě Operator ICT, která spravuje a vyhodnocuje městská Opendata.

5.2. Pohořelec

Standa Pfeifer poslal jako jediný vyjádření k průjezdu cyklistů v oblasti Pohořelec.

Komise požaduje zajistit hlavní průjezd cyklistů ve vozovkách, včetně odpovídajících opatření v úsecích s tranzitním automobilovým provozem (ochranné cyklopruhy), a zachovat chráněný cyklistický průjezd přes park (včetně stávajících návazností).

5.3. SSZ na A22 u nádraží Krč

Podnět obdržela KCD od veřejnosti a předala ho na vyřešení.

Úkol 35/3: Zajistit prověření fungování SSZ pro pěší a cyklisty na A22 u nádraží Krč tak, aby nebylo matoucí a nebezpečné.

O: TSK 										T: 6. 11. 2018

5.4. A2 Libeňský most směr centrum

Cyklostezka A2 Libeňský most směr centrum měla být vyasfaltovaná, ale není tomu tak. Stezka je nahrubo zasypaná mlatem.

Úkol 35/4: Dodat vyjádření k rozšíření a podobě finálního povrchu stezky A2 na Rohanském ostrově.

O: P. Vilgus										T: 6. 11. 2018

5.5. MUK Vltavská

Cyklopruhy jsou vyznačené. Finišuje se realizace.

3.10. vydalo HMP tiskovou zprávu: Nová dopravní opatření v okolí Vltavské zlepšují bezpečnost a prostupnost území

5.6. Cyklistika v kopcovitých městech

Seminář se zahraničními hosty pořádá sdružení Auto*Mat a proběhne 15. listopadu.

5.7. Veselská ulice

Usnesení 35.3: Komise žádá, aby se projekt ulice Veselská zpracoval v souladu s usnesením RHMP č. 55 z roku 2016 a požadavky na řešení cyklodopravy dle ČSN 73 6110 a TP 179 (10-0-0)

5.8. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy

Vyhrazené pravé BUS pruhy by měly být zpřístupněny i pro cyklisty na komunikacích, kde cyklisté můžou legálně jezdit.

Úkol 35/5: Zažádat odbor dopravních agend o legalizaci jízdy cyklistů v BUS pruzích.

O: RFD 											T:6.11.2018

| Bod jednání | číslo úkolu jednání/pořadí | znění úkolu | zodpovědná osoba | termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 35/1 | Ověřit stav výkupu pozemků k akci K návrší – K Sopce | RFD (Horatius) | 6.11.2018 |
| 2 | 35/2 | Představit komisi studii KOL - kolárny a další postup v rozvoji pakovacích kapacit pro jízdní kola | RFD (Švihelová) | 6.11.2018 |
| 5.3 | 35/3 | Zajistit prověření fungování SSZ pro pěší a cyklisty na A22 u nádraží Krč tak, aby nebylo matoucí a nebezpečné. | TSK (Švadlenka) | 6.11.2018 |
| 5.4 | 35/4 | Dodat vyjádření k rozšíření a podobě finálního povrchu stezky A2 na Rohanském ostrově. | P. Vilgus | 6.11.2018 |
| 5.8. | 35/5 | Zažádat odbor dopravních agend o legalizaci jízdy cyklistů v BUS pruzích. | RFD (Horatius) | 6.11.2018 |

V zápisech běžně využívané zkratky:

CD		cyklistická doprava

CT, CS		cyklistická trasa, cyklostezka

ČSP		kampaň Čistou stopou Prahou

IPR		Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

KCD  		Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu

MČ		městská část

MHMP  	Magistrát hlavního města Prahy

PD		Projektová dokumentace

RFD  		Odbor rozvoje a financování dopravy

RHMP		Rada hlavního města Prahy

TSK  		Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Příští jednání KCD se uskuteční 6. 11. 2018

Zapsala: Sylva Švihelová	Ověřil: Stanislav Kozubek

Příloha č.1