|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou |
| --- | --- |

### Zápis z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou dne 29. 3. 2013

Přítomni:

Předseda: Ing. Jiří Pařízek

Členové: Petr Hána, Ing. David Dohnal, Ing. Jiří Prokel, Ing. Jiří Sládek, Pavel Karas, PaedDr. Hana Mrňková, Ing. Marie Málková, Michal Rada, Mgr. Viktor Dudr, Mgr. Erik Čipera

Tajemník: Tomáš Uhlík

Omluveni:

Mgr. Lukáš Kaucký, Ing. Miroslav Rajchart, Ing. Libor Šíma, Bc. Michal Prager

Jednání svolal předseda komise na 29. března v 8:30 do zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Členům komise byla předsedou rozeslána e-mailem pozvánka a program jednání:

- Bezbariérový přístup tramvajových zastávek na ulici Lazarská

- Návaznost přestupů na metru I. P. Pavlova v souvislosti s výstavbou výtahu

- Informace o přípravě realizace výtahů na stanici metra Můstek

- Informace o přípravě realizace výtahů na stanici metra Anděl

- Koncepce bezbariérovosti veřejné dopravy v hl. m. Praze

Jako první věc komise na návrh pana Pařízka odsouhlasila zápis z minulého jednání komise (hlasování:8-2-0).

Dále odsouhlasen program dnešního jednání (hlasování:10-0-0).

ad 1) Pan předseda Pařízek informoval členy komise o proběhlém jednání u pana náměstka Noska a zástupců DP HMP, TSK i městské části Praha 1 ohledně řešení situace v Lazarské ulici a okolí, ze kterého vyplynulo, že vhodnějším řešením bude vytvoření tzv. zastávkového mysu oproti tzv. zastávce vídeňského typu a že garantem řešení je pověřen DP HMP. V ulici Vodičkova by se upravila stávající zastávka vídeň. typu na zastávkový mys za co nejmenších finančních nákladů v režii DP HMP. V ulici Lazarská budou tedy vybudovány zastávkové mysy. TSK udělalo předběžný rozpočet na tuto akci a cena je cca 6 mil. Kč, je teda třeba tuto částku zadat do investičního plánu TSK na rok 2014. Pan Čipera ocenil přístup a poděkoval panu předsedovi za projevenou aktivitu. Mgr. Viktor Dudr konstatoval, že v návrzích vše vyhovuje zrakově postiženým, poděkoval panu předsedovi a konstatoval, že to snad bude i dobře uděláno (viz. Modrá škola a okolí P-11). Pan Dohnal informoval o předložení materiálu RHMP (viz. email) a jeho výstupech jak pro DP HMP tak pro TSK.

Na jednání se dostavil pan zastupitel Hána.

Komise bere na vědomí:11-0-0

Úkol: DP HMP jako garant vypracuje návrh harmonogramu na provedení akce

ad 2) Pan Sládek informuje, v současnosti nejsou finanční prostředky na vybudování přechodu. Je vypracováván projekt. Po jeho vytvoření bude TSK žádat RHMP o finanční krytí. Pan Prousek informoval o jednání se zástupci měst. části Praha 2 a možnosti posunu zastávek tramvaje čísla 11 vzhledem k bezbariérovosti pro oba dva směry blíže ke křižovatce s ul. Jugoslávskou. ROPIDem bude vypracována studie, dále sledovat finanční krytí.

Úkol: ROPID ve spolupráci s TSK a m.č. Prahy 2, vypracovat studii a finanční náročnost

Pan Rada informoval o stanovisku památkářů k šířce vstupních dveří (105cm) do objektu s výtahem na zast. I.P.Pavlova. Pan Dohnal k tomuto konstatoval, že DP HMP má již stavební povolení.

Úkol: informace od památkářů, prověří pan Dohnal

Komise  bere na vědomí:12-0-0

ad 3) Pan Pařízek se v debatě vrátil k umístění akustických majáků k výtahům a problematice bezbariérových WC v prostorách metra obecně.

Pan Rada uvedl, že dodatečné osazení výtahů vedoucím k nástupištím metra akustickými majáky je pro tuto skupinu znevýhodněných podstatným přínosem. Pan Dudr uvádí, že výtahy by měli být bezbariérové vzhledem ke zrakově znevýhodněným. Je rozdíl mezi „hlášením“ ve výtahu a akustickým majákem s případnou dodatkovou hláškou kam který konkrétní výtah vede(ulice, nástupiště apod). Dále pan Dudr uvádí, že u některých starších výtahů tyto majáky jsou někde nejsou.

Úkol: pan Dudr ve spolupráci s panem Dohnalem – prověřit možnost instalace a výši finančních prostředků na vybudování akustických majáků ve stanicích Můstek, Anděl a I.P.Pavlova.

Úkol: pan Uhlík zajistí seznam výtahů v metru ve spolupráci s panem Dohnalem a předá tento seznam panu Dudrovi a Radovi k prověření, na kterých stanicích je použit akustický naváděcí systém.

Pan Čipera se vrací a konstatuje problematiku bezbariérových veřejných WC především v centru města. Pan Dohnal znovu uvádí,že další WC je možno řešit až od nových studií kam by měli být zahrnuty. Paní Málková uvádí jako příklad stanici Opatov, kde bude časový prostor a možnost zapojit jak městskou část tak případného developera.

Úkol: pan Čipera ve spolupráci s panem Uhlíkem(JCDmobiliář, seznam a stavy), zjistí problematiku veřejných bezbariérových WC převážně v centru města.

Komise bere na vědomí:12-0-0

Mimo pořadí

Pan Prokel informuje o stavu mikrobusové dopravy na zavolání. Konstatuje, že stávající smlouvy jsou postaveny tak, že se špatně mění jak ceny tak podmínky. Cestou je vypsání výběrového řízení na rok 2014. Více informací viz. http://www.ropid.cz/bezbarier/mikrobusy-na-objednani-s-pomoci-pred-i-po-preprave-od-1.7.2011__s229x994.html

Úkol: do 12.4.2013 dodat připomínky a to od paní Mrňkové(MHMP), paní Málkové(POV), pana Čipery(Asistence) a pana Uhlíka(CZEPA).

Pan Prokel se omlouvá a odchází

ad 4) Pan Uhlík představil prezentaci navazujícího okolí u výstupu z výtahu na stanici metra Anděl. Konstatoval, že úpravy okolí potřebují jen případné menší úpravy jako je výměna dříve používaných velkých dlaždic za menší či jiné materály.

Úkol: pan Dudr a pan Rada se vyjádří k nutnosti úprav vodicích linií přes přechody na křižovatce Plzeňská x Nádražní.

Komise bere na vědomí:11-0-0

ad 5) Pan Rada zaslal členům komise návrh k tvorbě a struktuře dokumentu Koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě v Praze na roky 2014 až 2016.

Dále uvedl, že by bylo dobré vzít si jako podklad Prohlášení RHMP o bezbariérovosti dopravy z roku 2010. Rozhodně by mělo v dokumentu být uvedeno co dobrého se již podařilo z hlediska bezbariérovosti, dále co nás čeká a co je potřeba udělat pro jeho naplnění.

Bylo by dobré vytvořit tzv. autorskou skupinu, která by na vytvoření materiálů dohlížela. Vytvoření by mohlo trvat ca ½ roku.

Úkol: pro všechny členy – podívat se do daných materiálů a podat návrhy a náměty.

Pan Čipera upozornil na možnost čerpání informací z již uskutečněného průzkumu přístupnosti, dále uvedl možnost zapracování námětu ze zahraničí.

Úkol: pan Čipera zajistí případné podklady pro tvorbu dokumentu od kolegů z Vídně, pan Uhlík předá členům komise podklady ze skupiny Mediate jako podklad.

Pan Dudr uvedl, že toto by mohl správný postup, navíc by se pokusil zapojit do problému maminky s kočárky, seniory. Pan zastupitel Hána uvádí jako možnost podívat se jak to dělají v zahraničí.

Komise bere na vědomí:11-0-0

Pan Rada informoval o konferenci Candela 2013 věnované veřejnému osvětlení. Informace zaslal v emailu členům komise. Podotkl pochvalu pro město Prahu.

Pan Prousek informoval o spolupráci na znění otázek ke změnám v dopravě v MHD především k naší cílové skupině.

Úkol: zaslat panu Prouskovi znění otázek pro průzkum ke změnám v MHD, paní Málková(POV), Uhlík(CZEPA), Čipera(Asistence), pan Dudr a pan Rada(za zrakově znevýhodněné)

Pan Čipera pozval členy na debatu s primátorem Prahy panem Svobodou a promítnutí filmu Praha-Vídeň a zpět, dotázal se na budoucnost evropských fondů vzhledem ke tvorbě koncepce a dále upozornil na komplikace při výlukách v přepravě pro naši cílovou skupinu.

Pan Rada konstatuje konstatuje směrem k městu, k RHMP, k zastupitelům a k vývoji na roky 2014-2020 o vhodnosti debaty na úrovni oddělení RFD pana Šímy a odd. odboru fondů evropské unie.

Úkol: pan Pařízek zajistí součinnost a informuje na příštím jednání komise

Odešel pan Dohnal.

Pan Pařízek jednal s občanským sdružením Hever a na příští jednání komise pozve zástupce a o. s. nám představí svoji činnost. Pan Rada poukazuje na negativní zkušenost v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením pan Čipera pak na fakt, že jsou největší asistenční společností na území Prahy.

Souhlasíme s pozváním:5-2-1

Úkol: paní Mrňková prověří o.s. Hever na příští jednání komise.

Pan Předseda Pařízek ukončil jednání komise. Další jednání se bude konat v pátek 26. dubna ve  13:00 hodin v zasedací místnosti 201, v budově Škodova paláce, Jungmannova 35/29.

V Praze dne 3. 4. 2013

……………………………..

Ing. Jiří Pařízek

předseda Komise pro Prahu

bezbariérovou a otevřenou

Zpracoval a za správnost odpovídá tajemník komise Tomáš Uhlík.