# Program jednání:

- Informace o zřízení pracovní skupiny a vymezení kompetencí

- Diskuse nad koncepcí rozvoje karty

- Informace o stavu probíhajících jednání s firmou Haguess

- Úkoly

# Ad 1/  Informace o zřízení pracovní skupiny a vymezení kompetencí

Radní Ing. Eva Vorlíčková informovala přítomné o zřízení nové pracovní skupiny, která bude jmenována v nejbližších dnech.

# Ad 2/ Diskuse nad koncepcí rozvoje karty

- Potvrzen termín prodloužení karet max. o 2 roky

- Rozbor stávajících podmínek projektu a diskuse o možnostech nové koncepce a variantního řešení, např. poskytování služeb OC v rámci elektronické občanky (ministerstvo vnitra), využití dopravní aplikace, kterou připravuje ministerstvo dopravy.

# Ad 3/ Informace o stavu probíhajících jednání s firmou Haguess

Ředitel INF RNDr. Jan Teska informoval přítomné o dalším jednání se zástupci společnosti

Haguess (projednání licenčních podmínek, vyhodnocení zakázky  „Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC“)

Ad 4/ Úkoly:

| Č. | Název úkolu | Termín | Zodpovídá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Rekapitulace typu kupónů a počet karet | 12. 3. 2012 | V. Pospíšil, DPP | Splněno |
| 1/2 | Analýza, kolik občanů využívá ostatní kartové aplikace (parkování, knihovna ..) na kartě OpenCard kromě aplikace DOS | 12. 3. 2012 | V. Pražáková, A. Němeček, INF MHMP | Splněno |
| 1/3 | Připravit analýzu všech zařízení, která pracují s kartou, anebo jsou zapojena do projektu Opencard (např. úložiště dat) s cílem zjistit technické parametry, kapacitu, vlastníka, roli v projektu Opencard ( učiní ROPID, převážně ve spolupráci s DPP) | 26. 3. 2012 | P. Procházka P. Velikovská J. Šimůnek (ROPID ve spolupráci s DPP) | trvá |
| 1/4 | Varianty prodloužení karty a návrhy technického řešení, než Rada HMP rozhodne, jaký bude další vývoj projektu | 19. 3. 2012 | A. Němeček V. Pražáková (INF MHMP) | trvá |
| 2/1 | Zřízení nové pracovní skupiny k řešení OpenCard | 26. 3. 2012 | E. Vorlíčková, radní |  |
| 2/2 | Jednání s firmou Haguess – informovat na příštím jednání komise o závěrech jednání | 26. 3. 2012 | J. Teska, ředitel INF MHMP |  |
| 2/3 | Inicializovat jednání se zástupci ministerstva vnitra a ministerstva dopravy o možnostech spolupráce | 26. 3. 2012 |  | Kontrolní termín |

# Příští jednání: 26.3.2012 od 10,30h,  místnost č . 135

Zápis ověřila a schválila:	Eva Vorlíčková