ZPRÁVA

O PRŮBĚHU REALIZACE

PROJEKTU

“Obnova předzahrádek  výsadba zeleně v ulici Kamýcká  Praha 6 Suchdol“

hrazeného z  grantové řízení Hlavního města Prahy na podporu projektů ke zlepšení stavu životního  prostředí hl.m. Prahy pro rok 2008

##### Řešitelská organizace	:	ISES, s.r.o.

M..J.Lermontova 25

160 00 Praha 6

IČ				:	64583988

Tel.				:	233 339 718

Fax.				:	233 338 259

E-mail				:	ises@ises.cz

Internet			:	http://www.ises.cz

##### Zodpovědný řešitel		:	Ing. Vladimír Klatovský,CSc.

- Cíl projektu

Cílem projektu bylo obnovení a výsadba nové zeleně vhodné do obytné zástavby a předzahrádek bytových domů v úseku ulice Kamýcká od ulice Olšová po Výhledské náměstí. V  roce 2007 zde MČ Praha 6 Suchdol realizovala stavbu kanalizace. V průběhu stavby byla poškozena nebo odstraněna původní zeleň vysazená v 70 tých letech minulého století.

- Průběh projektu v roce 2008 a 2009

V rámci přiznané dotace na realizaci projektu “Obnova předzahrádek výsadba zeleně v ulici Kamýcká Praha 6 Suchdol“ byly v listopadu 2008 byly zahájeny práce na realizaci projektu. V první části byla odstraněna náletová zeleň a pozemky byly vyčištěny od odpadu a kamení.

V měsíci dubnu 2009 začala druhá část prací. Byl urovnán povrch pozemků s nerovnostmi a byla dosypána ornice. Začátkem měsíce května byly zahájeny práce na odstraňování pařezů. V první polovině měsíce června byly vysazeny tři javory Acer plat. Globosum, třicet keřů Pyracantha mohave, dva keře Laburnum alpinum a pozemky byly osety travním semenem.  Výsadba cypřišů byla vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám provedena začátkem měsíce července. Průběžně byla prováděna zálivka a další dosévání travního semene. Jelikož celý podzim i začátek zimy byly vyjímečně příznivé teplotní podmínky bylo možné začátkem měsíce prosince ještě dosadit  další dva vzrostlé javory Acer plataniodes za finančního příspěvku firmy ISES,s.r.o. Ukončení projektu a předání bylo provedeno 8.12.2009.

- Závěr a hodnocení

Cíl projektu "Obnovení a výsadba nové zeleně vhodné do obytné zástavby a předzahrádek bytových domů" byl splněn a celková práce na tomto projektu se velmi vydařila. Ve zvolené lokalitě došlo nejen k značné estetické změně, ale také vysazené dřeviny přispějí ke zlepšení hlukových a životních podmínek.

Po vzájemné dohodě bude následnou péči o provedenou výsadbu nadále zajišťovat Městská část Praha 6  Suchdol  prostřednictvím zahradnické firmy.

V Praze, 15.12.2009

Ing.Vladimír Klatovský,CSc.

zodpovědný řešitel projektu

Přílohy:

Příloha č. 1 Přehled realizovaných výsadeb

Příloha č. 2 Fotodokumentace

Příloha č. 1

Přehled realizovaných výsadeb

| Název | Počet |
| --- | --- |
| Acer plat. "Globosum" | 3 ks |
| Acer plataniodes | 2 ks |
| Pyracantha cocc."Mohave" | 30 ks |
| Retinospora pisifera | 5 ks |
| Laburnum alpinum | 2 ks |
| Travní osivo | 400 m2 |

Příloha č. 2

Fotodokumentace