# Komise RHMP pro ICT – 3. zasedání dne 21. 4. 2015

Přítomni: Ondřej Felix, Kateřina Černá, Libor Hadrava, Tomáš Jílek, Adriana Krnáčová, Jakub Michálek, Radomír Nepil, Ondřej Profant, Martin Vaic, Daniel Vlček, Josef Šlerka

Stálí hosté: Pavel Mánek

Tajemník: Kristýna Bučková (omluvena z druhé půlky jednání, zástup Jan Loužek)

Hosté: Martin Dušek, Milan Hamerský

ÚVOD

Všemi přítomnými členy komise odhlasován program, včetně přítomnosti hostů.

- Představení ředitele informatiky

- Rekapitulace tisků

- Tisky v přípravě do RHMP - řed. Mánek

- Věcné záměry aktivit, které by měl dávat dohromady odbor informatiky

- Koncepce informatiky v HMP

- Příprav IdM - řed. Mánek

- Opendata - O. Profant

- Dodaný draft k Opendatům z INF

- Různé

PŘEDSTAVENÍ ŘEDITELE ODBORU INFORMATIKY, ING. PAVLA MÁNKA A PRVNÍCH PROBLÉMŮ, KTERÉ NA MHMP INF IDENTIFIKOVAL

- Cca 10 právních „kostlivců“ v hodnotě do 20 mil. Kč

- „Kostlivci“ v podobě nedořešených tisků do RHMP v hodnotě zhruba 100 mil. Kč, všechny pod časovým tlakem. Celkově je v současné době rozjednáno 90 tisků do RHMP týkající se IT.

- Aplikační „kostlivci“ - byla vypracována analýza shrnující 58 oblastí s různou naléhavostí potřeby řešení.

Závěry:

- Je nutné  urychleně a právně čistě dořešit historické „kostlivce“.

- Je nutné připravit cílový záměr řešení INF služeb pro MHMP a MČ, provoz problematických systémů zkrátit na nezbytně nutnou dobu, nové systémy vysoutěžit v souladu s cílovým záměrem.

- Je nutné přeorganizovat odbor INF s důrazem na provozní zodpovědnost a spoluzodpovědnost za rozvoj.

TISKY DO RHMP ZA OBLAST IT

- Tisk do RHMP k podpoře systému OBIS, která byla vysoutěžena za cenu vyšší o 7 mil. Kč než byla cena předpokládaná. Tento systém je specifický a soutěž na podporu vybírala z omezeného počtu dodavatelů, příprava alternativního řešení si vyžádá delší čas.

- Opendata, která mají zadání v systému Prince 2

Všemi přítomnými členy komise odhlasováno.

VĚCNÉ ZÁMĚRY AKTIVIT, KTERÉ BY MĚL DÁT DOHROMADY INF

- V současné době INF řeší neodhlasovaný tisk Forefront Identity Managementu (FIM), zatím není jasné, zda ho bude možné vrátit do RHMP po detailnějším vypořádání připomínek. Pokud se tisk nepodaří vrátit k novému hlasování Rady, zpracovává INF v současné době připomínky k přistupujícímu dopisu k rámcové smlouvě na dodávku licencí MS u MVČR, který by umožnil nákup licencí FIM za ceny garantované rámcovou smlouvou.

- Co se týká záměru na cílový Identity Management, INF jedná s odborem bezpečnosti, který doplní vlastní požadavky na jeho funkcionalitu. INF bude také jednat se zástupci Pirátů, kteří by měli mít možnost revidovat funkce cílového Identity Managementu.

- Momentálně je vygenerován 90ti denní trial režim pro licence FIM, do té doby je třeba nakoupit u MVČR nebo jednat s MS o překlenovacím období.

Usnesení: Komise bere tyto informace na vědomí. Hlasování:1 se zdržel, ostatní pro.

VĚCNÉ ZÁMĚRY AKTIVIT, KTERÉ BY MĚL DÁT DOHROMADY INF

- Diskuze o e-learningu – hodně podobných aktivit, je třeba určit směr, na co se má e-learning vlastně zaměřit

- Diskuze nad následujícími tématy v kontextu spolupráce s MČ:

  - Open data: závazná pravidla, jak zveřejňovat, nikoliv co zveřejňovat

  - Identity management – povinně

  - E-mail- finanční motivace

- Nové projektové záměry, k třem již zmíněným

  - ISKŘ

  - Disková pole

  - Datová centra

- Obecně bude INF zpracovávat pro jednání s Komisí pro INF projektové záměry ve vzorové struktuře dle PZ na Open data

OPENDATA

- Týden na připomínkování projektového záměru k Opendatům předloženého O. Profantem. Zaslání připomínek do 30. 4. 2015

- Diskuze nad metodikou zveřejňování dokumentů

- Diskuze nad právním rámcem zveřejňování dokumentů

- 30. 4. 2015 bude tajemníkům MČ odprezentována Opendata a možnost zapojení MČ

Všemi přítomnými členy komise odhlasováno.

V Praze dne 28. 4. 2015

Kristýna Bučková                                                                                Ondřej Felix