- Zápis z 12. jednání Komise RHMP pro odstraňování  následků povodně 2013 dne 10. 7. 2013

Přítomni: 	dle prezenční listiny

Program jednání:

- Úvodní slovo

- Kontrola plnění úkolů

- Aktuální situace na území hl. m. Prahy

- Různé

1. Úvodní slovo

Místopředseda Komise Rady hl. m. Prahy pro odstraňování následků povodně 2013 (dále jen „komise“) Ing. Pavel Richter se ujal vedení 12. jednání komise a přivítal přítomné hosty.

Pan místopředseda navrhl termín příštího jednání komise dne 24. 7. v 17:00 hod. v místnosti Nová Rada. Členové s navrženým termínem vyjádřili souhlasné stanovisko.

2. Kontrola plnění úkolů

+ 3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy

Termín pro nahlášení škod

- Mgr. V. Kožíšková informovala o obdrženém dopisu se zrušeným termínem 31. 7. 2013 pro nahlášení škod a výše nákladů na obnovu území. Informace k výši škod pro Fond solidarity má být poskytnuta do 18. 7. 2013. K tématu je svolána schůzka na 11. 7. 2013 ve složení: SVM + Ing. Javornická.

Dopravní situace

- Ing. L. Pivec uvedl, že kromě komplikovanějších problémů na některých komunikacích vše funguje. TSK řeší opravu ulice Kundratka, kterou je možné využít k zásobování areálu Správy služeb HMP, společně s ulicí U Pekařky. K opravě komunikace je zapotřebí investice ve výši cca 4 mil. Kč. PVK + PVS navrhne uzavírku ulice.

- PVK sděluje, že místní dopravní opatření bude trvat do začátku srpna, řeší se oprava stoky a s tím související zábory, úprava dopravní obslužnosti atd. PVS bude soutěžit zhotovitele, proto nelze říct, jak dlouho bude oprava trvat.

- Místopředseda komise Ing. P. Richter v souvislosti s poskytnutými informacemi uložil úkol PVS dodat časový harmonogram opravy ulice Prosecká. TSK potřebuje mít informaci k časovému harmonogramu 3 měsíce předem kvůli výběrovému řízení na zhotovitele, než začne opravovat komunikaci. Aktuálně je v ulici Prosecká upraven obousměrný provoz se zúžením a využitím dočasných semaforů.

- Ing. J. Juránek uvedl, že ZZS HMP má od DPP přislíbeno parkování pro Golemy na Klíčově.

Protipovodňové zábrany

- Ing. J. Juránek informoval, že lokalita Dubeč je již vyčištěná, vyjma dvou kontejnerů. Vojáci na výpomoc přešli na Zbraslav a měli by svou činnost ukončit v pátek dne 12. 7. 2013. Ing. Juránek požádal BKR MHMP o součinnost, aby byly kontejnery důsledně popsány v souvislosti s povodňovými plány, místními zvyklostmi atd.

- Členové komise se v rámci diskuse dohodli, že tato záležitost bude vyřešena do září t. r.

Čerpadla

- Schůzka k problematice čerpadel prozatím neproběhla, protokoly jsou u podpisu oprávněných osob – úkol trvá.

Městská policie

- Z hlediska činnosti Městské policie HMP se vše nachází v běžném pořádku.

Správa služeb HMP

- Ing. J. Juránek v souvislosti s podjezdy s těžkými zábranami v městské části Praha 4 (KOMOKO) uvedl, že opravu hrazení  bude zajišťovat Správa služeb HMP. K dotazu na existenci modernějších a lehčích protipovodňových zábran sdělil, že tato úzce souvisí s finančními možnostmi a s projektem.

- Ing. Juránek informoval komisi o podaném trestním oznámení občana na zabezpečení území v koridoru KOMOKO u Policie ČR.

Oprava nábřežní zdi u Čertovky

- Ing. D. Albert, Ph.D. zmínil, že zakládání stavby řešila společnost Metrostav.

- PVK shledalo nezbytnost objednat a opravit podzemní stěnu mobilních zábran. Investorem historické nábřežní zdi je městská část Praha 1, nicméně není investor na řešení protipovodňových zábran. Díky stavu nábřežní zdi trpí základ protipovodňové zábrany. Voda proniká pod tento základ.

- Místopředseda komise Ing. P. Richter připomněl nutnost zajistit stavebně technický průzkum zdi a realizace opravy ve 2 etapách.

- Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že opravu zdi řešilo SVM MHMP.

- Ing. Z. Javornická doporučila, aby tuto záležitost mělo v kompetenci OMI MHMP.

- Ing. P. Richter konstatoval, že OMI MHMP nepředalo protipovodňové zábrany do správy, proto je nositelem úkolu OMI MHMP. Pan místopředseda uložil úkol OMI MHMP vyřešit opravu zábran. Současně je třeba zjistit, v jakém rozsahu probíhá technicko bezpečnostní dohled nad protipovodňovými zábranami.

- Ing. R. Guth seznámil členy komise s frekvencí povinnosti vlastníka provádět kontroly dle jednotlivých kategorií vodních děl dle platné vyhlášky. Vlastníkem je hlavní město Praha. Kontroly jsou prováděny firmou Vodní díla.

- Místopředseda komise Ing. P. Richter uložil úkol SVM MHMP připravit návrh k řešení budoucích periodických kontrol vyplývajících z vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR a z vyhlášky o vodních dílech a zajistit provádění pravidelných kontrol.

Hegertova cihelna

- Schůzka k Hegertově cihelně proběhne dne 11. 7. 2013.

4. Různé

- Mgr. V. Kožíšková sdělila, že se řeší vyvádění majetku z OMI MHMP do SVM MHMP, je připravován audit s firmou Deloitte.

- TSK – Ing. L. Pivec zmínil, že dodavatelé TSK prozatím nedodali faktury, nicméně již požadují úhradu.

- Ing. Z. Javornická připomněla proces financování, organizace hradní závazky nejprve z vlastních zdrojů, následně čerpá finance od HMP. Doporučila TSK zpracovat v tomto smyslu materiál k projednání v RHMP.

- Ing. J. Juránek se dotázal, zda BKR MHMP zpracuje tisk k čerpadlům a v jakém časovém horizontu.

- Ing. Z. Javornická připomněla, že nebude moci být využita finanční pomoc ze státních prostředků a navrhla schůzku ve složení: PVK + Správa služeb + Ing. Z. Javornická. Příprava tisků k projednání v RHMP je na jednotlivých městských organizacích.

- K dotazu Ing. P. Richtera na termín kompletního monitoringu škod zástupce PVK sdělil, že cca do měsíce bude k dispozici vizuální odhad škod a důkladný monitoring s georadarem do dvou měsíců.

- Ing. Guth připomněl termín 12. 9. 2013 na odevzdání zprávy o povodních.

- Ing. P. Richter uložil úkol PVK dodat souhrn škod na vodovodní a kanalizační infrastruktuře s nejvyšší možnou přesností do 10. 8. 2013.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 24. 7. 2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Schválil: místopředseda komise Ing. Pavel Richter

Tajemnice komise: JUDr. Martina Děvěrová, MPA

- Zapsala: Ladislava Šimková