# Program jednání:

- Rozhodnutí o variantě řešení prodloužení karty Opencard

- Shrnutí

- Úkoly plynoucí z rozhodnutí

Ad 1/  Ředitel odboru informatiky RNDr. Jan Teska informoval přítomné o 2 variantách řešení, které vyplynuly z jednání pracovní skupiny s firmou Haguess.

Obě tyto varianty řešení prezentoval přítomným členům komise zástupce firmy Haguess p. Petr Stránský.

1. varianta: držitel karty si může vybrat mezi prodloužením a výměnou karty.

Tato varianta nebyla akceptována.

2. varianta:

- Držitelé karty si prodlouží kartu před její expirací přes validátory automaticky o 2 roky (od 1.6.2012), přičemž platnost časové jízdenky se také prodlouží, podle skutečné délky její platnosti (v současné době se platnost roční jízdenky zobrazuje do doby konce platnosti karty i když skutečná platnost je do 31. 12. 2012)

- Prodloužením karty přes validátory se rovněž prodlouží platnost nahraných aplikací (parkovné, vstup do knihovny, služba Vím jak řídím).

- Cestující, který nebude chtít prodloužit platnost karty, si ji bude moci vyměnit v kontaktních místech (Škodův palác a palác Adria) za poplatek 100 Kč. (nutno specifikovat, zda bude nadále 250 Kč za expresní výměnu…)

V průběhu diskuse o technickém řešení a časovém harmonogramu variantních řešení se členové komise rozhodli pro variantu č. 2.

Ad 2/ Shrnutí:

- Komise se rozhodla pro 2. variantu z navrhovaných řešení.

- Z této varianty plyne, že většina občanů (držitelů OC) si bude moci kartu jednoduše prodloužit o 2 roky přes validátory ve stanicích metra nebo na kontaktních místech.

- V kontaktních místech (Škodův palác a Palác Adria) bude možné prodloužit kartu od 1.6.2012. Vzhledem k tomu, že je nutná modernizace validátorů ve stanicích metra, bude přesný termín prodloužení znám až po dokončení poptávky na dodavatele technického řešení.

- V případě požadavku na výměnu karty, bude výměna karty zpoplatněna poplatkem  (rozhodnout o výši a správci výběru poplatků – návrh 100 Kč)

- Připravit harmonogram technického řešení – připraví DP ve spolupráci s Haguess

- Připravit marketingovou kampaň pro občany – zodpovídá DP

- Založit Projektovou kancelář pro uvedené řešení (objednávka pro Haguess) – zodpovídá ředitel odboru informatiky

- Posoudit změny podmínek pro vydavatele i držitele karet.

Ad 3/ Úkoly plynoucí z rozhodnutí:

| Č. | Název úkolu | Termín | Zodpovídá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3 | Inicializovat jednání se zástupci ministerstva vnitra a ministerstva dopravy o možnostech spolupráce | 3.5.2012 | Pracovní skupina | Trvá, kontrolní termín |
| 4/1 | J.Teska zašle členům komise nový materiál vyplývající z dalšího jednání pracovní skupiny s firmou Haguess | 3.5.2012 | J. Teska, ředitel INF MHMP |  |
| 4/2 | Právní posouzení prodloužení karty z hlediska případné námitky občana vůči změně podmínek pro držitele karty | 3.5.2012 | Odbor legislativy MHMP |  |
| 4/3 | Předložit jednoduchý postup pro občany jak postupovat při prodloužení karty od 1.6.2012 | 3.5.2012 | Ve spolupráci DP, ROPID, INF MHMP, Haguess |  |
| 4/4 | Příprava marketingové kampaně, která začne od května 2012 | 3.5.2012 | Ve spolupráci DP, ROPID, INF MHMP, Haguess |  |
| 4/5 | Zajištění technického řešení prodloužení karet pro kontrolu na Českých drahách a výměny části HW ve čtečce | 3.5.2012 | Haguess | Kontrolní termín |
| 4/6 | Zajištění funkčnosti standardních validátorů karet a čteček | 3.5.2012 | DP, Haguess | Kontrolní termín |
| 4/7 | Zjištění složitosti daného technického řešení a potvrzení termínů | 3.5.2012 | P.Malík, DPP |  |
| 4/8 | Vytvoření Projektové kanceláře, která bude koordinovat jak marketingovou, tak technickou stránku akce | 3.5.2012 | Ve spolupráci s INF MHMP, DP a Haguess |  |
| 4/9 | Předložit technickou specifikaci moderních čteček karet pro budoucí řešení městské karty | 3.5.2012 | P.Procházka, ROPID |  |
| 4/10 | O podmínkách a výši zpoplatnění za výměnu karty rozhodne RHMP (Tisk do RHMP) | 3.5.2012 | E.Vorlíčková | Kontrolní termín |
| 4/11 | Harmonogram technického řešení | 3.5.2012 | Ve spolupráci INF MHMP, DP a Haguess |  |
| 4/12 | Harmonogram a způsob marketingové kampaně | 3.5.2012 | Ve spolupráci INF MHMP, DP a Haguess |  |
| 4/13 | Rozhodnutí o správci poplatků za výměnu karty (DP nebo HMP) | 3.5.2012 | E.Vorlíčková |  |
| 4/14 | Objednávka pro Haguess | 30.4.2012 | J.Teska |  |

# Příští jednání:  3.5.2012, 10:30h,  Nová radnice, Mariánské nám. 2, 3.p., místnost č . 349

# Program:

# Další spolupráce s Haguess a vyčíslení nákladů

# Budoucnost nové karty (návrh pracovní skupiny)

# Zapsala: R.Tomanová

Zápis ověřila a schválila:	Eva Vorlíčková