# Nejdůležitější dopravní omezení v r.2003

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chotkova P1 | TSK | 2.6– 30.9.03 2 měsíce | oprava galerie |
| 2 | Wilsonova P1 (Klimentská – Hl.nádr.) | TSK | 1.4 – 31.8.03 | oprava konzol, šířkové omezení pravého pruhu |
| 3 | Spálená – Národní P1 | DP a.s. | 26.7 – 30.8.03 | rekonstrukce tramvajové trati |
| 4 | Lazarská - Spálená P1 | DP a.s. | 3.6 – 14.6.03 | oprava výhybky 1x6 od Myslíkové |
| 5 | most Legií - Vítězná P1 | DP a.s. | 28.6 – 4.8.03 | výměna panelů, na mostě úplná uzavírka |
| 6 | Bělehradská, P2 Anglická | PP a.s. | 1.7 - 31.8.03 | rekonstrukce plynovodu |
| 7 | Legerova,Sokolská P2 | PVS a.s. | 1.7 – 8.8.03 | obnova distribučního vodovodního řadu |
| 8 | Legerova P2 křiž. s ul. Vinohradskou | PVS a.s. | 1.6 – 31.12.03 | havarijní oprava kanalizačního spadiště |
| 9 | Jiráskův most P2 | TSK | 3. – 25.5.03 | výměna dilatací vždy So,Ne |
| 10 | Nuselský most P2 | TSK | 5.- 27.4.03 | oprava dilatace 2x So + Ne |
| 11 | Seifertova P3 | ČD a.s. | 1.4 – 31.12.03 | modernizace přemostění |
| 12 | Seifertova P3 | DP a.s. | 28.10 – 8.11.03 | přemostění ČD úplná uzavírka komunikace |
| 13 | křižovatka Jarov P3 | PVS a.s. | 21.7 – 29.8.03 | propoj vodovodních řadů |
| 14 | Jižní spojka II P4 (most přes Sulickou – JIH) | TSK | 1. - 6.7.03 | oprava dilatací |
| 15 | Jižní spojka II P4 (most přes Sulickou – SEVER) | TSK | 7.7 – 31.8.03 | oprava vozovky a mostu |
| 16 | Jižní spojka P4 | TSK | 7.7. – 31.8.03 | výstavba portálu pro světelnou signal. Barr. most – Modřanská |
| 17 | Barrandovský most P5 (protivodní strana) | TSK | 1.7 – 5.8.03 | oprava komunikace na mostě, uzavírka dvou pruhů |
| 18 | Kartouzská P5 | OMI | 1- 30.6.03 | 3.st.SAT mostní objekt, uzavírka komunikace pro IAD o víkendech |
| 19 | Plzeňská P5 (Radlická – Kartouzská) | OMI | 1.7 – 31.8.03 | 3.st.SAT mostní objekt, úplná uzavírka komunikace |
| 20 | Plzeňská P5 | DP a.s. | 28.6. – 30.8.03 | rekonstrukce tramvajové trati + trakční vedení |
| 21 | Strahovský tunel 2st. P6 | OMI | 1.4. – 31.12.03 | stavba mimoúrovňové křižovatky Malovanka |

- 2 -

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Roztocká P6 V Rokli – hranice hl.m. Prahy | ČD | 7.4. – 12.6.03 | Oprava tělesa dráhy, opěrné zdi, trakčního vedení a žel. přejezdu |
| 23 | Bubenská P7 (mosty přes Antonínskou | TSK | 22.4 –21.5.03 | běžná údržba + oprava zábradlí |
| 24 | Hlávkův most P7 | DP a.s. | 22.4 – 21.5.03 | výměna panelů, omezení jízdních pruhů |
| 25 | Bubenské nábřeží P7 (Za Viaduktem -Argentinská) | OMI | 1.7 – 31.8.03 | protipovodňová opatření, omezení šířky j.pruhu |
| 26 | Bubenské nábřeží P7 (Argentinská – Jateční) | OMI | 17.10 – 16.12.03 | rekonstrukce sítí |
| 27 | Bubenské nábřeží P7 (Bubenská – Argentin.) | DP a.s. | 17.10 - 25.11.03 | výměna panelů + odvodnění |
| 28 | Veletržní,Strojnická P7 (Ovenecká -U Studánky) | PP a.s. | 1.7 – 31.8.03 | modernizace na středotlak |
| 29 | Letenský tunel P7 | TSK | 1.7. – 31.8.03 21 dní | dokončení oblož. stěn tunelu u již. portálu - jednosměrný provoz |
| 30 | most Barikádníků P8 (přes Povltavskou) | TSK | 1.6 – 31.8.03 | svodidla, zídky + oprava dilatací, uzavírka j.pruhů |
| 31 | Kobyliské nám. P8 Čimická | IDS | 1.1. – 31.12.03 | výstavba stanice metra IV.C |
| 32 | Českomoravská P9 | TSK | 03/03 – 04/04 | výstavba komunikace |
| 33 | Českomoravská P9 Poděbradská – křiž.Harfa | PVS a.s. | 03/03 – 06/03 | obnova vodovodních řadů |
| 34 | Českomoravská, P9 Poděbradská | PVS a.s. | 2003 - 2004 | rekonstrukce kanalizace v rámci opravy komunikace |
| 35 | Českomoravská P9 smyčka Harfa | IDS | 15.3 – 28.6.03 | oprava el.ovládání výměn s kol.obvody |
| 36 | Českomoravská P9 | IDS | 15.3 – 29.11.03 | rekonstrukce tramvajové trati |
| 37 | Průmyslová 5 P9 (Poděbradská – most přes Rokytku) | TSK | 1.6 – 31.8.03 | souvislá údržba (rezerva) |
| 38 | Beranových - Kbelská P9 | OMI | 7.2 – 31.5.03 | MÚK - uvedení do provozu |
| 39 | U Slávie P10 | EDEN | 24.2 - 23.10.03 | výstavba nákupního střediska |
| 40 | Průmyslová 6 P10 (Teplárenská – ČSPH ARAL) | TSK | 1.6 – 31.8.03 21 dní | souvislá údržba (rezerva) |
| 41 | Jižní spojka V P10 (V Korytech – Švehlova) | TSK | 28.6 - 29.8.03 | oprava vozovky a mostu, vrchní a spodní stavba, uzavírka jízdního pásu |
| 42 | Poděbradská, P14 Kbelská | DP a.s. | 15.3 - 19.4.03 | rekonstrukce kolejové křižovatky |

# - 3 -

# Další dopravní omezení v roce 2003

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na Poříčí P1 | DP a.s. | 15.3 - 21.5.03 | rekonstrukce tramvajové trati |
| 2 | Těšnov P1 | DP a.s. | 15.3 – 21.5.03 | rekonstrukce křižovatky |
| 3 | Havlíčkova - P1 Na Poříčí | DP a.s. | 22.4 – 4.5.03 | oprava výhybky 1x6 |
| 4 | Havlíčkova - P1 Na Poříčí | DP a.s. | 3.8 – 10.9.03 | oprava výhybky 1x6 |
| 5 | Dlážděná - P1 Havlíčkova | DP a. s. | 3.8 – 10.9.03 | výměna panelů |
| 6 | Senovážné nám. P1 | DP a.s. | 4.8 – 17.10.03 | rek.křiž. + tramvajové trati |
| 7 | Nábřežní P1 (m.Jiráskův -Palackého) | OMI | 1.9 – 31.12.03 | protipovodňová opatření, střídavý zábor vozovky |
| 8 | Nábřeží E.Beneše P1 | OMI | 1.4 – 30.6.03 | protipovodňová opatření, zábor jízdního pruhu |
| 9 | Vyšehradská P2 | ELTODO | 15.3 - 15.11.03 | obnova veřejného osvětlení |
| 10 | Legerova P2 | DEVELOPMENT | 1.7 – 31.8.03 | rekonstrukce hotelu Kriváň – výstavba odbočovacího pruhu |
| 11 | Palackého nám. P2 | DP a.s. | 18. – 21.5.03 | oprava výhybky 1x16 |
| 12 | Zálesí P4 (Sulická – Štúrova) | PVS a.s. | 15.1 - 10.5.03 | rek.kanalizace, uzavírka jízdního pruhu |
| 13 | Zálesí P4 (Stúrova – Vídeňská) | PVS a.s. | 11.6 – 31.8.03 | rek.kanalizace |
| 14 | Vídeňská P4 křiž.s Dobronickou | TSK | 12/02 – 3/03 | výstavba protihlukové zdi, bez omezení |
| 15 | Vyskočilova P4 (5.května – Budějovická) | TSK | 2.6 – 31.8.03 21 dní | souvislá údržba |
| 16 | Budějovické nám. P4 | TSK | 03 – 05/03 60 dní | dokončení výstavby SZZ |
| 17 | 5.května P4 (most přes Jižní spojku) | TSK | -30.6.03 cca 14 dní | opr. dilatací, uzavírka 1 pruhu ve směru z centra |
| 18 | rampa Modřanská P4 (sjezd z Barr.most) | TSK | 6. – 25.8.03 | oprava vozovky |
| 19 | Na Strži P4 (Antala Staška -Olbrachtova) | TSK | 1.9 – 28.11.03 75 dní | oprava vozovky |
| 20 | Nádražní P5 (J.Plachty – Na Bělidle) | OMI | 1.4 – 31.5.03 | 3.stavba SAT pěší zóna, úplná uzavírka pro IAD, úpravy komunikace,vodovod, plyn |
| 21 | Plzeňská P5 (Nádražní – Stroupežnického) | OMI | 1.7 - 31.8.03 | 3.stavba SAT pěší zóna,úplná uzavírka pro IAD, úpravy komunikace a plyn |

- 4 -

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Plzeňská P5 | OMI | 1.7 – 31.8.03 | 3.st.SAT stoka „M“, výluka TRAM, uzavírka odbočovacího pruhu do Tomáškovy ul. |
| 23 | Plzeňská P5 | PRE a.s. | 1.3. – 30.6.03 | rekonstrukce kabelů vysokého napětí |
| 24 | Strakonická P5 most u chuchel.závod. | TSK | 1.12.02 –30.4.03 | havarijní oprava po povodních |
| 25 | Strakonická 5 P5 (závodiště – Výpadová) | TSK | 1.6 – 31.8.03 21 dní | souvislá údržba vždy 1 jízdní pruh |
| 26 | Strakonická P5 (most přes ul.K Peluňku) | TSK | 2.5 – 30.6.03 cca 18 dní | oprava dilatací |
| 27 | Strakonická P5 | PRE a.s. | 2.9. – 30.10.03 | KNN z RS 4090 na Cís.louku |
| 28 | Lahovický most P5 | TSK | 1.1. - 31.12.03 | rekonstrukce mostu |
| 29 | Vltavská P5 | TSK | 1.7. – 31.8.03 | popovodňová oprava komunikace |
| 30 | Vltavská P5 | PRE a.s. | 1.7 – 3.7.03 | překop komunikace |
| 31 | Štefánikova P5 | OMI | 28.6 – 30.8.03 | úplná uzavírka komunikace, pěší zóna |
| 32 | Lidická P5 | OMI | víkend 07.03 | úplná uzavírka komunikace, pěší zóna |
| 33 | K Barrandovu x P5 K Holyni | TSK | 1.5 – 30.9.03 120 dní | výstavba SSZ, částečné omezení jízd. pruhu |
| 34 | K Barrandovu x P5 Ke Smíchovu | TSK | 1.5 – 31.10.03 150 dní | výstavba SSZ, částečné omezení jízd. pruhu |
| 35 | Radlická P5 (Bieblova - výjezd z tunelu Mrázovka) | OMI | 1.7 - 31.12.02 | Radlická – SAT, rek.vozovky, úplná uzavírka |
| 36 | Radlická P5 (Za Ženskými domovy - Na Laurové) | OMI | 1.- 31.12.03 | Radlická – SAT, výluka TT |
| 37 | Radlická P5 (Ostrovského – Křížová) | PP a.s. | 1 – 31.8.03 | rekonstrukce plynovodu |
| 38 | Hlubočepy - P5 Barrandov | DP a.s | 1.- 31.10.03 | napojení tramvajové trati u smyčky Hlubočepy |
| 39 | Hlubočepy – P5 Barrandov | IDS | 1.1 – 31.12.03 | výstavba tramvajové trati |
| 40 | Na Zlíchově P5 | PP a.s. | 1.4 – 30.7.03 | nový plynovod |
| 41 | Na Zlíchově P5 | DP a.s. | 12. 4. – 21.4.03 | kanály |
| 42 | Svatovítská P6 | PRE a.s. | 1.6. – 30.6.03 | generální oprava kVN |
| 43 | Evropská P6 (Libocká – Vítězné nám.) | DP a.s. | 3.6 - 21.6.03 | trakční vedení od 10.6 Červený vrch |
| 44 | Vítězné nám., P6 Šolínova | PRE a.s. | 1.7 – 30.9.03 | nové kabely |

- 5 -

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Kamýcká P6 (u křiž. s ul.K Sedlci) | TSK | 03. – 12/03 | výstavba podchodu |
| 46 | křiž.Kamýcká - P6 Internacionální | TSK | 1.8 – 30.11.03 120 dní | výstavba kruhové křižovatky |
| 47 | Vltavská P7 | DP a.s. | 17.10 – 7.11.03 | oprava výhybky 1x6 + TV, totál |
| 48 | Vltavská P7 | DP a.s. | 5. – 16.5.03 | oprava výhybky 1x6 od Hlávkova mostu |
| 49 | Vltavská P7 | DP a.s. | 17.10 - 25.11.03 | oprava výhybky 1x6 od Bubenského nábřeží |
| 50 | Plynární P7 (Železničářů -Argentinská) | TSK | 16.8 – 30.8.03 | souvislá údržba jižní polovina vozovky |
| 51 | Povltavská P7 (Na Kozlovce) | PRE a.s. | 2.9. – 30.10.03 | náhr.plech TS 405 |
| 52 | Dělnická P7 | PRE a.s. | 1.1 – 31.3.03 | nové kabely |
| 53 | Trojská P7,8 | IDS | 21.5 – 28.6.03 | výstavba IV.C metra, výluka TRAM |
| 54 | Střelničná P8 | IDS | 15. – 29.3.03 | výstavba metra IV.C, výluka TRAM |
| 55 | Klapkova P8 | IDS | 28.6 – 30.8.03 | výstavba IV.C metra, výluka TRAM |
| 56 | Trojská P8 (Nad Hercovkou – čp.97) | PP a.s. | 21.5 – 28.6.03 | nový plynovod |
| 57 | Sokolovská P8 (Na Florenci – Zenklova) | TSK | 2.5 – 31.08.03 275 dní | oprava komunikace po etapách |
| 58 | Sokolovská P8 | DP a.s. | 1.1 – 30.8.03 | oprava tramvajové trati |
| 59 | Sokolovská P8 (Šaldova -Kaizlovy sady) | PVS a.s. | 1.3 – 30.4.03 | obnova vodovodních řadů |
| 60 | Šaldova P8 (Sokolovská – Pobřežní) | TSK | 2.5 – 31.12.03 300 dní | oprava komunikace, uzavírka poloviny vozovky |
| 61 | Ke Štvanici, P8 Rohanské nábřeží | PVS a.s. | 1.3 – 31.7.03 | obnova vodovodních řadů |
| 62 | Křižíkova P8 (Na Florenci – Hybešova) | TSK | 2.5 – 31.12.03 | oprava komunikace po polovinách |
| 63 | Šaldova P8 (Pobřežní – Sokolovská) | TSK | 2.5. – 30.10.03 | popovodňová oprava |
| 64 | Palmovka - P8 Na Žertvách | DP a.s. | 4.8 – 22.8.03 | oprava výhybky 1x18 od Sokolovské |
| 65 | Ohrada – Palmovka P8 | DP a.s. | 1. – 30.9.03 | běžná údržba 1 týden |
| 66 | Zenklova P8 (Pod Vlachovkou – Nad Rokoskou) | PP a.s. | 1.4 – 30.9.03 | modernizace na středotlak |
| 67 | Nad Šutkou P8 (Vršní – Zenklova) | PP a.s. | 1.4 – 30.9.03 | rekonstrukce plynovodu |
| 68 | Vysočanská P8 (Rochlická – Ďáblická) | TSK | 1.7 – 31.8.03 14 dní | sanace mostních zídek |

- 6 -

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Cínovecká P8 (most přes Ďáblickou) | TSK | 2.9 - 31.10.03 | BÚ, sanace svodidl.zídek uzavírka odstavného pruhu |
| 70 | Cínovecká 2 P8 (hr.Prahy - Liberecká) | TSK | 1.7 – 30.9.03 21 dní | SÚ, uzavírka jízdního pruhu ve směru do centra |
| 71 | Kolbenova P9 (u odbočky k vozovně Hlobětín) | PVS a.s. | 3.2. – 28.2.03 | měrná a redukční šachta |
| 72 | Prosecká P9 Na Rozhraní | PRE a.s. | 1.3. – 31.5.03 | úprava NN a VN |
| 73 | Prosecká P9 křiž. s ul.Na Jetelce | PVS a.s. | 1.3 – 31.3.03 | obnova vodovodního řadu |
| 74 | Liberecká P9 (most přes Zenklovu) | TSK | 2.6 - 31.7.03 | oprava dilatací |
| 75 | Ceskobrodská P9 (Učňovská - Hrdlořezská) | PVS a.s. | 2.12.02 – 30.7.03 | rekonstrukce kanalizace |
| 76 | Českobrodská P9 křiž.s Hrdlořezskou | PVS a.s. | 1.3 – 30.4.03 | redukční šachta |
| 77 | Spojovací P9 (Koněvova - K Žižkovu) | PVS a.s. | 21.7 – 29.8.03 12 dní | rekonstrukce výpustí a vzdušníků |
| 78 | K Žižkovu P9 (u Sazky) | PVS a.s. | 14.3. – 16.3.03 21.3. – 23.3.03 | osazení vodovodních šoupat omezení 1 jízdního pruhu |
| 79 | křiž. Spojovací P9 - K Žižkovu | PVS a.s. | 6.10. – 6.11.03 | výměna armatur, rekonstrukce přípojky a nový havarijní propoj |
| 80 | U Harfy. Čerpadlová P9 | PP a.s. | 1.4 – 31.10.03 | nový plynovod |
| 81 | Černokostelecká II. P10 (Štěrb.rad. - Sazečská) | TSK | 1.9 - 30.11.03 130 dní | rekonstrukce vozovky uzavírka pasu do centra |
| 82 | Počernická P10 (Limuzská – Na Palouku) | PRE a.s. | 1.4. – 30.6.03 | rekonstrukce rozvodů VN a NN |
| 83 | Záběhlická P10 (most přes ČD) | TSK | 2. – 30.6.03 | oprava dilatace |
| 84 | V Olšinách P10 | DP a.s. | 28.10 – 8.11.03 | trakční vedení + běžná údržba |
| 85 | Průběžná -Švehlova P10 | DP a.s. | 17.2 – 15.3.03 | trakční vedení + výměna panelů, úplná uzavírka podjezdu ČD |
| 86 | Komořanská P12 (K Modřanskému nádr. –cukorovar) | OMI | 1.4 – 30.6.03 | kanalizační stoka A2, částečná uzavírka j.pruhu |
| 87 | K Vystrkovu, P12 Komořanská | OMI | 1.3 .03 – 30.3.04 | kanalizační stoka A2, částečná uzavírka j.pruhu |
| 88 | Komořanská P12 | PRE a.s. | 1.7 – 30.9.03 | pokládka kabelů |
| 89 | Křiž.Modřanská P12 - Čs.exilu | TSK | 1.4 – 30.5.03 | výstavba SSZ částečná uzavírka pruhu |
| 90 | Modřanská P12 (Čs. Exilu – most Inteligence) | TSK | 1.5. – 30.11.03 | popovodňová oprava komunikace |
| 91 | Komořanská - P12 Závist | PRE a.s. | 1.4. – 30.6.03 | KVN, kNN |

- 7 -

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Meteorologická P12 Novodvorská | TSK | 08 – 12/03 153 dní | výstavba kruhové křižovatky |
| 93 | Meteorologická P12 (U Líhni - Novodvorská) | TSK + PVS a.s. | 04 -12.03 | rekonstrukce vozovky, kanalizace, úplná uzavírka komunikace |
| 94 | Libušská P12 (Písnice – Podchýšská) | TSK | 1.6.- 31.8.03 14 dní | souvislá údržba (rezerva) uzavírka po pruzích |
| 95 | Libušská P12 (Hvězdonická – smyčka BUS MHD) | OMI | 1.7.03 – 31.12.04 | rekonstrukce komunikace |
| 96 | Libušská P12 (Chýnovská – Dobronická) | OMI | 1.7. – 31.12.03 | rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka |
| 97 | Libušská P12 (Kunratická spojka – Na Losách) | OMI | 1.7 – 31.12.03 | rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka |
| 98 | Novodvorská P12 (Zbudovská – Čimelická) | PT a.s. | 15.7 – 30.8.03 | výstavba propojení kotelen protlakem pod vozovkou |
| 99 | Novodvorská P12 (Zálesí – Čechtická) | TSK | 1.8 – 30.9.03 14 dní | souvislá údržba |
| 100 | Jeremiášova 1. P13 (Oistrachova – Lýskova) | TSK | 2.6 – 31.8.03 21 dní | souvislá údržba, uzavírka po pruzích |
| 101 | Jeremiášova P13 (lávka Lužiny) | TSK | 1.7 – 31.8.03 1 měsíc | sanace lávky , uzavírka jízdního pruhu pod lávkou |
| 102 | Rozvad. spojka P13 (Jeremiášova – Globus) | TSK | 1.7 – 31.8.03 14 dní | souvislá údržba uzavírka vždy 1 pruhu |
| 103 | Poděbradská P14 (most přes Kolbenovu) | TSK | 2. – 31.5.03 | BÚ sanace říms 12 dní/ 1 měsíc pod mostem |
| 104 | Kolbenova podjezd P14 pod Poděbradskou | TSK | 2. – 31.5.03 | běžná údržba, asanace podhledu |
| 105 | Chlumecká P14 most přes Ocelkovou | TSK | 1.3. – 30.11.03 | rekonstrukce mostu |
| 106 | Dolnoměcholupská P15 Kutnohor. – Nad Vokolky | PRE a.s. | 1.8. – 31.8.03 | kabely kV |
| 107 | K přehradám P16 | PRE a.s. | 1.4 – 30.9.03 | kabely kV |
| 108 | K Přehradám P16 (V Hluboké – ten.hala LTC) | OMI | 1.10.03 – 31.12.04 | protipovodňová opatření, postupné omezení šířky komunikace |
| 109 | K Cementárně P16 (u vjezdu do cementárny) | TSK | 1. – 31.8.03 | oprava mostu |
| 110 | K Cementárně P16 | OMI | 1.9.- 31.12.03 | výstavba dešťové kanalizace |
| 111 | Vrážská P16 | ELTODO | 1.9 .02 - 30.6.03 | obnova veřejného osvětlení |
| 112 | Řevnická P17 most Zličín | TSK | 1.4 – 31.7.03 120 dní | rozšíření komunikace |
| 113 | Řevnická P17 | PRE a.s. | 1.4. – 31.7.03 | KNN, TS 8813 |
| 114 | Slánská P17 (Makovského - Plzeňská) | TSK | 1.6 – 30.9.03 14 dní | souvislá údržba uzavírka po pruzích |

- 8 -

| Číslo | Název | Investor | Plán od - do | Typ akce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Karlovarská P17 (most přes ul.Na Hůrce) | TSK | 1.6 – 31.7.03 | oprava dilatací |
| 116 | Semilská P19 (Toužimská – Holenická) | PRE a.s. | 1.6. – 31.8.03 | kabely kV |
| 117 | křiž.Náchodská P20 -Stoliňská | TSK | 1.7 – 31.8.03 44 dní | výstavba SSZ + úprava zastávky BUS MHD |
| 118 | křiž. Českobrodská P21 - Do Říčan | TSK | 10/03 – 12/04 84 dní | rozšíření křižovatky |
| 119 | křiž. Přátelství P22 - K Netlukám | TSK | 1.9 – 30.10.03 105 dní | výstavba kruhové křižovatky, úplná uzavírka |
| 120 | Podléská P22 (trať ČD – Fr.Diviše) | TSK | 2.5 – 31.8.03 | souvislá údržba 14 dní, uzavírka po polovinách |