|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z 29. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |
| --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Pavel Karas, Tomáš Prousek, Petr Provazník, RNDr. Miroslav Prokeš, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, ing. Ladislav Malý – tajemník komise |
| Hosté | Filip Ježek (Rekola, o. s.) |
| Omluveni | Ing. Aleš Simandl |
| Zpracoval | ing. Ladislav Malý | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 18. 3. 2014 od 17:00 hod. do 19:30 hod. |

- Poznatky provozované formy bikesharingu v Praze

Pan Ježek ze spolku REKOLA informoval o systému bezstanicového automatického půjčování kol, provozovaného v Praze ve zkušebním provozu od října 2014. Ostrý provoz cca 150 kol by měl být zahájen v květnu 2014.

- Veletrh For Bikes 28. až 31. 3. 2014

P. Karas informoval o přípravách, u stánku hl. m. Prahy bude osobně, předsedkyně komise a pan Čermák se připojí.

# Automatické sčítače cyklistů (ASC)

# Ing. Štěpánek informoval, že výběrové řízení bude vypsáno na provoz 25 ASC.

# 4. Postup prací na lahovické cyklolávce

# Kolaudace všech tří součástí lávky proběhnou 1. 4. 2014..

5. Napojení cyklistické dopravy po dokončení Trojského mostu

Usnesení 29.1: Komise žádá TSK o vyznačení trasy metro Kobylisy – Trojský most svislým značením ulicí Uzavřenou a Trojskou obousměrně.

6. Návaznost cyklotras na Nuselský most

MČ Praha 4 mělo připomínky k navrženému řešení, TSK dosud neodpověděla, ač se začátek cyklistické sezóny kvapem blíží.

Úkol 29/1: Urychleně projednat projektovou dokumentaci obou předpolí Nuselského mostu.

T: 15. 4. 2014							O: Štěpánek

# 7.  Různé

# Úkol 29/2: Projednat s firmou CEDA a vyhodnotit přidanou hodnotu telematické nabídky.

# T: 10. 4. 2014							O: Štěpánek

# 8. Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice Hlavní nádraží.

T: 15. 10. 2013							O: Prousek

Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

# Úkol 28/1: Připravit zadání (včetně ZK) rychle realizovatelných akcí do zásobníku na léta 2014 a 2015.

# T: 15. 3. 2014							O: Karas, Prousek

# Splněno.

Úkol 28/2: Připomínkovat Pražské stavební předpisy podle diskuse proběhlé na zasedání komise.

T: 20. 2. 2014							O: Šimko

Splněno.

Úkol 28/3: Domluvit jednání s náměstkem Nouzou a kompetentními osobami za účelem odstranění nedostatečně řešené bezmotorové dopravy v projektové dokumentaci předpolí Troj. mostu.

T: 18. 3. 2014							O: předsedkyně komise

Pozvat náměstka Nouzu na příští zasedání komise.

Úkol 28/4: Připravit zadávací karty pro napojení ul. V Holešovičkách, příp. Trojské na nový most.

T: 28. 2. 2014							O: Čermák, Prousek

Úkol se ruší.

Úkol 28/5: Zjistit stav projednávání projektů na návaznost cyklotras na Nuselský most na silničních správních úřadech MČ Praha 2 a Praha 4.

T: 18. 3. 2014							O: Prousek

Splněno.

Všechna usnesení byla schválena jednohlasně.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 15.4. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 349 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Další termíny v 1. pololetí 2014: 20. 5. a 17. 6.

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš			          		Ověřila: JUDr. Krobová Hášová	      					                   				předsedkyně komise