|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis z 12. jednání |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) |
| --- | --- |
| Přítomni | JUDr. Monika Krobová Hášová - předsedkyně komise, další členové komise: Ing. arch. Tomáš Cach, ing. Vratislav Filler, Petr Introvič, Ing. Václav Juppa, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Zbyněk Sperat, ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. Radim Šimko Ing. Ladislav Malý – tajemník komise |
| Hosté | Radek Čermák (MČ Praha 19), Tomáš Sýkora (student ČVUT) |
| Omluveni | Luděk Schreib, Ing. Jakub Zajíček, Jiří Zeman, Ing. Aleš Simandl, Petr Dolínek |
| Zpracoval | Ing. Ladislav Malý RNDr. Miroslav Prokeš | Počet stran 2 | 17.00 h | Datum | 23. 4. 2012 od 17:00 hod. do 19:00 hod. |

1. Prezentace projektu p. Tomáše Sýkory

Pan Tomáš Sýkora představil svůj projekt, který by měl ve dnech 18. až 24. 6. 2012 na náplavce Rašínova nábřeží propagovat systémy sdílení jízdních kol. Písemnou verzi projektu zašle komisi do 12. 5. T.r.

Usnesení 12.2: Komise jednomyslně podporuje projekt propagační akce systémů sdílení jízdních kol a doporučuje projednat jej s náměstkem Noskem.

2. Kontrola plnění úkolů

Úkol 10/2: Projednat s úřadem MČ Praha 2, aby žádosti o povolení akcí potenciálně omezující cyklistický provoz na náplavce (cyklotrasa A2) konzultoval s Komisí pro cyklistickou dopravu RHMP s doporučením, aby chodník Rašínova nábř. v úseku Na Hrobci – Dřevná byl trvale vyznačen jako stezka pro cyklisty a chodce.

T: 25. 3. 2012				O: Malý

Splněno, ÚMČ Praha 2 povolil akci Lodě na vodě pod podmínkou zachování průjezdu v šířce 2,5 m.

Ing. Malý projednal s ÚMČ Praha 2 obdobné řešení pro dobu konání farmářských trhů.

Úkoly z předchozího období:

Úkol 9/4:   Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.

Trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce                                                O: Introvič

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.

Úkol trvá. Na rok 2012 nejsou plánovány prostředky na tyto akce.

- Cyklostojany a cyklosčítače

K realizaci na rok 2012 se plánuje 336 ks stojanů s celkovými náklady 2,212 mil. Kč, z toho k instalaci připraveno 171 ks s nákladem 1,197 mil. Kč. Dosud chybí oficiální vyjádření MČ Pha 1.

Usnesení 12.1: Komise doporučuje realizaci požadavků MČ P2, P3, P11, P20, Lysolaje a Trója v počtu 171 ks stojanů s náklady 1,197 mil. Kč. Komise rovněž podporuje vnitřní přesun finančních prostředků v rámci TSK na zajištění dalšího fungování automatických sčítačů, na manuální sčítání na profilech, na provedení cyklistického průzkumu a na nové projekty integrace cyklistů.

- Organizace soutěže „Prahou na kole“

Komise deleguje do poroty soutěže ing. arch. Cacha a ing. Juppu.  Předsedkyně projedná účast nám. Noska a senátora MUDr. Zdeňka Schwarze jako další členy soutěžní komise.

- Různé

Cykloobousměrky: chystá se řešení Karlína a Libuše, nutno projednat ul. Šeříkovou s ÚMČ Praha 1.

Úkol 12/1: Projednat s radním MČ Praha 1 pro dopravu ing. Veselým povolení průjezdu cyklistů Šeříkovou ul. v protisměru na základě podkladů, které dodá do 27. 4. 2012.

T: 12. 5. 2012							O: předsedkyně komise

Ing. Polák informoval o zadávání dotisku cyklistické mapy Prahy 2012 v nákladu 27 000 výtisků.

V dubnu proběhla za	účasti člena komise Ing. arch. Šimka jednání o ceně a realizaci nájezdových ramp z cyklolávky Lahovického mostu na Pražském okruhu.Pozemek není doposud  převeden, předsedkyně komise zjistí příčiny. Dokumentace stavby se bude aktualizovat. Projekt by měl být předložen k financování v rámci 6. výzvy programu OPPK v říjnu 2012.

Úkol 12/2: Připravit a rozeslat členům komise stručné zhodnocení řešení cyklolávky Lahovického mostu s uvedením možných úspor.

T: 2. 5. 2012							O: Šimko

Usnesení 12.3: Komise odsuzuje násilné chování, které se odehrálo v průběhu povolené Velké jarní cyklojízdy dne 19. 4. 2012.

(Schváleno10 hlasy při jedné abstenci.)

Všechna usnesení a úkoly byly schváleny přítomnými členy komise jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 22. 5. 2012 od 17:00 hod. Místa konání bude upřesněno v pozvánce..

zapsal:      Ing. Ladislav Malý   		          ověřila a schválila: JUDr. Monika Krobová Hášová	      tajemník komise   						předsedkyně komise

RNDr. Miroslav Prokeš

člen komise