**Zápis z VI. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro školskou infrastrukturu ze dne 12.5. 2021**

**Přítomní členové:**

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., RNDr. Marcela Plesníková, Ing. František Nikl, MBA, Mgr. Pavel Dvořák, RNDr. Mgr. Michal Navrátil, Ph.D., Ing. Zdena Javornická, RNDr. Jana Plamínková, Štěpán Štrébl, MPhil, PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

**Nepřítomní členové:** Ph.D., Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Ing. Mariana Čapková , Ing. arch. Petr Hlaváček (zástup: Mgr. Martin Červinka), Mgr. Zuzanna Bedřichová, Jana Kabelová

**Hosté:** Ing. Jiří Vintiška, Václav Drahorád, Ing. Zdeněk Davídek, MgA. David Kašpar, Jiří Ptáček, Mgr. Lenka Němcová

**Tajemnice:** Helena Barkmanová

Jednání Komise hl. města Prahy pro školskou infrastrukturu bylo zahájeno panem radním Šimralem, předsedou komise, v 16:03 hod. Pan radní přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání. Agendou jednání bude diskuze nad formulářem pro investiční záměr v oblasti MŠ a ZŠ, vyjádření IPRu k demografickým studiím MČ a diskuze o zahájení investičních akcí na nových a rekonstruovaných ZŠ v rámci městských částí Praha 3, Praha 9, Praha 10, Praha - Čakovice a Praha – Újezd.

Bylo přistoupeno k prvnímu bodu jednání. Současná podoba formuláře byla členům komise zaslána přílohou emailu v rámci pozvánky k dnešnímu jednání. Formulář vychází z formuláře zaslaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je však upraven pro potřeby Magistrátu hl. města Prahy ve vztahu k městským částem. Formulář je podrobný, je snaha o obdobné zpracování všech investičních záměrů v oblasti školství.

Slovo bylo uděleno paní Plamínkové, která konstatovala, že do současné podoby formuláře se nedá zaznamenat vše podstatné, jelikož každý investiční záměr je specifický a poukázala na případ, kdy došlo k havárii školy, která se začala sesouvat v důsledku změny geologických podmínek z důvodu výstavby jiné budovy v okolí. Školní budovu bylo potřeba podepřít. Investiční formulář je dle slov paní Plamínkové dobře propracovaný pouze pro dlouhodobě očekávané investice, nikoliv pro investice mimořádné. Mimořádné investice bude v investičním formuláři Odbor školství Magistrátu hl. města Prahy reflektovat. Mimořádné situace lze rovněž řešit způsobem, kterým tomu bylo doteď, a to zasláním dopisu s oznámením o situaci a žádostí o finance.

Jednání se přesunulo k druhém bodu agendy. Pan radní Šimral požádal pana Navrátila z Institutu plánování a rozvoje o vyjádření k demografickým studiím, které městské části zaslaly k posouzení a požádal jej, aby seznámil ostatní členy komise s tím, zda-li je možné tyto demografické studie včlenit do Přehledu infrastrukturních potřeb v oblasti předškolního a základního školství na území hlavního města Prahy, neboť je snaha tento přehled zaktualizovat v rámci tisku, který by měl být projednán na červnovém zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy.

Celkově bylo shromážděno 20 demografických studií, z toho 12 studií od městských částí. Ne všechny lze považovat za plnohodnotné prognózy. Díky nim však můžeme studie mezi s sebou vzájemně porovnat s prognózami, které od roku 2016 provádí IPR.

Z uvedených 20 studií je 14 metodicky korektně zpracovaných. Tyto studie obsahují demografickou prognózu vytvořenou kohortně-komponentní metodou s variantami budoucího vývoje, včetně porovnání s kapacitami školní infrastruktury. Ve 4 případech pak jde o metodicky korektní analýzy vybavenosti MŠ a ZŠ. A u zbylých 2 případů se jedná o pouze metodicky nepřesné odhady počtu dětí.

Všechny demografické prognózy očekávají růst počtu obyvatel. V některých případech velmi dramatický. Vždy je ovšem zdůrazněno, že budoucí vývoj úzce souvisí s plánovanými developerskými projekty. Přírůstky obyvatel a dětí jsou obecně vyšší, než uvádí prognózy IPR Praha. Je to dané především abstrahováním od celopražského kontextu, kdy prognózy za jednotlivé části neřeší celkový přírůstek za celou Prahu. Celkově zde ovšem není zásadní konflikt – trendy v celkovém počtu obyvatel i změny ve věkové struktuře nejsou zásadně odlišné.

Dle slov pana Navrátila by bylo dobré určit datum, ke kterému se bude provádět každoroční aktualizace analýzy IPRu, jelikož IPR získává data ze statistického úřadu v dubnu. V oblasti školství jsou již v měsíci dubnu známá čísla zápisů žáků do prvních tříd základních škol. Tato data by měla být zapracována ideálně do začátku září každého kalendářního roku kvůli sestavování rozpočtu HMP do nadcházejícího kalendářního roku.

Pan radní Šimral by se rád zamyslel nad postupem, jak u městských částí, které v současné chvíli neřeší krizi ohledně rejstříkových kapacit, zajistit to, aby uváděly reálná data u parametrů, které MHMP a IPR k vytvoření odpovídající analýze infrastrukturálních potřeb potřebují. Nad touto problematikou se pan radní Šimral sejde se zástupci Odboru rozpočtu a Odboru školství hl. města Prahy.

Jednání se přesunulo k diskuzi o právě rekonstruovaných školách. Byl vznesen návrh, aby HMP pořídilo obecní kontejnery, které by sloužily jako dočasné učebny v těch školách, které právě procházejí rekonstrukcí. HMP by vždy tyto kontejnery propůjčilo městské části. Pan radní Šimral ve spolupráci s Odborem školství zjistí skutečnou poptávku městských částí, na základě které by pak případně vytvořilo poptávku HMP.

Bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání – zahájení investičních akcí v rámci městských částí Praha 3, Praha 9, Praha 10, Praha - Čakovice a Praha – Újezd. Z tohoto důvodu byli na dnešní jednání přizváni zástupci těchto městských částí.

Z analýzy IPRu vychází, že z dlouhodobého hlediska není potřeba v rámci MČ Praha 3 stavět novou školu, přestože skutečnost se má jinak. Slovo bylo uděleno panu starostovi Ptáčkovi a panu místostarostovi Štréblovi, aby měli možnost vysvětlit, z jakého důvodu si myslí, že dochází k rozporu mezi potřebami MČ a vypracovanou analýzou a odůvodnili tak potřebu výstavby nové školy.

Problém rozporu pravděpodobně vznikl na základě nepřesných údajů, co se rejstříkové kapacity týče. MČ Praha 3 si nechává v dvouletých intervalech vypracovávat své vlastní demografické studie, v oblasti Dolního Žižkova dochází ke generační obměně, v intervalu pěti let bude potřeba nová škola. V oblasti nákladového nádraží Žižkov dochází k masivní výstavbě nových bytů, stejně tak jako v oblasti Jarova, který zároveň do své školy přijímá i žáky z MČ Praha 9, kde škola chybí.

Z výše zmíněných důvodů došlo v rámci jednání mezi MČ Praha 3, MHMP a IPRem k variantě, že by bylo dobré obnovit provoz základní školy na Havlíčkově náměstí, kde byla ukončena školní výuka před deseti lety.

V rámci MČ Praha 9 se diskutovala ZŠ U Elektry, stavba nové školy projektované pro 33 učeben. Škola bude financována 80 miliony Kč ze školské rezervy na základní školy rozpočtu hl. města Prahy.

MČ Praha 10 se také dlouhodobě potýká s nedostatkem míst na školách. Každoročně dochází k navyšování kapacit na školách, přesto však nastávají situace, kdy školy nedokáží pokrýt spádovou oblast a o umístění žáků do prvních ročníků se musí rozhodnout losem. Nová škola by nejvíce byla potřebná v oblasti Vršovic. V roce 2018 došlo k prodloužení nájmu budovy bývalé základní školy pro účely soukromé univerzity právě v této lokalitě. Nájem je však smluvně zavázán na 25 let a smlouva je téměř nevypověditelná.

Poblíž metra A Strašnická se nachází budova bývalé secesní školy z roku 1912, která je již 15 let opuštěná a v současné době se nachází v zchátralém stavu, zároveň se však jedná o kulturní památku. Je snaha o rekonstrukci této budovy, aby alespoň dočasně dokázala pokrýt převis žáků na školách.

MČ Praha-Čakovice žádá finance na dostavbu pavilonu v rámci místní základní školy. Projekt dostavby školy je rozdělen na 3 etapy. Městská část se rovněž potýká s generační obměnou, současná budova by proto nebyla do budoucích let dostačující.

V okolí MČ Praha-Čakovice není žádná jiná volná školská kapacita, která by šla sdílet s jinou městskou částí. Letňany, Kbely, Vinoř a Ďáblice jsou v zásadě plně obsazené. Odhadovaná cena za dostavbu pavilonu A tohoto školního komplexu se odhaduje mezi 80 až 100 miliony Kč.

V MČ Praha-Újezd je také na zvážení nová škola, jelikož místní děti musí dojíždět na Prahu 11. Pan starosta Drahorád členům komise představil projekt na výstavbu školy v ulici Formanská. V blízké lokalitě, v rámci MČ Praha-Šeberov se však bude momentálně stavět nová škola, co se týče plánované výstavby školy v MČ Praha-Újezd, paní ředitelka Javornická za Odbor rozpočtu HMP uvedla, že stavbu školy by bylo dobré v této lokalitě promyslet tak, aby finančně nevytížila město, což by znamenalo, že se zde škola nezačne stavět v roce 2022, ale o něco později tak, aby MČ Praha-Újezd měla ještě platné stavební povolení, s čímž se názorově ztotožňuje i pan radní Šimral.

Jednání Komise Rady hl. města Prahy pro školskou infrastrukturu bylo ukončeno v 17:43 hod.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  předseda komise | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Mgr. Pavel Dvořák  ověřovatel zápisu | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Helena Barkmanová  tajemnice komise |